О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия 
от 14.03.2014 № 102 «Об утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях реализации Закона Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия» (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 14.03.2014  № 102 «Об утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» («Вестник Хакасии», 2014, № 18; 2015, № 13, № 32; 2016, № 32; 2017, № 47; № 56; 2018, № 45; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15.08.2017, № 1900201708150007; 07.11.2017, № 1900201711070006; 02.07.2018, № 1900201807020003) следующие изменения:

# в постановлении:

# наименование изложить в следующей редакции:

# «Об утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)»;

# пункт 1 изложить в следующей редакции:

# «1. Утвердить прилагаемую региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы).»;

# приложение изложить в следующей редакции:

# «Приложение

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением Правительства

# Республики Хакасия

# «Об утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)»

# РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)»

# ПАСПОРТ

# региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества

# в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)»

| Наименование | – | региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)» |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки | – | Жилищный кодекс Российской Федерации; Закон Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия»; постановление Правительства Республики Хакасия от 18.09.2013 № 516 «О мерах по реализации Закона Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия»; постановление Правительства Республики Хакасия от 17.09.2013 № 513 «О создании Некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» |
| Государственные заказчики | – | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия; Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» |
| Цели | – | обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Хакасия; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов; обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан |
| Задачи | ( | проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе по их восстановлению или замене; снижение физического износа многоквартирных домов; увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; повышение энергоэффективности многоквартирных домов |
| Срок реализации | – | 2014–2050 годы, в том числе по периодам: 1 период – 2014–2017 годы; 2 период – 2018–2020 годы; 3 период – 2021–2023 годы; 4 период – 2024–2026 годы; 5 период – 2027–2029 годы; 6 период – 2030–2032 годы; 7 период – 2033–2035 годы; 8 период – 2036–2038 годы; 9 период – 2039–2041 годы; 10 период – 2042–2044 годы; 11 период – 2045–2047 годы; 12 период – 2048–2050 годы |
| Ожидаемые результаты реализации | – | приведение 2502 многоквартирных домов в соответствие стандартам качества, обеспечивающим комфортные условия проживания гражданам; снижение уровня износа и улучшение состояния общего имущества многоквартирных домов общей площадью 7883037,26 м2; повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |

# 1. Характеристика проблемы и пути ее решения

# В настоящее время техническое состояние многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Хакасия, большинство из которых эксплуатируются 30 лет и более, не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда.

# Анализ реализации региональных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2008–2013 годах на территории Республики Хакасия показал, что при формировании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на 2008–2013 годы, в работы по капитальному ремонту многоквартирных домов включались не все конструктивные элементы, требующие ремонта, что не позволило привести многоквартирные дома в удовлетворительное состояние в полном объеме.

# Недостаточная теплоизоляция стен зданий и нарушение изоляции межпанельных швов фасада здания приводят к неоправданным теплопотерям. Внутридомовые инженерные системы находятся в изношенном состоянии, что снижает качество получаемых потребителями коммунальных услуг. Неудовлетворительное состояние кровельных покрытий влечет причинение ущерба имуществу собственников помещений в многоквартирных домах и угрожает безопасности жителей.

# С целью улучшения условий жизни граждан необходимы приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с современными требованиями и предупреждение тотального обветшания жилищного фонда. Одним из эффективных способов решения данной задачи является сохранение и обновление существующего жилищного фонда за счет мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

# В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

# Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

# В целях упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта жилищного фонда дальнейшее выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках региональной программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

# Региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия 
(2014–2050 годы)» (далее – Программа) определены очередность, плановый период проведения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

# В Программу включены все многоквартирные дома, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

# Программа сформирована на основании представленных органами местного самоуправления перечней многоквартирных домов, расположенных на территориях муниципальных образований Республики Хакасия.

# Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Хакасия, с видами работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества и плановым периодом проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах указан в приложении к Программе.

# 2. Цели и задачи

# Цели Программы:

# обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Хакасия;

# создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

# улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов;

# обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

# Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

# проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе по их восстановлению или замене;

# снижение физического износа многоквартирных домов;

# увеличение срока эксплуатации жилищного фонда;

# повышение энергоэффективности многоквартирных домов.

# Реализация целей и задач осуществляется за счет комплексного выполнения мероприятий Программы по проведению капитального ремонта при взаимодействии органов исполнительной власти Республики Хакасия с муниципальными образованиями Республики Хакасия, Некоммерческой организацией «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов», владельцами специальных счетов, управляющими организациями и собственниками помещений в многоквартирных домах.

# 3. Срок реализации

# В Программу включены все многоквартирные дома, находящиеся на территории Республики Хакасия, вне зависимости от того, какой способ формирования фонда капитального ремонта выбран собственниками помещений в многоквартирном доме и вне зависимости, требуется ли проведение капитального ремонта на момент формирования Программы.

# Программа формируется на срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия.

# Срок реализации Программы – 2014–2050 годы. Программа будет реализована по плановым периодам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

# Программа реализуется по утвержденному краткосрочному (сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока) плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

# Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

# 4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

# общего имущества в многоквартирных домах

# Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, которые финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, включает проведение следующих видов работ:

# 1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

# 2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

# 3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

# 4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

# 5) утепление и ремонт фасада;

# 6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

# 7) ремонт фундамента многоквартирного дома;

# 8) разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности);

# 9) осуществление строительного контроля;

# 10) проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта (в случае, если такая проверка необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности).

# 5. Оценка эффективности

# Реализация Программы позволит:

# улучшить и сохранить состояние многоквартирного жилищного фонда, повысить комфортность проживания в нем граждан;

# обеспечить надежность работы внутридомовых инженерных систем, безопасность условий проживания граждан;

# ликвидировать критический уровень износа основных фондов, довести сроки проведения капитального ремонта жилищного фонда до нормативного уровня;

# повысить уровень энергосбережения в жилищном фонде.

## Приложение

## к региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)»

## Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Хакасия

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год | Общая площадь, м2 | Плановый период проведения капитального ремонта (годы), в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в экс- плуата-цию | прове-дения послед-него капи-тального ремонта | МКД | жилых и не жилых поме-щений | ремонт внутридо-мовых инженер-ных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-жения, водоотве-дения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | ремонт или замена лифтово-го оборудо-вания, признан-ного не пригод-ным для эксплуа-тации, ремонт лифто-вых шахт | ремонт крыши, в том числе пере-устрой-ство невентилируе-мой крыши на вентилируемую, устрой-ство выхо-дов на кровлю | утеп-ление и ремонт фасада Ре-монт фун-дамен-та | установка кол-лективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Абаза |
| 1 | квартал 38, д. 5 | 1988 | 1988 | 1 659,20 | 1 538,00 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
| 2 | ул. Больничная, д. 1А | 2002 | 2002 | 2 392,50 | 2 217,80 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 3 | ул. Больничная, д. 6 | 2003 | 2003 | 2 110,80 | 1 849,60 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 4 | ул. Больничная, д. 7 | 1981 | 1981 | 956,80 | 869,70 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 5 | ул. Вокзальная, д. 1 | 1964 | 1985 | 583,20 | 583,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 6 | ул. Вокзальная, д. 2 | 1966 | 1966 | 608,20 | 590,10 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 7 | ул. Вокзальная, д. 2А | 1964 | 1964 | 691,40 | 691,40 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 8 | ул. Вокзальная, д. 4 | 1964 | 1964 | 588,30 | 546,20 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 9 | ул. Вокзальная, д. 5 | 1964 | 2013 | 613,80 | 559,20 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2039 – 2041 |
| 10 | ул. Вокзальная, д. 6 | 1964 | 1964 | 572,20 | 570,70 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 11 | ул. Гагарина, д. 14А | 1964 | 1964 | 697,00 | 682,80 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 |
| 12 | ул. Герцена, д. 2 | 1979 | 1979 | 1 117,70 | 989,20 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 13 | ул. Герцена, д. 3 | 1985 | 1985 | 1 056,40 | 1 002,10 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 14 | ул. Герцена, д. 4 | 1976 | 1976 | 1 019,20 | 901,80 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 15 | ул. Герцена, д. 5А | 1982 | 1982 | 1 041,50 | 986,00 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 16 | ул. Герцена, д. 6 | 1974 | 1974 | 1 512,00 | 879,20 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 |
| 17 | ул. Герцена, д. 7 | 1988 | 1988 | 1 657,60 | 1 520,70 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 18 | ул. Герцена, д. 8 | 1973 | 1973 | 1 009,00 | 917,20 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 19 | ул. Герцена, д. 10 | 1971 | 1971 | 998,00 | 933,80 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 20 | ул. Комсомольская, д. 6 | 1996 | 1996 | 4 651,80 | 4 215,40 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 21 | ул. Комсомольская, д. 8 | 1989 | 1989 | 5 981,60 | 5 483,40 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 22 | ул. Кулакова, д. 3 | 1987 | 1987 | 5 773,60 | 5 479,40 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 23 | ул. Кулакова, д. 5 | 1993 | 1993 | 7 673,90 | 7 038,40 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 24 | ул. Кулакова, д. 113 | 1991 | 1991 | 1 018,00 | 982,70 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 |
| 25 | ул. Кулакова, д. 115 | 1991 | 1991 | 964,50 | 962,40 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 26 | ул. Кулакова, д. 117 | 1993 | 1993 | 1 061,00 | 980,70 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 27 | ул. Кулакова, д. 119 | 1994 | 1994 | 972,20 | 937,10 | 2036 – 2038 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 28 | ул. Кулакова, д. 121 | 1995 | 1995 | 993,50 | 993,50 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 29 | ул. Кулакова, д. 123 | 1996 | 1996 | 971,00 | 876,60 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 30 | ул. Кулакова, д. 125 | 2014 | 2014 | 419,70 | 419,70 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 31 | ул. Лазо, д. 2 | 1976 | 1976 | 7 114,40 | 7 114,40 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 32 | ул. Лазо, д. 3 | 1987 | 1987 | 4 569,00 | 3 329,60 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 33 | ул. Лазо, д. 4 | 1985 | 1985 | 3 232,00 | 3 015,79 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 34 | ул. Лазо, д. 5 | 2000 | 2000 | 4 766,50 | 4 148,40 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 35 | ул. Лазо, д. 6 | 1989 | 1989 | 3 279,40 | 3 016,40 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 36 | ул. Лазо, д. 6А | 1986 | 1986 | 3 280,00 | 2 986,70 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 37 | ул. Лазо, д. 8 | 1981 | 1981 | 6 537,90 | 5 894,00 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 38 | ул. Лазо, д. 10 | 1987 | 1987 | 3 663,70 | 3 271,40 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 39 | ул. Лазо, д. 12 | 1995 | 1995 | 4 514,70 | 3 976,95 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 40 | ул. Ленина, д. 1 | 1968 | 1968 | 5 340,00 | 3 985,64 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
| 41 | ул. Ленина, д. 1А | 1973 | 1973 | 4 278,60 | 3 937,10 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 42 | ул. Ленина, д. 1Б | 1982 | 1982 | 3 772,00 | 3 243,70 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 43 | ул. Ленина, д. 2 | 1979 | 1979 | 4 311,00 | 4 022,70 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 44 | ул. Ленина, д. 2А | 1983 | 1983 | 4 364,70 | 3 924,10 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 45 | ул. Ленина, д. 3 | 1967 | 1967 | 4 245,60 | 3 887,00 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
| 46 | ул. Ленина, д. 3А | 1971 | 1971 | 4 360,20 | 3 937,90 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
| 47 | ул. Ленина, д. 4 | 1981 | 1981 | 3 919,20 | 3 919,20 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 48 | ул. Ленина, д. 5 | 1967 | 1967 | 3 145,90 | 3 145,90 | 2014 – 2017 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 |
| 49 | ул. Ленина, д. 5А | 1970 | 1970 | 4 292,10 | 3 922,00 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 50 | ул. Ленина, д. 6 | 1978 | 1978 | 4 154,00 | 3 873,00 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
| 51 | ул. Ленина, д. 7 | 1960 | 1960 | 984,00 | 904,40 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 52 | ул. Ленина, д. 8 | 1961 | 1995 | 581,00 | 529,70 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
| 53 | ул. Ленина, д. 9 | 1955 | 1996 | 584,00 | 541,10 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
| 54 | ул. Ленина, д. 10 | 1956 | 1999 | 541,00 | 537,90 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 55 | ул. Ленина, д. 10А | 1958 | 1958 | 682,00 | 639,90 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 |
| 56 | ул. Ленина, д. 11 | 1958 | 1958 | 985,00 | 896,80 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 57 | ул. Ленина, д. 12 | 1956 | 2012 | 594,00 | 571,40 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 58 | ул. Ленина, д. 13 | 1956 | 2000 | 596,00 | 587,90 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 |
| 59 | ул. Ленина, д. 14 | 1955 | 1993 | 595,00 | 585,00 | 2036 – 2038 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 |
| 60 | ул. Ленина, д. 16 | 1955 | 1955 | 582,00 | 575,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 61 | ул. Ленина, д. 17 | 1956 | 1956 | 585,90 | 574,40 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 62 | ул. Ленина, д. 19 | 1958 | 1958 | 983,00 | 931,70 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 63 | ул. Ленина, д. 20 | 1953 | 1953 | 580,00 | 538,70 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 |
| 64 | ул. Ленина, д. 22 | 1953 | 2012 | 580,00 | 534,00 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 65 | ул. Ленина, д. 23 | 1955 | 1955 | 582,00 | 540,40 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 66 | ул. Ленина, д. 24 | 1956 | 1956 | 1 515,70 | 1 392,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 67 | ул. Ленина, д. 25 | 1955 | 1994 | 585,00 | 534,90 | 2036 – 2038 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 |
| 68 | ул. Ленина, д. 26 | 1956 | 1956 | 1 567,50 | 1 457,40 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 69 | ул. Ленина, д. 27 | 1957 | 1957 | 797,50 | 504,10 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 |
| 70 | ул. Ленина, д. 28 | 1955 | 2012 | 582,00 | 543,60 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 71 | ул. Ленина, д. 29 | 1957 | 1957 | 758,00 | 321,70 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 |
| 72 | ул. Ленина, д. 30 | 1956 | 1956 | 988,60 | 899,90 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 73 | ул. Ленина, д. 31 | 1956 | 1994 | 582,00 | 538,10 | 2036 – 2038 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 |
| 74 | ул. Ленина, д. 32 | 1955 | 1955 | 595,20 | 581,90 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 75 | ул. Ленина, д. 33 | 1954 | 1954 | 582,00 | 542,40 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 76 | ул. Ленина, д. 34 | 1955 | 2013 | 588,80 | 580,20 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 77 | ул. Ленина, д. 35 | 1957 | 2012 | 1 474,90 | 1 100,30 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 78 | ул. Ленина, д. 36 | 1963 | 2013 | 701,50 | 642,90 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 79 | ул. Ленина, д. 37 | 1957 | 1957 | 1 368,10 | 1 336,70 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 80 | ул. Ленина, д. 38 | 1959 | 1959 | 690,00 | 636,00 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 |
| 81 | ул. Ленина, д. 39 | 1954 | 1954 | 643,60 | 533,50 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 82 | ул. Ленина, д. 40 | 1961 | 2012 | 695,80 | 695,80 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 83 | ул. Ленина, д. 41 | 1956 | 1956 | 1 042,00 | 893,00 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 84 | ул. Ленина, д. 42 | 1966 | 1966 | 694,70 | 643,10 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 85 | ул. Ленина, д. 43 | 1956 | 1956 | 581,60 | 534,90 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 86 | ул. Ленина, д. 44 | 1965 | 2013 | 697,80 | 645,10 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 |
| 87 | ул. Ленина, д. 45 | 1955 | 1988 | 581,60 | 537,90 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 88 | ул. Ленина, д. 49 | 1959 | 2013 | 681,80 | 631,60 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 89 | ул. Ленина, д. 51 | 1951 | 2013 | 691,20 | 642,10 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 90 | ул. Макаренко, д. 1 | 1977 | 1977 | 435,40 | 424,20 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
| 91 | ул. Мира, д. 13В | 1977 | 2013 | 696,90 | 673,10 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
| 92 | ул. Мира, д. 16 | 1959 | 1959 | 684,00 | 634,70 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
| 93 | ул. Набережная, д. 2 | 1990 | 1990 | 4 276,00 | 3 894,80 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 94 | ул. Набережная, д. 4 | 1990 | 1990 | 2 270,80 | 2 027,90 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 95 | ул. Набережная, д. 6 | 1993 | 1993 | 2 509,40 | 2 072,70 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 96 | ул. Набережная, д. 8 | 1994 | 1994 | 2 325,10 | 2 095,50 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 97 | ул. Набережная, д. 8А | 1997 | 1997 | 2 315,50 | 2 170,40 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 98 | ул. Набережная, д. 10 | 1995 | 1995 | 2 325,00 | 2 115,80 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 99 | ул. Набережная, д. 10А | 1998 | 1998 | 2 351,50 | 2 212,00 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 100 | ул. Пролетарская, д. 1 | 1991 | 1991 | 2 311,80 | 2 088,40 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 101 | ул. Пролетарская, д. 3 | 1989 | 1989 | 4 574,10 | 4 225,60 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 102 | ул. Рыночная, д. 1 | 1966 | 1966 | 415,90 | 415,90 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2018 - 2020 | 2027 – 2029 |
| 103 | ул. Садовая, д. 2 | 1994 | 1994 | 1 913,20 | 1 752,20 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 104 | ул. Станционная, д. 3А | 1993 | 1993 | 1 544,20 | 1 459,20 | 2036 – 2038 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 105 | ул. Станционная, д. 5А | 1990 | 1990 | 1 041,00 | 959,80 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 106 | ул. ТЭЦ, д. 2 | 1966 | 1966 | 1 066,80 | 1 001,50 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 107 | ул. ТЭЦ, д. 4 | 1969 | 1969 | 1 071,00 | 998,90 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 108 | ул. ТЭЦ, д. 6 | 1969 | 1969 | 998,40 | 928,20 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 109 | ул. Титова, д. 19 | 1966 | 1966 | 561,00 | 473,00 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 110 | ул. Филатова, д. 2 | 1963 | 2013 | 680,50 | 632,10 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 |
| 111 | ул. Филатова, д. 4 | 1962 | 2013 | 680,20 | 629,50 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 |
| 112 | ул. Филатова, д. 6 | 1957 | 1957 | 741,80 | 634,70 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 113 | ул. Фурманова, д. 1 | 1990 | 1990 | 1 686,10 | 1 533,50 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 114 | ул. Хакасская, д. 1А | 1993 | 1993 | 861,20 | 847,80 | 2036 – 2038 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 115 | ул. Энтузиастов, д. 2А | 1980 | 1980 | 1 926,90 | 1 834,60 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 116 | ул. Энтузиастов, д. 5 | 1966 | 1966 | 380,70 | 380,70 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 117 | ул. Энтузиастов, д. 7 | 1967 | 1966 | 379,80 | 379,80 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 118 | ул. Энтузиастов, д. 9 | 1966 | 1966 | 399,20 | 399,20 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| ИТОГО по г. Абазе | 211651,70 | 192504,08 |  |
| г. Абакан |
| 1 | квартал Молодежный, д. 6 | 1973 | 1973 | 2037,70 | 1703,20 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 2 | квартал Молодежный, д. 8 | 1973 | 1973 | 1897,60 | 1874,30 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 3 | квартал Молодежный, д. 9 | 1973 | 1973 | 1954,30 | 1706,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 4 | проезд Северный, д. 3 | 2003 | 2003 | 4962,80 | 3865,90 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 5 | проезд Северный, д. 3А | 2005 | 2005 | 2696,80 | 2570,10 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 6 | проезд Северный, д. 5 корп. 1 | 1984 | 2000 | 3639,00 | 3455,20 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 7 | проезд Северный, д. 5 корп. 2 | 1984 | 1984 | 3687,00 | 3340,37 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 8 | проезд Северный, д. 7 | 1983 | 1983 | 12575,1 | 12552,4 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 9 | проезд Северный, д. 9 | 1978 | 1973 | 4393,4 | 4393,4 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 10 | проезд Северный, д. 13 | 1990 | 1990 | 1673,9 | 1662,1 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 11 | проезд Северный, д. 15 | 1990 | 1990 | 1615,6 | 1615,6 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 12 | проезд Северный, д. 17 | 1989 | 1989 | 11330 | 10176,2 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 13 | проезд Северный, д. 19 | 1992 | 1992 | 3948,38 | 3948,38 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 14 | проезд Северный, д. 23 | 1989 | 1989 | 11542,4 | 11522,7 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 15 | проезд Северный, д. 25 | 1995 | 1995 | 4073 | 3210,6 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 16 | проезд Северный, д. 27 | 1990 | 1990 | 3239,8 | 3239,8 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 17 | проезд Северный, д. 29 | 1998 | 1998 | 3163,5 | 3163,5 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 18 | проезд Северный, д. 31 | 1994 | 1994 | 3608,9 | 3269,8 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 19 | проезд Северный, д. 33 | 2007 | 2007 | 2506,1 | 1847,8 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 20 | проезд Северный, д. 37 | 2010 | 2010 | 4035,8 | 4035,7 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 21 | проезд Северный, д. 41 | 2011 | 2011 | 7563,2 | 6002,69 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 22 | проезд Северный, д. 43 | 2010 | 2010 | 4029,2 | 4029,2 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 23 | проспект Дружбы Народов, д. 1 | 1983 | 2008 | 8326,2 | 7353,7 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 24 | проспект Дружбы Народов, д. 3 | 1981 | 2009 | 11016,1 | 9376,8 | 2033 – 2035 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 25 | проспект Дружбы Народов, д. 3Б | 2013 | 2013 | 7190,3 | 5686,8 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 26 | проспект Дружбы Народов, д. 4 | 1971 | 2005 | 6332,4 | 5704,3 | 2021 – 2023 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 27 | проспект Дружбы Народов, д. 5 | 1976 | 1976 | 4930,1 | 4361,6 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 28 | проспект Дружбы Народов, д. 7 | 1976 | 1976 | 4800,4 | 4506,8 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 29 | проспект Дружбы Народов, д. 8 | 1972 | 2009 | 4857,4 | 4414,6 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2014 – 2017 |
| 30 | проспект Дружбы Народов, д. 10 | 1972 | 1973 | 5757,8 | 5757,8 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 31 | проспект Дружбы Народов, д. 12 | 1972 | 1998 | 3295,1 | 3100,2 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 32 | проспект Дружбы Народов, д. 13 | 1976 | 2002 | 4380,5 | 4321,4 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 33 | проспект Дружбы Народов, д. 15 | 1977 | 1977 | 4841,4 | 4405,6 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 34 | проспект Дружбы Народов, д. 17 | 1976 | 2002 | 2708,2 | 2708,2 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 35 | проспект Дружбы Народов, д. 18 | 1975 | 1975 | 7364,1 | 7364,1 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 36 | проспект Дружбы Народов, д. 19 | 1977 | 2002 | 4882,3 | 4250,2 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 37 | проспект Дружбы Народов, д. 20 | 1979 | 1979 | 10718,2 | 10463,9 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 38 | проспект Дружбы Народов, д. 20А | 2001 | 2001 | 3346,3 | 2926 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 39 | проспект Дружбы Народов, д. 23 | 1986 | 1986 | 16336,22 | 15218,9 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2042 – 2043 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 40 | проспект Дружбы Народов, д. 27 | 1990 | 1990 | 8801,9 | 6194,4 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 41 | проспект Дружбы Народов, д. 29 | 2004 | 2004 | 13161,9 | 13161,9 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 42 | проспект Дружбы Народов, д. 33 | 1988 | 1988 | 8880,5 | 8880,5 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 43 | проспект Дружбы Народов, д. 39 | 2011 | 2011 | 22162,5 | 22162,5 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 44 | проспект Дружбы Народов, д. 39А | 2013 | 2013 | 5937,8 | 4588,5 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 45 | проспект Дружбы Народов, д. 39Б | 2012 | 2012 | 9973,5 | 9972,5 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 46 | проспект Дружбы Народов, д. 40 | 2008 | 2008 | 10094,9 | 10094,4 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 47 | проспект Дружбы Народов, д. 41, корп. 1 | 2014 | 2014 | 5950,1 | 5325 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 48 | проспект Дружбы Народов, д. 41А | 2014 | 2014 | 3310,7 | 2214,2 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 49 | проспект Дружбы Народов, д. 43 | 2016 | 2016 | 26837,50 | 17758,60 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 50 | проспект Дружбы Народов, д. 43А | 2017 | 2017 | 17022,80 | 14846,20 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 51 | проспект Дружбы Народов, д. 44 | 1997 | 1997 | 7570,2 | 7427,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 52 | проспект Дружбы Народов, д. 46 | 1999 | 1999 | 10158,6 | 9080,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 53 | проспект Дружбы Народов, д. 49 | 2015 | 2015 | 11090 | 9970 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 54 | проспект Дружбы Народов, д. 49А | 2014 | 2014 | 9915,3 | 6560,8 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 55 | проспект Дружбы Народов, д. 52 | 2010 | 2010 | 19196 | 17391,6 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 56 | проспект Дружбы Народов, д. 57 | 1985 | 2006 | 1634 | 1320,9 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 57 | проспект Ленина, д. 27А | 1975 | 1975 | 812,2 | 805,99 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 58 | проспект Ленина, д. 29 | 1967 | 1967 | 3063,4 | 3063,4 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 59 | проспект Ленина, д. 29А | 1987 | 2004 | 4461,8 | 3332,9 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 60 | проспект Ленина, д. 36 | 1964 | 1973 | 3146,5 | 3146,5 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 61 | проспект Ленина, д. 38 | 1963 | 2003 | 2920,7 | 2838,97 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 62 | проспект Ленина, д. 40 | 1967 | 1967 | 3049,3 | 3049,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 63 | проспект Ленина, д. 40А | 1983 | 1983 | 2320,25 | 2234,24 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 64 | проспект Ленина, д. 44 | 1963 | 1963 | 1839,8 | 1807,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 65 | проспект Ленина, д. 61 | 1954 | 2006 | 1066 | 1066 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 66 | проспект Ленина, д. 62 | 2013 | 2013 | 7094 | 6773,4 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 67 | проспект Ленина, д. 63 | 1953 | 1953 | 2067,3 | 1941,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 68 | проспект Ленина, д. 64 | 1970 | 2006 | 5880,4 | 5880,4 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 69 | проспект Ленина, д. 70 | 1958 | 2005 | 2254,9 | 2156,9 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 70 | проспект Ленина, д. 70А | 2006 | 2006 | 6674,7 | 6674,7 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 71 | проспект Ленина, д. 71 | 1964 | 2011 | 3805,8 | 3805,8 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 72 | проспект Ленина, д. 71А | 1977 | 1977 | 1776,8 | 1676,8 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 73 | проспект Ленина, д. 72 | 1961 | 2007 | 2745,8 | 2538,4 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 74 | проспект Ленина, д. 73 | 1962 | 1962 | 2741 | 2243 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 75 | проспект Ленина, д. 75 | 1964 | 2011 | 2721,2 | 2479,5 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
| 76 | проспект Ленина, д. 77 | 1969 | 1961 | 2678,6 | 2118,7 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 77 | проспект Ленина, д. 78 | 1949 | 2008 | 3087,9 | 3087,9 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 78 | проспект Ленина, д. 79 | 1964 | 1964 | 1377,0 | 934,2 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
| 79 | проспект Ленина, д. 80 | 1983 | 2010 | 5873,4 | 5367,3 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 80 | проспект Ленина, д. 82 | 1981 | 2009 | 2244,6 | 2221,8 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 81 | проспект Ленина, д. 98 | 1962 | 1962 | 1319,2 | 1301,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 82 | проспект Ленина, д. 100 | 1963 | 1963 | 2078,8 | 2078,8 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 83 | проспект Ленина, д. 101 | 1979 | 2011 | 2692,5 | 2691,9 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 84 | проспект Ленина, д. 102 | 1963 | 2011 | 1506,2 | 1265,8 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 85 | проспект Ленина, д. 103 | 1977 | 1977 | 4399,3 | 4398,8 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 86 | ул. 40 лет Комсомола, д. 40 | 1968 | 2013 | 351,9 | 225,1 | 2033 – 2035 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 87 | ул. Авиаторов, д. 2 | 2016 | 2016 | 21739,30 | 14105,70 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 88 | ул. Авиаторов, д. 4 | 2013 | 2013 | 12736,3 | 11116,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 89 | ул. Авиаторов, д. 10 | 2015 | 2015 | 11806,9 | 10486 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 90 | ул. Авиаторов, д. 16 | 2014 | 2014 | 9059,1 | 7867,3 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 91 | ул. Аскизская, д. 152 | 1982 | 1982 | 4857,9 | 4449,1 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 92 | ул. Аскизская, д. 152А | 2004 | 2004 | 3569,8 | 3221,6 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 93 | ул. Аскизская, д. 152Б | 2010 | 2010 | 5586 | 4238,9 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 94 | ул. Аскизская, д. 152В | 2008 | 2008 | 4296,9 | 4296,9 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 95 | ул. Аскизская, д. 154 | 1978 | 1978 | 2996,8 | 2698,8 | 2030 – 2032 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 96 | ул. Аскизская, д. 156 | 1975 | 1975 | 2977,8 | 2680,9 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 97 | ул. Аскизская, д. 158 | 1973 | 1973 | 3396,2 | 3122,2 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 98 | ул. Аскизская, д. 158А | 2009 | 2009 | 7741,3 | 6895,9 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 99 | ул. Аскизская, д. 160 | 1975 | 2013 | 4548 | 4548 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 100 | ул. Аскизская, д. 162 | 1973 | 1973 | 3045,9 | 2700,8 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 101 | ул. Аскизская, д. 164 | 1965 | 1965 | 5717,7 | 5717,7 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 |
| 102 | ул. Аскизская, д. 166 | 1977 | 1977 | 5679 | 5679 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 103 | ул. Аскизская, д. 168 | 1974 | 1974 | 4885,9 | 4399,2 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 104 | ул. Аскизская, д. 172 | 1979 | 1979 | 2702,2 | 2702,2 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 105 | ул. Аскизская, д. 174 | 1977 | 1977 | 6322,9 | 5731,9 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 106 | ул. Аскизская, д. 180 | 1977 | 2003 | 2945,7 | 981,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 107 | ул. Аскизская, д. 198 | 1982 | 1982 | 6260,7 | 5657,8 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 108 | ул. Аскизская, д. 198Б | 2013 | 2013 | 4841,8 | 4841,8 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 109 | ул. Аскизская, д. 200 | 1980 | 1980 | 4783 | 4339,8 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 110 | ул. Аскизская, д. 202А, корп. 2 | 2007 | 2007 | 3878,1 | 3326,8 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 111 | ул. Аскизская, д. 206 | 1987 | 1987 | 5338,2 | 5338,2 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 112 | ул. Аскизская, д. 210 | 1992 | 1992 | 4931,3 | 4833,9 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 113 | ул. Аскизская, д. 210Б | 2010 | 2010 | 5260,6 | 5209,9 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 114 | ул. Аскизская, д. 216 | 1995 | 1995 | 7751,4 | 5081,7 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 115 | ул. Аскизская, д. 216А | 2008 | 2008 | 4616,5 | 4616,5 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 116 | ул. Аскизская, д. 218 | 1998 | 1998 | 3009,9 | 2726 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 117 | ул. Аскизская, д. 220 | 2000 | 2000 | 5060 | 4046,8 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 118 | ул. Аскизская, д. 220А | 2008 | 2008 | 11263,5 | 8462 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 119 | ул. Баумана, д. 3 | 1986 | 1999 | 1186,4 | 1100,9 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 120 | ул. Баумана, д. 5 | 2004 | 2004 | 1858 | 1266,5 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 121 | ул. Баумана, д. 7 | 1984 | 1984 | 886,1 | 719,7 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 122 | ул. Баумана, д. 9 | 1988 | 1988 | 1042,7 | 935,9 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 123 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 102 | 2015 | 2015 | 5185,5 | 3593,9 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 124 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 152 | 2011 | 2011 | 4737,6 | 4737,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 125 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 154 | 2007 | 2007 | 2506,2 | 1911,8 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 126 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 154А | 2007 | 2007 | 1894,5 | 1885,8 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 127 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 156 | 1988 | 2010 | 2993,3 | 2660,93 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 128 | ул. Бограда, д. 62 | 1999 | 2012 | 3466,4 | 3466,4 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 129 | ул. Бограда, д. 118 | 2002 | 2011 | 9309 | 8401,6 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 130 | ул. Бограда, д. 135 | 2006 | 2006 | 5244,8 | 4660 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 131 | ул. Буденного, д. 74 | 1971 | 1971 | 872,8 | 872,8 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 132 | ул. Буденного, д. 74А | 1975 | 1975 | 2107,8 | 1451,7 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 133 | ул. Буденного, д. 74В корп. 1 | 2015 | 2015 | 2510,1 | 2510,1 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 134 | ул. Буденного, д. 74В корп. 2 | 2016 | 2016 | 2483,3 | 2483,3 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 135 | ул. Буденного, д. 74Г корп. 1 | 2016 | 2016 | 1809,4 | 1809,4 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 136 | ул. Буденного, д. 74Г корп. 2 | 2016 | 2016 | 3115,9 | 2162,8 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 137 | ул. Буденного, д. 74К, корпус 1 | 2017 | 2017 | 2247,0 | 1550,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 138 | ул. Буденного, д. 76 | 1971 | 1971 | 870,8 | 870,8 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 139 | ул. Буденного, д. 78 | 1972 | 1972 | 3357 | 3320,2 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 140 | ул. Буденного, д. 80 | 1970 | 1970 | 3070,8 | 3068,1 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 |
| 141 | ул. Вавилова, д. 5 | 1976 | 2011 | 2562,1 | 2310,6 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 142 | ул. Вокзальная, д. 6 | 1990 | 1990 | 2970,8 | 2671,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
| 143 | ул. Вокзальная, д. 10 | 1982 | 2009 | 3870,8 | 3819,59 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 144 | ул. Вокзальная, д. 16 | 2017 | 2017 | 4057,2 | 2795,8 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 145 | ул. Вокзальная, д. 26 | 1971 | 1971 | 2160,8 | 1916,54 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2014 – 2017 |
| 146 | ул. Вокзальная, д. 28 | 1995 | 1995 | 5405,5 | 4810,5 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 147 | ул. Вокзальная, д. 30 | 2003 | 2002 | 6849,3 | 6011,3 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 148 | ул. Володарского, д. 1 | 1972 | 2005 | 2980 | 2686,6 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2014 – 2017 |
| 149 | ул. Володарского, д. 4 | 1996 | 1996 | 7010 | 7010 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 150 | ул. Володарского, д. 6 | 1993 | 1993 | 6829,5 | 5831,8 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 151 | ул. Володарского, д. 21 | 1983 | 1983 | 4771,6 | 4333,8 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 152 | ул. Володарского, д. 22 | 2005 | 2005 | 8482,6 | 6924,36 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 153 | ул. Вяткина, д. 6 | 1968 | 2004 | 3746,6 | 3392 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 154 | ул. Вяткина, д. 7 | 1964 | 2010 | 3360,7 | 3332,9 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 155 | ул. Вяткина, д. 11 | 1969 | 1969 | 3434 | 3183,8 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 156 | ул. Вяткина, д. 13 | 1969 | 1969 | 1929,1 | 1861,1 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 157 | ул. Вяткина, д. 16 | 1971 | 1971 | 3915,35 | 3915,35 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 158 | ул. Вяткина, д. 19 | 1963 | 1963 | 987,8 | 911,7 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 159 | ул. Вяткина, д. 23 | 1962 | 2005 | 1024,9 | 988,1 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 160 | ул. Вяткина, д. 27 | 1975 | 1975 | 3483 | 3483 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 161 | ул. Вяткина, д. 31 | 1960 | 1960 | 515 | 515 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 |
| 162 | ул. Вяткина, д. 33 | 1967 | 1967 | 2704 | 2582,6 | 2014 – 2017 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
| 163 | ул. Вяткина, д. 33А | 2003 | 2003 | 3410,4 | 2667 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 164 | ул. Вяткина, д. 35 | 1961 | 1961 | 1544,3 | 1479,1 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 165 | ул. Вяткина, д. 41 | 1966 | 2002 | 674,6 | 653,2 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
| 166 | ул. Вяткина, д. 43 | 1965 | 1965 | 3644,4 | 3458,9 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
| 167 | ул. Вяткина, д. 45 | 1996 | 1996 | 5127,2 | 4852,5 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 168 | ул. Вяткина, д. 47 | 1989 | 1989 | 3007,9 | 2680,6 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 169 | ул. Вяткина, д. 49 | 1991 | 2002 | 2969 | 2663,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 170 | ул. Вяткина, д. 68 | 2004 | 2004 | 5221,5 | 3674 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 171 | ул. Гагарина, д. 34 | 1990 | 1990 | 1970,5 | 1827,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 172 | ул. Гагарина, д. 36 | 1994 | 1994 | 2310,9 | 2183,5 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 173 | ул. Гагарина, д. 40 | 1961 | 1961 | 666,9 | 462,8 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 174 | ул. Гагарина, д. 46 | 1969 | 1969 | 3405,2 | 3121,7 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 175 | ул. Гагарина, д. 100 | 2002 | 2002 | 1669 | 1128,3 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 176 | ул. Герцена, д. 2 | 1975 | 2010 | 2984,7 | 2688,1 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 177 | ул. Герцена, д. 14 | 1980 | 1980 | 4796,9 | 4368,8 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 178 | ул. Герцена, д. 16 | 1968 | 1968 | 2788 | 2562,6 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 |
| 179 | ул. Герцена, д. 19 | 1965 | 1965 | 2152,5 | 1994,4 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
| 180 | ул. Герцена, д. 21 | 1965 | 1965 | 2297 | 2138,7 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
| 181 | ул. Герцена, д. 23 | 1966 | 1966 | 2147,7 | 1837,4 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
| 182 | ул. Горная, д. 6 | 1990 | 1990 | 259,5 | 259,5 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 183 | ул. Горная, д. 8 | 1984 | 1984 | 307,7 | 307,7 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 184 | ул. Горная, д. 10 | 1990 | 1990 | 358,6 | 358,6 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 185 | ул. Горная, д. 12 | 1992 | 1992 | 349,1 | 349,1 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 186 | ул. Горная, д. 14 | 1997 | 1997 | 352,1 | 352,1 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 187 | ул. Грибоедова, д. 2 | 1970 | 2003 | 2825,5 | 2602,2 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 188 | ул. Дзержинского, д. 93 | 1970 | 1970 | 4057,2 | 3784,8 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 189 | ул. Дзержинского, д. 179 | 1971 | 2006 | 4828,5 | 4380,9 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2014 – 2017 |
| 190 | ул. Дзержинского, д. 181 | 1972 | 2007 | 2908 | 2696,6 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2014 – 2017 |
| 191 | ул. Дзержинского, д. 183 | 1970 | 2010 | 2792,6 | 2597,2 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 192 | ул. Дзержинского, д. 185 | 1960 | 2007 | 683,8 | 633,5 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 193 | ул. Дзержинского, д. 187 | 2017 | 2017 | 10678,3 | 6741,1 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 194 | ул. Дзержинского, д. 191 | 1970 | 2002 | 3315,2 | 3281,8 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 195 | ул. Железнодорожная, д. 18 | 1962 | 1962 | 972 | 898,4 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 196 | ул. Журавлева, д. 3 | 1981 | 1981 | 4403,3 | 4272,5 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2048 – 2050 | 2014 – 2017 |
| 197 | ул. Журавлева, д. 4 | 1987 | 1987 | 7589,8 | 7589,09 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2048 – 2050 | 2014 – 2017 |
| 198 | ул. Журавлева, д. 5 | 1979 | 1979 | 2866,2 | 2866,2 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 199 | ул. Журавлева, д. 8 | 1982 | 1982 | 2791,6 | 2791,6 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 200 | ул. Журавлева, д. 8А | 1989 | 1989 | 3213,6 | 3213,6 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 201 | ул. Журавлева, д. 10 | 1986 | 1986 | 2898,4 | 2898,4 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 202 | ул. Заводская, д. 3Б, корп. 1 | 1985 | 1985 | 2145,2 | 1902,3 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 203 | ул. Заводская, д. 3Б, корп. 2 | 1987 | 1987 | 2204,5 | 2018,32 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 204 | ул. Запорожская, д. 1 | 1973 | 1973 | 12116,1 | 10602,5 | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 205 | ул. Запорожская, д. 3 | 1974 | 2010 | 2958,7 | 2670,8 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 206 | ул. Ивана Ярыгина, д. 17 | 2013 | 2013 | 7770 | 5795,3 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 207 | ул. Ивана Ярыгина, д. 18 | 1974 | 1974 | 6376,6 | 5768,8 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 208 | ул. Ивана Ярыгина, д. 20 | 1969 | 1969 | 3243 | 2652,9 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 209 | ул. Ивана Ярыгина, д. 24 | 1964 | 2011 | 2130,8 | 2130,8 | 2014 – 2017 |  | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 210 | ул. Ивана Ярыгина, д. 26 | 1964 | 1964 | 2698,4 | 2502,3 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 211 | ул. Ивана Ярыгина, д. 30 | 1969 | 1969 | 1697,2 | 1563 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 212 | ул. Ивана Ярыгина, д. 32 | 1972 | 1972 | 4853,9 | 4154,1 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 213 | ул. Ивана Ярыгина, д. 34 | 2012 | 2013 | 13900 | 10567,6 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 214 | ул. Ивана Ярыгина, д. 41 | 1978 | 2008 | 4410,1 | 4410,1 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 215 | ул. Ивана Ярыгина, д. 45 | 1978 | 1978 | 2694,2 | 2694,2 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 216 | ул. Ивана Ярыгина, д. 47 | 1981 | 1981 | 3408,8 | 3370,7 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 217 | ул. Ивана Ярыгина, д. 56 | 1982 | 2011 | 8657,8 | 8581,1 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 218 | ул. Ивана Ярыгина, д. 58 | 1982 | 2012 | 8758,7 | 8723,6 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 219 | ул. Ивана Ярыгина, д. 60 | 1982 | 2011 | 4406 | 4404,6 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 220 | ул. Итыгина, д. 1 | 1973 | 1973 | 4749 | 4313,9 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 221 | ул. Итыгина, д. 2 | 1963 | 1963 | 3808 | 3808 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 222 | ул. Итыгина, д. 3 | 1970 | 2011 | 4696,5 | 4696,5 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 223 | ул. Итыгина, д. 4 | 1986 | 1986 | 3346,19 | 3346,19 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 224 | ул. Итыгина, д. 4А | 1989 | 1989 | 2644,8 | 2386,9 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 225 | ул. Итыгина, д. 6 | 1973 | 1973 | 2157,3 | 2064,1 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 |
| 226 | ул. Итыгина, д. 8 | 1973 | 2005 | 3600,2 | 3350 | 2021 – 2023 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 227 | ул. Карла Маркса, д. 2 | 1966 | 2002 | 3583,3 | 3489,5 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
| 228 | ул. Карла Маркса, д. 3 | 1964 | 2003 | 3678,8 | 3678,8 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 229 | ул. Карла Маркса, д. 4 | 1972 | 1996 | 4833,5 | 4548,5 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 230 | ул. Карла Маркса, д. 5 | 1979 | 2010 | 4649,7 | 3595 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 231 | ул. Карла Маркса, д. 16 | 1969 | 2011 | 2786 | 2546,9 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 232 | ул. Карла Маркса, д. 18 | 1967 | 2011 | 3807,8 | 3509,6 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 233 | ул. Карла Маркса, д. 19 | 1964 | 2005 | 376,8 | 355,4 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 234 | ул. Карла Маркса, д. 21 | 1967 | 1971 | 3744,8 | 3503,3 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 235 | ул. Карла Маркса, д. 21А | 1967 | 2011 | 3068,2 | 2859,6 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 236 | ул. Карла Маркса, д. 23 | 1968 | 2011 | 1760,1 | 1618,4 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 237 | ул. Карла Маркса, д. 28 | 1974 | 2011 | 9291,5 | 8022,3 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 238 | ул. Карла Маркса, д. 42 | 1989 | 1989 | 6470,8 | 6470,8 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 239 | ул. Карла Маркса, д. 44 | 1997 | 1997 | 12583,8 | 12583,8 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 240 | ул. Карла Маркса, д. 53 | 1993 | 2009 | 1506,8 | 1387,4 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 241 | ул. Карла Маркса, д. 55 | 2007 | 2007 | 4142,1 | 3649,3 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 242 | ул. Карла Маркса, д. 57 | 2008 | 2008 | 4086,48 | 3666,9 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 243 | ул. Карла Маркса, д. 59 | 2005 | 2005 | 6491,3 | 6488,3 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 244 | ул. Карла Маркса, д. 63 | 2005 | 2007 | 8596,4 | 8591,5 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 245 | ул. Карла Маркса, д. 67 | 2007 | 2007 | 1698,3 | 1656,9 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 246 | ул. Катанова, д. 11 | 1967 | 2009 | 2440,2 | 2440,2 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 247 | ул. Катанова, д. 13 | 1964 | 1964 | 666,2 | 641,9 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
| 248 | ул. Кати Перекрещенко, д. 1 | 2003 | 2003 | 2383,3 | 1938,2 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 249 | ул. Кати Перекрещенко, д. 2 | 1982 | 1982 | 7478,1 | 7478,1 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 250 | ул. Кати Перекрещенко, д. 3 | 1996 | 1996 | 1786,8 | 1611,9 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 251 | ул. Кати Перекрещенко, д. 3А | 2007 | 2007 | 3907,7 | 2383,7 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 252 | ул. Кати Перекрещенко, д. 4 | 1974 | 1974 | 3383 | 3381,3 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 253 | ул. Кати Перекрещенко, д. 5 | 1990 | 1990 | 8213,3 | 8208,5 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 254 | ул. Кати Перекрещенко, д. 6 | 1978 | 2010 | 7372,2 | 7372,2 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 255 | ул. Кати Перекрещенко, д. 7 | 1979 | 1979 | 5710 | 5710 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 256 | ул. Кати Перекрещенко, д. 8 | 1972 | 1972 | 4397 | 4332,5 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
| 257 | ул. Кати Перекрещенко, д. 10 | 1973 | 1973 | 2704,2 | 2590,8 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 258 | ул. Кати Перекрещенко, д. 12 | 1972 | 1972 | 4362,2 | 4362,2 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 259 | ул. Кати Перекрещенко, д. 13 | 1978 | 1978 | 4280,9 | 4280,9 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 260 | ул. Кати Перекрещенко, д. 13А | 1986 | 1986 | 3409,5 | 3334 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 261 | ул. Кати Перекрещенко, д. 15 | 1978 | 1978 | 4106,1 | 4106,1 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 262 | ул. Кати Перекрещенко, д. 16 | 1973 | 1973 | 5783,6 | 5754,7 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 263 | ул. Кати Перекрещенко, д. 17 | 1978 | 1978 | 4125,1 | 4120,7 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 264 | ул. Кати Перекрещенко, д. 18 | 1974 | 1974 | 4389,4 | 4355,6 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 265 | ул. Кати Перекрещенко, д. 20 | 1974 | 1974 | 5753,1 | 5692,8 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 266 | ул. Кати Перекрещенко, д. 22 | 1991 | 1991 | 3710,1 | 3480 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 267 | ул. Кати Перекрещенко, д. 24 | 1990 | 1990 | 2394,1 | 2394,1 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 268 | ул. Кати Перекрещенко, д. 26 | 1988 | 1988 | 4312,4 | 4010,26 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 269 | ул. Кирова, д. 77 | 1969 | 2011 | 1897,2 | 1745,8 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 270 | ул. Кирова, д. 97 | 1973 | 2011 | 4803,8 | 4297,9 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 271 | ул. Кирова, д. 99Б | 2008 | 2008 | 5162,7 | 5162,7 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 272 | ул. Кирова, д. 101 | 2007 | 2007 | 5709 | 4292,4 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 273 | ул. Кирова, д. 102 | 1984 | 2007 | 6758,1 | 6518,5 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 274 | ул. Кирова, д. 103 | 1991 | 1991 | 13614 | 12025,7 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 275 | ул. Кирова, д. 105 | 2012 | 2012 | 5958 | 4892,7 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 276 | ул. Кирова, д. 107, корп. 1 | 2014 | 2014 | 8547,2 | 6668,7 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 277 | ул. Кирова, д. 112, корп. 1 | 2007 | 2007 | 19367,2 | 14688,21 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 278 | ул. Кирова, д. 112, корп. 2 | 2007 | 2007 | 8911,4 | 7212,1 | 2039 – 2041 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 279 | ул. Кирова, д. 112, корп. 3 | 2008 | 2008 | 15179,9 | 12889,19 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 280 | ул. Кирова, д. 120, корп. 1 | 2017 | 2017 | 11476,4 | 7864,5 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 281 | ул. Кирова, д. 120, корп. 2 | 2016 | 2016 | 13492,3 | 13492,3 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 282 | ул. Кирова, д. 122 | 2014 | 2014 | 8975,1 | 6365,8 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 283 | ул. Кирова, д. 204А | 2008 | 2008 | 16424,2 | 11611,9 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 284 | ул. Кирова, д. 250 | 1979 | 1979 | 3593,6 | 3447,7 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 285 | ул. Кирова, д. 252 | 1980 | 1980 | 2219,6 | 2191,18 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 286 | ул. Колхозная, д. 34 | 2011 | 2011 | 8531 | 8531 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 287 | ул. Колхозная, д. 45 | 1984 | 2008 | 8649,8 | 8649,8 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 288 | ул. Комарова, д. 2 | 1971 | 2011 | 4385,5 | 4385,5 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 289 | ул. Комарова, д. 4 | 1971 | 1971 | 3198,4 | 3148,1 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 290 | ул. Комарова, д. 6 | 1971 | 1971 | 5855,4 | 5855,4 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 291 | ул. Комарова, д. 8 | 1971 | 1971 | 5242,62 | 5214,22 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2014 – 2017 |
| 292 | ул. Комарова, д. 9 | 2017 | 2017 | 3330,8 | 2301,3 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 293 | ул. Комарова, д. 9Б | 2017 | 2017 | 14600,5 | 9666,3 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 294 | ул. Комарова, д. 10 | 1986 | 1986 | 4752,4 | 4740 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 295 | ул. Комарова, д. 16 | 1989 | 1989 | 5389,7 | 5389,7 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 296 | ул. Комарова, д. 18 | 1990 | 1990 | 8214,3 | 8214,3 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 297 | ул. Комарова, д. 20 | 1990 | 1990 | 3873,2 | 3873,2 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 298 | ул. Комарова, д. 24 | 2006 | 2006 | 3108,7 | 2699 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 299 | ул. Комарова, д. 28 | 1989 | 1989 | 3678 | 3678 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 300 | ул. Кошурникова, д. 1 | 1968 | 1968 | 3935,5 | 3504 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 |
| 301 | ул. Кошурникова, д. 3 | 1967 | 2011 | 3362,5 | 3362,5 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 302 | ул. Кошурникова, д. 3А | 1992 | 2009 | 4611,6 | 4522,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 303 | ул. Кошурникова, д. 3Б | 1993 | 1993 | 3263,9 | 3263,9 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 304 | ул. Кошурникова, д. 5 | 1966 | 1966 | 2498,1 | 2498,1 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 305 | ул. Кошурникова, д. 5А | 1970 | 2010 | 4635,3 | 4635,3 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 306 | ул. Кошурникова, д. 7 | 1966 | 1966 | 2560 | 2500,3 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
| 307 | ул. Кошурникова, д. 9 | 1973 | 2006 | 4528,6 | 4528,3 | 2018 – 2020 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 |
| 308 | ул. Кошурникова, д. 9А | 1975 | 2010 | 6153,05 | 6153,05 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 309 | ул. Кошурникова, д. 11 | 1980 | 1980 | 6162,59 | 6162,59 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 310 | ул. Кошурникова, д. 21 | 1978 | 1978 | 4149,9 | 4149,9 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 311 | ул. Кравченко, д. 9 | 1970 | 1970 | 3430,8 | 3174,6 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 312 | ул. Красноярская, д. 6 | 1973 | 1973 | 4427,2 | 4427,2 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 313 | ул. Красноярская, д. 8 | 1976 | 1976 | 4147,5 | 4147,5 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 314 | ул. Крылова, д. 35А | 2004 | 2004 | 4048,2 | 3579,5 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 315 | ул. Крылова, д. 37 | 1977 | 2007 | 4835,2 | 4388,9 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 316 | ул. Крылова, д. 39 | 1977 | 2007 | 4861,9 | 4415,7 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 317 | ул. Крылова, д. 41 | 1964 | 2007 | 1954,2 | 1617,3 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 318 | ул. Крылова, д. 43 | 1969 | 2009 | 2612 | 2612 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 319 | ул. Крылова, д. 45 | 1969 | 2009 | 2538,5 | 2538,2 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 320 | ул. Крылова, д. 63 | 2004 | 2004 | 2055,1 | 1671,68 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 321 | ул. Крылова, д. 65 | 1977 | 1977 | 4347,6 | 4347,6 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 322 | ул. Крылова, д. 67 | 1980 | 1980 | 2669,3 | 2669,3 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 323 | ул. Крылова, д. 69 | 1980 | 1980 | 2698,6 | 2698,6 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 324 | ул. Крылова, д. 71 | 1985 | 2010 | 4825,7 | 4825,7 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 325 | ул. Крылова, д. 71А | 1992 | 2008 | 4477,9 | 4477,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 326 | ул. Крылова, д. 73 | 1987 | 1987 | 8742,7 | 8742,7 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 327 | ул. Крылова, д. 75 | 1985 | 2007 | 6829,4 | 6829,4 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 328 | ул. Крылова, д. 77 | 1985 | 2007 | 5718,3 | 5715,8 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 329 | ул. Крылова, д. 77А | 2007 | 2007 | 4260,5 | 2792,2 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 330 | ул. Крылова, д. 79 | 1988 | 1988 | 8463,4 | 8460,1 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 331 | ул. Крылова, д. 81 | 1985 | 2007 | 10374,4 | 10374,4 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 332 | ул. Крылова, д. 82 | 1984 | 1984 | 6230,5 | 5690,2 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 333 | ул. Крылова, д. 85 | 2015 | 2015 | 18290,2 | 18290,2 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 334 | ул. Крылова, д. 86 | 1985 | 2012 | 8246,5 | 7385,4 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 335 | ул. Крылова, д. 88 | 1988 | 2010 | 10134,1 | 9118,9 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 336 | ул. Крылова, д. 90 | 1986 | 2011 | 8235,2 | 7390,6 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 337 | ул. Крылова, д. 94 | 1986 | 1986 | 5631,1 | 5605,1 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 338 | ул. Крылова, д. 96 | 1999 | 1999 | 9438,9 | 9438,9 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 339 | ул. Крылова, д. 98 | 1995 | 1995 | 3365,3 | 3365,3 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 340 | ул. Крылова, д. 100 | 1995 | 1994 | 9859,6 | 8831,2 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 341 | ул. Крылова, д. 102 | 1998 | 1998 | 5401,8 | 5367,2 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 342 | ул. Крылова, д. 104 | 2004 | 2004 | 3924,4 | 3417,1 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 343 | ул. Крылова, д. 106, корп. 1 | 2000 | 2000 | 4325,2 | 3507,5 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 344 | ул. Крылова, д. 106, корп. 2 | 2000 | 2000 | 3718,8 | 3112,5 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 345 | ул. Крылова, д. 106, корп. 3 | 2002 | 2002 | 8197,15 | 6010 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 346 | ул. Крылова, д. 106, корп. 4 | 2004 | 2004 | 2582,1 | 1620,6 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 347 | ул. Крылова, д. 112 | 2007 | 2007 | 6976,6 | 6003,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 348 | ул. Ленинского Комсомола, д. 3 | 1979 | 2011 | 7403,5 | 6560,1 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 349 | ул. Ленинского Комсомола, д. 9 | 1966 | 2010 | 2419,5 | 2419,5 | 2014 – 2017 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 350 | ул. Ленинского Комсомола, д. 11 | 1971 | 2011 | 2598,3 | 2598,3 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 351 | ул. Ленинского Комсомола, д. 13 | 1972 | 1972 | 3325,9 | 3316,6 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 352 | ул. Ленинского Комсомола, д. 15 | 1972 | 2009 | 4370,1 | 4285,1 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 353 | ул. Ленинского Комсомола, д. 16 | 2016 | 2016 | 5052,1 | 5052,1 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 354 | ул. Ленинского Комсомола, д. 31 | 1969 | 1969 | 3860,7 | 3472,6 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 355 | ул. Ленинского Комсомола, д. 35 | 1972 | 2011 | 4390,8 | 4282,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 356 | ул. Ленинского Комсомола, д. 37 | 1973 | 2011 | 2959,8 | 2683,4 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 357 | ул. Лермонтова, д. 3 | 1994 | 1994 | 4538,8 | 4538,8 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 358 | ул. Лермонтова, д. 5 | 2000 | 2000 | 3584,5 | 3584,5 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 359 | ул. Лермонтова, д. 6 | 1979 | 1979 | 4380,3 | 4380,3 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 360 | ул. Лермонтова, д. 7 | 2017 | 2017 | 9922,9 | 6628,1 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 361 | ул. Лермонтова, д. 8 | 1980 | 1980 | 5198,3 | 5194 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 362 | ул. Лермонтова, д. 9 | 1995 | 1995 | 6864,9 | 6787,8 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 363 | ул. Лермонтова, д. 10 | 1979 | 1979 | 5605,5 | 5605,5 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 364 | ул. Лермонтова, д. 11 | 2000 | 2000 | 4984,4 | 4962,4 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 365 | ул. Лермонтова, д. 14 | 1980 | 1980 | 5788,8 | 5778,8 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 366 | ул. Лермонтова, д. 16 | 1981 | 1981 | 5288 | 5234,3 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 367 | ул. Лермонтова, д. 17 | 2013 | 2013 | 2619,6 | 2619,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 368 | ул. Лермонтова, д. 18 | 2011 | 2011 | 16614,3 | 14632,4 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 369 | ул. Лермонтова, д. 20 | 2011 | 2011 | 11112,1 | 11112,1 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 370 | ул. Лермонтова, д. 21, корп. 1 | 2013 | 2013 | 15120,5 | 9539,1 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 371 | ул. Лермонтова, д. 25 | 2012 | 2012 | 8010,4 | 6939,5 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 372 | ул. Лермонтова, д. 27 | 2012 | 2012 | 7638,6 | 5869,4 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 373 | ул. Лермонтова, д. 29 | 2014 | 2014 | 8117,1 | 5859,7 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 374 | ул. Ломоносова, д. 2 | 1962 | 2009 | 1344,4 | 1344,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 375 | ул. Ломоносова, д. 8 | 1961 | 2009 | 1263,7 | 1263,7 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 376 | ул. Ломоносова, д. 10 | 1962 | 2008 | 1370,4 | 1312,1 | 2014 – 2017 |  | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 377 | ул. Ломоносова, д. 12 | 1962 | 2009 | 1319,3 | 1319,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 378 | ул. Ломоносова, д. 14 | 1962 | 2010 | 1274,2 | 1274,2 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 379 | ул. Ломоносова, д. 16, корп. 1 | 1994 | 2008 | 5925,9 | 5916,2 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 380 | ул. Ломоносова, д. 16, корп. 2 | 1996 | 1996 | 2662 | 2662 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 381 | ул. Ломоносова, д. 18 | 1995 | 1995 | 3332,9 | 3331,2 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 382 | ул. Ломоносова, д. 20 | 1988 | 2011 | 2684,63 | 2684,63 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 383 | ул. Ломоносова, д. 22 | 1993 | 1993 | 4565,8 | 4565,8 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 384 | ул. Ломоносова, д. 24 | 2010 | 2010 | 5664,3 | 4942,7 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 385 | ул. Ломоносова, д. 24А | 2011 | 2011 | 5374,3 | 4967,8 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 386 | ул. Ломоносова, д. 24Б | 2013 | 2013 | 5803 | 5061,9 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 387 | ул. Луначарского, д. 26 | 1985 | 1985 | 3889,4 | 3889,4 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 388 | ул. Луначарского, д. 28 | 1986 | 1986 | 4158,3 | 4158,3 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 389 | ул. Луначарского, д. 32 | 1968 | 1968 | 382,8 | 382,8 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 390 | ул. Луначарского, д. 34 | 1970 | 1970 | 351,6 | 351,4 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
| 391 | ул. Маршала Жукова, д. 3 | 1995 | 2013 | 7604,1 | 6771,4 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 392 | ул. Маршала Жукова, д. 4 | 1969 | 1969 | 1778,4 | 1778,4 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 393 | ул. Маршала Жукова, д. 6 | 1962 | 1962 | 622,6 | 622,6 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 394 | ул. Маршала Жукова, д. 7 | 1986 | 2011 | 4634,4 | 4463,4 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 395 | ул. Маршала Жукова, д. 8 | 1960 | 1960 | 434,2 | 434,2 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 396 | ул. Маршала Жукова, д. 9 | 1974 | 1974 | 2590,2 | 2590,2 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 397 | ул. Маршала Жукова, д. 11 | 1968 | 2010 | 3831,1 | 3551,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 398 | ул. Маршала Жукова, д. 12 | 1958 | 1958 | 914,5 | 889,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 399 | ул. Маршала Жукова, д. 18 | 1973 | 1973 | 5909 | 5909 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 400 | ул. Маршала Жукова, д. 24 | 1952 | 1952 | 763,2 | 763,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 401 | ул. Маршала Жукова, д. 25 | 1959 | 2005 | 423,2 | 403,8 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 402 | ул. Маршала Жукова, д. 26 | 1954 | 1954 | 852,3 | 682,67 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 403 | ул. Маршала Жукова, д. 28 | 1956 | 1956 | 853,3 | 747,77 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 404 | ул. Маршала Жукова, д. 30 | 1970 | 1970 | 3592 | 3592 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 405 | ул. Маршала Жукова, д. 52 | 1999 | 1999 | 936,2 | 853,5 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 406 | ул. Маршала Жукова, д. 70 | 1997 | 2009 | 3879,5 | 3879,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
| 407 | ул. Маршала Жукова, д. 70А | 2008 | 2008 | 3336 | 2522,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 408 | ул. Маршала Жукова, д. 72 | 1990 | 2010 | 3735,3 | 3244,7 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 409 | ул. Маршала Жукова, д. 74 | 1981 | 1981 | 2164,9 | 2164,9 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 410 | ул. Маршала Жукова, д. 74А | 1987 | 2010 | 3638,4 | 3180,2 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 411 | ул. Маршала Жукова, д. 78 | 1973 | 1973 | 3009,4 | 2798,6 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 412 | ул. Маршала Жукова, д. 80 | 1973 | 1973 | 3014,4 | 2716,4 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 413 | ул. Маршала Жукова, д. 82 | 1989 | 2010 | 9193,2 | 8197,6 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 414 | ул. Маршала Жукова, д. 84 | 1984 | 2007 | 4081 | 3662,6 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 415 | ул. Маршала Жукова, д. 86 | 1986 | 2011 | 5344,2 | 5344,2 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 416 | ул. Маршала Жукова, д. 86Б | 2010 | 2010 | 3710,6 | 3405,3 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 417 | ул. Маршала Жукова, д. 88 | 1975 | 2007 | 6564,8 | 5748,1 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 418 | ул. Маршала Жукова, д. 89 | 2013 | 2013 | 32687,4 | 22088,6 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 419 | ул. Маршала Жукова, д. 90 | 1972 | 2011 | 4348,2 | 3557,2 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 420 | ул. Маршала Жукова, д. 92 | 1976 | 1976 | 2107,23 | 2107,23 | 2024 – 2026 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 421 | ул. Маршала Жукова, д. 94 | 1977 | 2011 | 3203,8 | 2830 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 422 | ул. Маршала Жукова, д. 96 | 1977 | 2007 | 3184,3 | 2783,9 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 423 | ул. Маршала Жукова, д. 101 | 1994 | 2010 | 2956,83 | 2632,2 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 424 | ул. Минусинская, д. 53 | 1964 | 2010 | 1361,6 | 1254,1 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 425 | ул. Минусинская, д. 55 | 1965 | 1965 | 1046,3 | 965,6 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
| 426 | ул. Минусинская, д. 59 | 1974 | 2008 | 4413,6 | 4413,6 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 427 | ул. Минусинская, д. 61 | 1976 | 1976 | 4375,5 | 4375,5 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 428 | ул. Мира, д. 134 | 1978 | 1978 | 1210,6 | 1123,1 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 429 | ул. Мичурина, д. 44 | 1969 | 1969 | 366,4 | 366,4 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 430 | ул. Мичурина, д. 44А | 1989 | 1989 | 1340,6 | 1340,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 431 | ул. Мичурина, д. 45 | 1991 | 1991 | 3672,1 | 3672,1 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 432 | ул. Мичурина, д. 46 | 1989 | 1989 | 4999,1 | 4967,2 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 433 | ул. Молодежная, д. 4 | 2014 | 2014 | 1931,9 | 1613,2 | 2042 – 2044 |  | 2042 – 2043 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 434 | ул. Молодежная, д. 6 | 1989 | 1989 | 863,9 | 863,9 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 435 | ул. Молодежная, д. 8 | 1991 | 1991 | 1474,1 | 1474,1 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 436 | ул. Молодежная, д. 10 | 1993 | 1993 | 1507,7 | 1507,7 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 437 | ул. Некрасова, д. 1 | 1985 | 2011 | 14708,6 | 12805,4 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 438 | ул. Некрасова, д. 4 | 1973 | 1973 | 3415,8 | 3412,3 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 439 | ул. Некрасова, д. 6 | 1969 | 2010 | 3497,3 | 3493,29 | 2024 – 2026 |  | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
| 440 | ул. Некрасова, д. 8 | 2007 | 2008 | 20306,7 | 20306,7 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 441 | ул. Некрасова, д. 12 | 1994 | 1994 | 4721,2 | 4240,9 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 442 | ул. Некрасова, д. 12, корп. 1 | 2000 | 2013 | 8260,4 | 7392,3 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 443 | ул. Некрасова, д. 18 | 2016 | 2016 | 11169,5 | 9733,7 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 444 | ул. Некрасова, д. 21 | 1997 | 2001 | 3978,9 | 3978,9 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 445 | ул. Некрасова, д. 22 | 2001 | 2001 | 6463,8 | 5727,8 | 2039 – 2041 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 446 | ул. Некрасова, д. 22А | 2007 | 2007 | 4172,7 | 4172,7 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 447 | ул. Некрасова, д. 22Б | 2006 | 2006 | 4677,4 | 3435,3 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 448 | ул. Некрасова, д. 22В | 2006 | 2006 | 4570,4 | 3788,8 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 449 | ул. Некрасова, д. 23 | 1995 | 1995 | 9158 | 5631,6 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 450 | ул. Некрасова, д. 23А | 2003 | 2003 | 7226,4 | 7133,2 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 451 | ул. Некрасова, д. 23Б | 2015 | 2015 | 11424,2 | 9347,8 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 452 | ул. Некрасова, д. 24 | 1989 | 1989 | 4093 | 3770,5 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 453 | ул. Некрасова, д. 24А | 1994 | 1994 | 18212,5 | 16342 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 454 | ул. Некрасова, д. 24Б | 1997 | 2013 | 4484,9 | 4484,9 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 455 | ул. Некрасова, д. 25 | 1991 | 1991 | 13483,9 | 12089,9 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 456 | ул. Некрасова, д. 26 | 1987 | 1987 | 12070,4 | 12070,4 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 457 | ул. Некрасова, д. 26А | 2001 | 2001 | 3663,6 | 3109,7 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 458 | ул. Некрасова, д. 27 | 1997 | 1997 | 5338,1 | 4834,7 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 459 | ул. Некрасова, д. 28 | 1990 | 2012 | 3268,9 | 3268,9 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 460 | ул. Некрасова, д. 30 | 1989 | 2010 | 3091,5 | 3091,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 461 | ул. Некрасова, д. 32 | 1990 | 1990 | 4286,6 | 3845 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 462 | ул. Некрасова, д. 34 | 1993 | 1993 | 2408,8 | 2 408,80 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 463 | ул. Некрасова, д. 37 | 2017 | 2017 | 4811,0 | 3002,0 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 464 | ул. Некрасова, д. 39 | 2016 | 2016 | 25301,8 | 25301,8 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 465 | ул. Некрасова, д. 41 | 2016 | 2016 | 17640,6 | 16300,1 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 466 | ул. Некрасова, д. 45 | 2017 | 2017 | 33952,9 | 22605,8 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 467 | ул. Островского, д. 12 | 1953 | 1953 | 461,1 | 341,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 468 | ул. Островского, д. 18 | 1964 | 1964 | 2342,4 | 1749,64 | 2018 – 2020 |  | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 469 | ул. Островского, д. 19 | 1988 | 1988 | 4835,2 | 4835,2 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 470 | ул. Островского, д. 20 | 1964 | 1964 | 2127,7 | 1974,7 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 471 | ул. Островского, д. 22 | 1963 | 1963 | 1994,6 | 1754,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 472 | ул. Островского, д. 24 | 1963 | 1963 | 2063,3 | 2063,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 473 | ул. Павших Коммунаров, д. 90 | 1962 | 1962 | 1380,7 | 1270,5 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 474 | ул. Павших Коммунаров, д. 94 | 1962 | 2007 | 1840,5 | 1840,5 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 475 | ул. Павших Коммунаров, д. 96 | 1961 | 1988 | 1834,6 | 1834,6 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 476 | ул. Павших Коммунаров, д. 98 | 1964 | 2009 | 1589,8 | 1546,2 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 477 | ул. Пирятинская, д. 01 | 1991 | 1991 | 4419,8 | 4419,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 478 | ул. Пирятинская, д. 1 | 1970 | 1970 | 3937,4 | 3937,4 | 2030 – 2032 |  | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 |
| 479 | ул. Пирятинская, д. 03 | 1989 | 1989 | 3248,8 | 3246,72 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 480 | ул. Пирятинская, д. 3 | 1972 | 1972 | 2908,8 | 2603,7 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 481 | ул. Пирятинская, д. 3А | 1985 | 1985 | 2804,2 | 2804,2 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 482 | ул. Пирятинская, д. 3Б | 1992 | 1992 | 2753,1 | 2750,1 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 483 | ул. Пирятинская, д. 4 | 1963 | 2011 | 2079,1 | 2079,1 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 484 | ул. Пирятинская, д. 05 | 1988 | 2011 | 3303,7 | 3300,89 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 485 | ул. Пирятинская, д. 6 | 1970 | 2010 | 2618,1 | 2617,4 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
| 486 | ул. Пирятинская, д. 7 | 1974 | 1974 | 4950,1 | 4526,6 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 487 | ул. Пирятинская, д. 9 | 1970 | 1970 | 3324,8 | 3324,8 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 488 | ул. Пирятинская, д. 13 | 1970 | 1970 | 3633,3 | 3235,5 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 489 | ул. Пирятинская, д. 14 | 1970 | 2011 | 4546,2 | 4546,2 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 490 | ул. Пирятинская, д. 15 | 1977 | 1977 | 4807,2 | 4359,2 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 491 | ул. Пирятинская, д. 16 | 1964 | 1964 | 2036,4 | 2036,4 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
| 492 | ул. Пирятинская, д. 17 | 1979 | 1979 | 4801,2 | 4364,2 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 493 | ул. Пирятинская, д. 17А | 1986 | 1986 | 5321,9 | 4756,2 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 494 | ул. Пирятинская, д. 18 | 1973 | 2010 | 4822,8 | 4822,8 | 2030 – 2032 |  | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
| 495 | ул. Пирятинская, д. 19 | 1976 | 1976 | 4828 | 4322 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 496 | ул. Пирятинская, д. 19А | 1993 | 1993 | 3519,4 | 3184,2 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 497 | ул. Пирятинская, д. 19Г | 2011 | 2011 | 5837,7 | 5837,7 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 498 | ул. Пирятинская, д. 21 | 1982 | 1982 | 4839 | 4387,8 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 499 | ул. Пирятинская, д. 21А | 1988 | 1988 | 5316,5 | 4707,3 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 500 | ул. Пирятинская, д. 21Б | 1997 | 1997 | 4307,5 | 3914,6 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 501 | ул. Пирятинская, д. 21В | 1999 | 1999 | 4278,6 | 3888,4 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 502 | ул. Пирятинская, д. 21Г | 2009 | 2009 | 6084,1 | 4576,9 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 503 | ул. Пирятинская, д. 22 | 1975 | 2011 | 4196,2 | 4196,2 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 504 | ул. Пирятинская, д. 23 | 1970 | 1970 | 4842,5 | 4425,1 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 505 | ул. Пирятинская, д. 23А | 2013 | 2013 | 4172,8 | 4172,8 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 506 | ул. Пирятинская, д. 25 | 1971 | 1971 | 4859,7 | 4392,3 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 507 | ул. Пирятинская, д. 29 | 1972 | 1972 | 4395,1 | 4394,3 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 508 | ул. Пирятинская, д. 30 | 1980 | 2000 | 4900,6 | 4900 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 509 | ул. Пирятинская, д. 31 | 1968 | 1986 | 3804,1 | 1664,7 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 510 | ул. Пирятинская, д. 38 | 1981 | 1981 | 5265,2 | 5265,2 | 2018 – 2020 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2018 – 2020 |
| 511 | ул. Портовая, д. 59 | 1994 | 1994 | 2249,3 | 2249,3 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 512 | ул. Пушкина, д. 1 | 1981 | 1981 | 10612,2 | 10390,6 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 513 | ул. Пушкина, д. 3 | 2016 | 2016 | 10471,0 | 8602,6 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 514 | ул. Пушкина, д. 19 | 2007 | 2011 | 7892 | 6385,7 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 515 | ул. Пушкина, д. 21 | 1986 | 1986 | 4657,8 | 4657,8 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
| 516 | ул. Пушкина, д. 23 | 1979 | 1979 | 4412,2 | 4412,2 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 517 | ул. Пушкина, д. 25 | 1985 | 1985 | 10893,8 | 10893,8 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 | 2042 – 2044 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
| 518 | ул. Пушкина, д. 32 | 1961 | 2000 | 1249,5 | 1249,5 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 519 | ул. Пушкина, д. 36 | 1966 | 1966 | 1656,2 | 1656,2 | 2018 – 2020 |  | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 520 | ул. Пушкина, д. 38 | 2002 | 2002 | 3062,9 | 2900,5 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 521 | ул. Пушкина, д. 40 | 1999 | 1999 | 1846,6 | 1692,2 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 522 | ул. Пушкина, д. 42 | 1996 | 1996 | 2287,4 | 2109,5 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 523 | ул. Пушкина, д. 44 | 1997 | 1997 | 5045,4 | 4639,8 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 524 | ул. Пушкина, д. 46 | 1974 | 2002 | 6667 | 5665,4 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 525 | ул. Пушкина, д. 50 | 1965 | 1965 | 3502,0 | 3451,5 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 526 | ул. Пушкина, д. 52 | 1969 | 1969 | 2675,8 | 2486,8 | 2018 – 2020 |  | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 527 | ул. Пушкина, д. 54 | 1970 | 1970 | 5622,3 | 5622,3 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 528 | ул. Пушкина, д. 54Б | 2009 | 2009 | 6000 | 5604,9 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 529 | ул. Пушкина, д. 56А | 1988 | 1988 | 4138,4 | 3532 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 530 | ул. Пушкина, д. 56Б | 1995 | 2007 | 5727 | 5578,8 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 531 | ул. Пушкина, д. 58 | 1969 | 2007 | 4895,8 | 4586 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 532 | ул. Пушкина, д. 66 | 2008 | 2008 | 1799,9 | 1799,9 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 533 | ул. Пушкина, д. 67 | 1994 | 1994 | 3687,1 | 3687,1 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 534 | ул. Пушкина, д. 68 | 1966 | 2011 | 2794,5 | 2794,5 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 535 | ул. Пушкина, д. 80 | 1965 | 2011 | 2487,2 | 2487,2 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 536 | ул. Пушкина, д. 82 | 1966 | 2011 | 1622 | 1622 | 2018 – 2020 |  | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 537 | ул. Пушкина, д. 91 | 1973 | 1973 | 4858,8 | 4405,1 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 538 | ул. Пушкина, д. 96 | 1973 | 2011 | 6602,8 | 6602,8 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 539 | ул. Пушкина, д. 97 | 1971 | 2010 | 2989,2 | 2822,5 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 540 | ул. Пушкина, д. 98 | 1975 | 1975 | 2470,0 | 2198,68 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 541 | ул. Пушкина, д. 100 | 1977 | 2008 | 14763 | 10009,5 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 542 | ул. Пушкина, д. 113 | 1971 | 2011 | 2701 | 2104 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 |
| 543 | ул. Пушкина, д. 113А | 1996 | 1996 | 2246 | 2145,6 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 544 | ул. Пушкина, д. 115 | 1973 | 1973 | 4670,2 | 4568,3 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 545 | ул. Пушкина, д. 117 | 1994 | 2010 | 4862,5 | 4862,5 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 546 | ул. Пушкина, д. 118 | 1968 | 1968 | 2223,4 | 2223,4 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 |
| 547 | ул. Пушкина, д. 120 | 1966 | 1966 | 1989,1 | 1989,1 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
| 548 | ул. Пушкина, д. 122 | 1970 | 1970 | 3410,8 | 3150,9 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 549 | ул. Пушкина, д. 123 | 1977 | 1977 | 7391,4 | 6888,9 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 550 | ул. Пушкина, д. 124 | 1970 | 1970 | 2976,8 | 2976,8 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 551 | ул. Пушкина, д. 126 | 1969 | 1969 | 1937,3 | 1937,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 |
| 552 | ул. Пушкина, д. 137 | 1955 | 2010 | 1485,4 | 1369,4 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 |
| 553 | ул. Пушкина, д. 145 | 1959 | 1958 | 674,6 | 668,9 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 554 | ул. Пушкина, д. 154 | 1991 | 2007 | 4320,9 | 3904,1 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 555 | ул. Пушкина, д. 155 | 1984 | 1984 | 6244,7 | 6119 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 556 | ул. Пушкина, д. 156 | 1992 | 2007 | 4286,3 | 3876,7 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 557 | ул. Пушкина, д. 160 | 1976 | 2011 | 6380,7 | 6029,6 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 558 | ул. Пушкина, д. 164 | 1978 | 2007 | 4909,7 | 4456,8 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 559 | ул. Пушкина, д. 166 | 1979 | 2007 | 6235,2 | 5654,7 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 560 | ул. Пушкина, д. 168 | 1983 | 2007 | 4882,3 | 4442,6 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 561 | ул. Пушкина, д. 170 | 1975 | 2010 | 6469,6 | 6048,3 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 562 | ул. Пушкина, д. 176 | 1959 | 2005 | 1483,4 | 1285,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 563 | ул. Пушкина, д. 182 | 1970 | 2007 | 2769,8 | 2581,3 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 564 | ул. Пушкина, д. 184 | 1980 | 2005 | 781,6 | 455,3 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 565 | ул. Пушкина, д. 186 | 1954 | 1954 | 759,4 | 613 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 566 | ул. Пушкина, д. 188 | 1954 | 1954 | 766,3 | 597,1 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 567 | ул. Пушкина, д. 193 | 1970 | 2011 | 3383,9 | 2789,8 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 568 | ул. Пушкина, д. 195 | 1968 | 2011 | 3433,1 | 3190,4 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 569 | ул. Пушкина, д. 199 | 1985 | 1985 | 4475,1 | 3774 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 570 | ул. Пушкина, д. 199А | 1966 | 2007 | 2714,9 | 2508,3 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
| 571 | ул. Пушкина, д. 199Б | 1994 | 1994 | 10627,3 | 8701,3 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 572 | ул. Пушкина, д. 215 | 1960 | 2004 | 858 | 712,2 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 573 | ул. Рыбацкая, д. 21 | 1979 | 1979 | 5004,6 | 5004,6 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 574 | ул. Рыбацкая, д. 21А | 1990 | 1990 | 1739 | 1739 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 575 | ул. Рыбацкая, д. 23 | 1980 | 1980 | 5687,2 | 5687,2 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 576 | ул. Советская, д. 30 | 1962 | 2011 | 1373,2 | 1373,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 577 | ул. Советская, д. 32 | 1962 | 2011 | 2610,8 | 2562,5 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 578 | ул. Советская, д. 34 | 1962 | 2011 | 1275,6 | 1275,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 579 | ул. Советская, д. 36 | 1963 | 2011 | 2612,2 | 2561,6 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 580 | ул. Советская, д. 38 | 1963 | 2011 | 1280,6 | 1280,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
| 581 | ул. Советская, д. 40 | 1965 | 2011 | 2753,7 | 2520 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 582 | ул. Советская, д. 42 | 1965 | 2011 | 1340,2 | 1037,5 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 583 | ул. Советская, д. 44 | 1975 | 1975 | 4320,6 | 4009,3 | 2024 – 2026 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 584 | ул. Советская, д. 46 | 1993 | 1993 | 5286,1 | 3227,7 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
| 585 | ул. Советская, д. 47 | 1968 | 2011 | 4074,1 | 3735,9 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 586 | ул. Советская, д. 48 | 2006 | 2003 | 15150 | 12287,1 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
| 587 | ул. Советская, д. 49 | 1968 | 2011 | 4059,9 | 3726,1 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 588 | ул. Советская, д. 90 | 1997 | 2001 | 3515,6 | 3515,6 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
| 589 | ул. Советская, д. 113 | 1991 | 1991 | 13373 | 12027 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 590 | ул. Советская, д. 115 | 1980 | 2010 | 4791,3 | 4353,2 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 591 | ул. Советская, д. 117 | 1981 | 2010 | 4791,3 | 4354,7 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 592 | ул. Советская, д. 119 | 1970 | 2010 | 4878,8 | 4306,1 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 593 | ул. Советская, д. 121 | 1987 | 2007 | 3601 | 3248,3 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 594 | ул. Советская, д. 125 | 1982 | 2010 | 6301,8 | 5652,5 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 595 | ул. Советская, д. 136 | 1990 | 1990 | 11347,9 | 11347,9 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 596 | ул. Советская, д. 164 | 1969 | 1969 | 416,6 | 377,2 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 597 | ул. Советская, д. 166 | 1967 | 1967 | 436,6 | 397,2 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 598 | ул. Советская, д. 167 | 1972 | 1972 | 3929,5 | 3924,12 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 599 | ул. Советская, д. 168 | 1982 | 1982 | 1569,4 | 1444 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
| 600 | ул. Советская, д. 169 | 1967 | 1967 | 3394,8 | 3215,9 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
| 601 | ул. Советская, д. 169А | 2007 | 2007 | 2263,1 | 2041,1 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 |
| 602 | ул. Советская, д. 171 | 1968 | 1968 | 3249,6 | 3138,19 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 |
| 603 | ул. Советская, д. 177 | 1969 | 2010 | 3844,9 | 3655,48 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 |
| 604 | ул. Совхозная, д. 51 | 1971 | 1971 | 371,1 | 346,1 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 |
| 605 | ул. Совхозная, д. 53 | 1970 | 1970 | 366,1 | 338,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 606 | ул. Совхозная, д. 55 | 1968 | 1968 | 364,3 | 336,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 607 | ул. Совхозная, д. 57 | 1968 | 1968 | 365,9 | 339,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 608 | ул. Совхозная, д. 61 | 1972 | 1972 | 952,3 | 912,7 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 609 | ул. Совхозная, д. 63 | 1970 | 1970 | 954,8 | 895,7 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 610 | ул. Согринская, д. 12А | 1968 | 1968 | 737,7 | 714,1 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 611 | ул. Согринская, д. 59 | 1981 | 1981 | 1828,8 | 1828,8 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 612 | ул. Согринская, д. 61 | 1974 | 1974 | 1107 | 1107 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
| 613 | ул. Согринская, д. 63 | 1975 | 1975 | 1102,6 | 1101,6 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
| 614 | ул. Согринская, д. 67 | 1968 | 1968 | 399,9 | 399,9 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 615 | ул. Согринская, д. 69 | 1970 | 1970 | 581,7 | 581,7 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 616 | ул. Согринская, д. 71 | 1970 | 1970 | 589,5 | 560,9 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 617 | ул. Согринская, д. 116 | 1974 | 2010 | 3182,2 | 3182,2 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 618 | ул. Согринская, д. 118 | 1964 | 1964 | 470,6 | 470,6 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 619 | ул. Согринская, д. 120 | 1964 | 1964 | 452,5 | 450,5 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 620 | ул. Согринская, д. 122 | 1964 | 1964 | 453 | 453 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 621 | ул. Согринская, д. 126 | 1987 | 1987 | 5701 | 5701 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 622 | ул. Стофато, д. 2 | 1989 | 1989 | 4757,8 | 4157,2 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 623 | ул. Стофато, д. 3 | 2013 | 2013 | 2556,7 | 1895,5 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 624 | ул. Стофато, д. 4 | 1995 | 1995 | 24875,5 | 10191,7 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 625 | ул. Стофато, д. 5В | 2009 | 2009 | 4636,5 | 3683,7 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 626 | ул. Стофато, д. 5Д | 2012 | 2012 | 18243,5 | 18243,5 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 627 | ул. Стофато, д. 6 | 1996 | 1996 | 4296,2 | 4296,2 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 628 | ул. Стофато, д. 6А | 2006 | 2006 | 3313,4 | 3001,4 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 629 | ул. Стофато, д. 7 | 1998 | 1998 | 2853 | 2852 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 630 | ул. Стофато, д. 9 | 1995 | 1995 | 6447,3 | 6128,5 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 631 | ул. Стофато, д. 10 | 1996 | 1996 | 6504,8 | 6467,8 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 632 | ул. Стофато, д. 12А | 2015 | 2015 | 11954,4 | 11954,4 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 633 | ул. Стофато, д. 14 | 2010 | 2010 | 6979,2 | 6760,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 634 | ул. Стофато, д. 14А | 2009 | 2009 | 3948,5 | 3635,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 635 | ул. Стофато, д. 16 | 2004 | 2004 | 8296,99 | 8267,2 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 636 | ул. Стофато, д. 20 | 1996 | 1996 | 4563,9 | 4492,4 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 637 | ул. Тараса Шевченко, д. 57 | 1972 | 1972 | 5424 | 3313,82 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 638 | ул. Тараса Шевченко, д. 58 | 1975 | 1975 | 4829,1 | 4381,8 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 639 | ул. Тараса Шевченко, д. 60 | 1969 | 2008 | 3433,6 | 3433,6 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 640 | ул. Тараса Шевченко, д. 64 | 1968 | 1968 | 3456,8 | 3456,8 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 641 | ул. Тараса Шевченко, д. 66 | 1972 | 1972 | 2812,1 | 2672,7 | 2014 – 2017 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2014 – 2017 |
| 642 | ул. Тараса Шевченко, д. 68 | 1973 | 1973 | 5721,1 | 5667,9 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 643 | ул. Тараса Шевченко, д. 72 | 1972 | 2002 | 4836,1 | 4387,4 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 644 | ул. Тараса Шевченко, д. 84 | 1959 | 1959 | 793,6 | 751,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 645 | ул. Тараса Шевченко, д. 88 | 1959 | 1959 | 1251,1 | 1173,9 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 646 | ул. Тельмана, д. 83 | 1991 | 2012 | 5887,7 | 5757 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 647 | ул. Тельмана, д. 84 | 1977 | 2013 | 2691,9 | 2689,6 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 648 | ул. Тельмана, д. 87 | 1981 | 1981 | 4887,4 | 4437,3 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 649 | ул. Тельмана, д. 91 | 1986 | 1986 | 4471,3 | 4471,3 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 650 | ул. Тельмана, д. 94 | 1986 | 2007 | 2372,6 | 2372,5 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 651 | ул. Тельмана, д. 96 | 1978 | 1978 | 5677,5 | 5677,5 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 652 | ул. Тельмана, д. 96А | 1982 | 2012 | 2743,5 | 2685,7 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 653 | ул. Тельмана, д. 98А | 1988 | 2011 | 4542,7 | 4542,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 654 | ул. Тельмана, д. 143 | 1989 | 2009 | 6959,1 | 6946,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 655 | ул. Торговая, д. 1 | 1992 | 1992 | 12921 | 12089,3 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 656 | ул. Торговая, д. 2, корп. 1 | 1988 | 1988 | 3330,4 | 3212,18 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 657 | ул. Торговая, д. 2, корп. 2 | 1988 | 1988 | 3658,9 | 3319,67 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 658 | ул. Торговая, д. 2А | 2013 | 2013 | 5161,6 | 4503,5 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 659 | ул. Торговая, д. 4 | 1988 | 1988 | 3599,1 | 3294,91 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 660 | ул. Торговая, д. 4Б | 2004 | 2004 | 4451,5 | 4451,5 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 661 | ул. Торговая, д. 6 | 1979 | 1979 | 3290,5 | 3241,41 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 662 | ул. Торговая, д. 8 | 1980 | 1980 | 3895,9 | 3878,1 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 663 | ул. Торговая, д. 10 | 1989 | 1989 | 4755,7 | 4754,5 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 664 | ул. Торговая, д. 14 | 1986 | 1986 | 9034,1 | 9034,1 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 665 | ул. Торговая, д. 20 | 1979 | 1979 | 2685,9 | 2685,9 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 666 | ул. Торговая, д. 22 | 1979 | 1979 | 2718,3 | 2718,3 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 667 | ул. Торговая, д. 24 | 1986 | 1986 | 2375,5 | 2375,5 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 668 | ул. Торговая, д. 26 | 1987 | 1987 | 2392,4 | 2388,2 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 669 | ул. Торговая, д. 28 | 1988 | 1988 | 7278 | 7159,3 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 670 | ул. Торговая, д. 30 | 1981 | 1981 | 4664,2 | 4662,3 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 671 | ул. Торговая, д. 32 | 2010 | 2010 | 4692,1 | 3242,4 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 672 | ул. Торговая, д. 34 | 1980 | 1980 | 2687,8 | 2687,8 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 673 | ул. Торговая, д. 36 | 1987 | 1987 | 2844,4 | 2843,8 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 674 | ул. Торговая, д. 38 | 1989 | 1989 | 13463,3 | 13349 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 675 | ул. Торосова, д. 2, корп. 1 | 2005 | 2005 | 9074,7 | 7257,4 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 676 | ул. Торосова, д. 2, корп. 2 | 2005 | 2005 | 3844,5 | 3387,6 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 677 | ул. Торосова, д. 4 | 2007 | 2007 | 2521,3 | 1618,7 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 678 | ул. Торосова, д. 4, корп. 1 | 2013 | 2013 | 3610,8 | 2700,9 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 679 | ул. Торосова, д. 4, корп. 2 | 2013 | 2013 | 3603 | 2685,8 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 680 | ул. Торосова, д. 7, корп. 1 | 2014 | 2014 | 19029,4 | 14525,5 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 681 | ул. Торосова, д. 7А | 2013 | 2013 | 7835,6 | 2409,2 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 682 | ул. Торосова, д. 8 | 2000 | 2000 | 6890,8 | 6157,7 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 683 | ул. Торосова, д. 8А | 2009 | 2008 | 12011,1 | 7845,52 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 684 | ул. Торосова, д. 9 | 2015 | 2015 | 19591,1 | 17810,2 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 685 | ул. Торосова, д. 9А | 2014 | 2014 | 9101,1 | 5945,1 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 686 | ул. Торосова, д. 12 | 2000 | 2000 | 10844 | 9218,7 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 687 | ул. Торосова, д. 12, корп. 2 | 2005 | 2005 | 3892,1 | 3857,5 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 688 | ул. Торосова, д. 14 | 1980 | 1980 | 5721 | 5690,9 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 689 | ул. Торосова, д. 15 | 2011 | 2011 | 28550,2 | 24528,15 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 690 | ул. Торосова, д. 15А | 2012 | 2012 | 15749,2 | 11528,2 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 691 | ул. Торосова, д. 16 | 1981 | 1981 | 4237,9 | 4237,9 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 692 | ул. Торосова, д. 17 | 2002 | 2002 | 22399,7 | 15599 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 693 | ул. Торосова, д. 18 | 1988 | 1988 | 14866,7 | 14862,4 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 694 | ул. Торосова, д. 19 | 1998 | 1998 | 7434,2 | 7300,6 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 695 | ул. Торосова, д. 21 | 2005 | 2005 | 13253,2 | 13074 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 696 | ул. Торосова, д. 23 | 1994 | 1994 | 9459,4 | 9417,9 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 697 | ул. Торосова, д. 26 | 1996 | 1996 | 4932,3 | 4930,3 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 698 | ул. Трудовая, д. 9 | 2007 | 2007 | 2344 | 2344 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 699 | ул. Трудовая, д. 11 | 1979 | 2010 | 4396,2 | 4334,5 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 700 | ул. Трудовая, д. 13 | 1978 | 2010 | 2689,5 | 2689,5 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 701 | ул. Трудовая, д. 41 | 1974 | 2010 | 4406,1 | 4405,7 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 702 | ул. Трудовая, д. 43 | 1974 | 2011 | 4340,4 | 4340,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 703 | ул. Трудовая, д. 45 | 1975 | 2012 | 2720,1 | 2659,1 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 704 | ул. Трудовая, д. 73 | 1995 | 1995 | 3252,2 | 3221,4 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 705 | ул. Трудовая, д. 73, корп. 1 | 2014 | 2014 | 1793 | 1612,8 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 706 | ул. Трудовая, д. 73А | 1998 | 1996 | 4878,3 | 4877,4 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 707 | ул. Трудовая, д. 73Б | 2008 | 2008 | 16196,2 | 11295,4 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 708 | ул. Трудовая, д. 73В | 2007 | 2007 | 2412,9 | 2092,8 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 709 | ул. Трудовая, д. 92 | 2002 | 2002 | 3175 | 3173,8 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 710 | ул. Тувинская, д. 13 | 1984 | 1984 | 1002,1 | 1002,1 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 711 | ул. Фадеева, д. 121 | 1969 | 1969 | 1052,6 | 970,4 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 712 | ул. Фадеева, д. 123 | 1981 | 1981 | 2997,1 | 2704,7 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 713 | ул. Флотская, д. 15 | 1969 | 1969 | 376,6 | 376,3 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 714 | ул. Флотская, д. 17 | 1971 | 1971 | 342,6 | 342,6 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 715 | ул. Флотская, д. 17А | 1972 | 1972 | 353,7 | 353,7 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 716 | ул. Хакасская, д. 17 | 1957 | 1957 | 450,2 | 414,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 717 | ул. Хакасская, д. 19 | 1957 | 1957 | 446,2 | 412,1 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 718 | ул. Хакасская, д. 32 | 1976 | 1976 | 4645,3 | 4601,5 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 719 | ул. Хакасская, д. 52 | 1961 | 1961 | 306,2 | 169,8 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 |
| 720 | ул. Хакасская, д. 72 | 1939 | 2007 | 619,9 | 595,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 721 | ул. Хакасская, д. 75 | 1967 | 1967 | 2944,8 | 2730 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 722 | ул. Хакасская, д. 75А | 1980 | 2010 | 2593,5 | 2247,86 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 723 | ул. Хакасская, д. 77 | 2003 | 2003 | 1679,4 | 1679,4 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 724 | ул. Хакасская, д. 80 | 1969 | 2011 | 5997,5 | 5325 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 725 | ул. Хакасская, д. 143 | 1981 | 2009 | 4389,6 | 4332,8 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 726 | ул. Хакасская, д. 167 | 2014 | 2014 | 9910,5 | 6373 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 727 | ул. Хакасская, д. 171 | 2011 | 2011 | 4668 | 3693,9 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 728 | ул. Хакасская, д. 214 | 1970 | 2005 | 6137,2 | 5584,6 | 2014 – 2017 |  | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 729 | ул. Чебодаева, д. 72 | 1953 | 1953 | 840,1 | 784,5 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 730 | ул. Чертыгашева, д. 40 | 1983 | 2001 | 4135,5 | 3781,38 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 731 | ул. Чертыгашева, д. 42 | 1969 | 1969 | 3522,5 | 3522,5 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 732 | ул. Чертыгашева, д. 44 | 1970 | 1970 | 2575,9 | 2575,9 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 733 | ул. Чертыгашева, д. 65, корп. 2 | 1975 | 1975 | 2746 | 2565 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 734 | ул. Чертыгашева, д. 67 | 1965 | 1965 | 2074 | 2074 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 735 | ул. Чертыгашева, д. 69 | 2016 | 2016 | 9421,2 | 7993,5 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 736 | ул. Чертыгашева, д. 77 | 1967 | 2011 | 3731,8 | 3516 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 737 | ул. Чертыгашева, д. 79 | 1967 | 2011 | 3750,1 | 3533,4 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 738 | ул. Чертыгашева, д. 81 | 1966 | 2011 | 3404,31 | 3006,7 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 739 | ул. Чертыгашева, д. 83А | 1968 | 1968 | 3408,4 | 3102,6 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 740 | ул. Чертыгашева, д. 85 | 1965 | 1965 | 3083,8 | 2841,2 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 741 | ул. Чертыгашева, д. 89 | 1965 | 2011 | 3403,2 | 2813,5 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 742 | ул. Чертыгашева, д. 102 | 1983 | 1983 | 4039,6 | 3732,7 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 743 | ул. Чертыгашева, д. 104 | 1968 | 2004 | 3180,9 | 3180,9 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 744 | ул. Чертыгашева, д. 104А | 1968 | 2007 | 1916,4 | 1752,46 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 745 | ул. Чертыгашева, д. 106 | 1966 | 2007 | 3789,3 | 3533,4 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 746 | ул. Чертыгашева, д. 108 | 1959 | 2010 | 2328,4 | 2029,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 747 | ул. Чертыгашева, д. 110 | 1961 | 2010 | 2328,4 | 1797,4 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 748 | ул. Чертыгашева, д. 112 | 1970 | 2011 | 5717,1 | 5717,1 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 749 | ул. Чертыгашева, д. 114 | 1985 | 2011 | 2710,7 | 2431,1 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 750 | ул. Чертыгашева, д. 120 | 1990 | 1990 | 8429,9 | 8429,9 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 751 | ул. Чертыгашева, д. 124 | 1997 | 1998 | 10670,1 | 9710 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 752 | ул. Чертыгашева, д. 126 | 1995 | 1995 | 8478,3 | 3831,1 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 753 | ул. Чертыгашева, д. 131 | 1983 | 1983 | 14487,7 | 14462,1 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 754 | ул. Чертыгашева, д. 135 | 1991 | 2010 | 8382,7 | 5866,7 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 755 | ул. Чертыгашева, д. 144 | 1989 | 2001 | 5721,8 | 5720,9 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 756 | ул. Чертыгашева, д. 146 | 1976 | 1976 | 3606,4 | 3315,6 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 757 | ул. Чертыгашева, д. 150 | 1978 | 2007 | 4160,9 | 3805,6 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 758 | ул. Чертыгашева, д. 152 | 1994 | 1994 | 3794,7 | 3761,5 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 759 | ул. Чехова, д. 52 | 1987 | 2011 | 6868,6 | 6200,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 760 | ул. Чехова, д. 52А | 2000 | 2000 | 1278,3 | 1278,3 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 761 | ул. Чехова, д. 54 | 1997 | 1997 | 2424,7 | 2338,4 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 762 | ул. Чехова, д. 56 | 2007 | 2007 | 2060 | 1788,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 763 | ул. Чехова, д. 76 | 1972 | 1972 | 2749,9 | 2749,9 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 764 | ул. Чехова, д. 95, корп. 1 | 2013 | 2013 | 5815,9 | 4885,5 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 765 | ул. Чехова, д. 95, корп. 2 | 2013 | 2013 | 8044,8 | 6583,9 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 766 | ул. Чехова, д. 116 | 2000 | 2000 | 12557,5 | 10713,8 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 767 | ул. Чехова, д. 126 | 1978 | 2006 | 5700,6 | 5700,2 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 768 | ул. Чехова, д. 128 | 1981 | 2010 | 4399,4 | 4399,3 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 769 | ул. Чехова, д. 135 | 2016 | 2016 | 5588,2 | 5588,2 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 770 | ул. Чкалова, д. 13А | 1981 | 1981 | 4761,6 | 4083,5 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 771 | ул. Чкалова, д. 15 | 1961 | 2006 | 1668,8 | 1621,7 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 772 | ул. Чкалова, д. 17 | 1961 | 2009 | 1609,2 | 1578,8 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 773 | ул. Чкалова, д. 19 | 1964 | 1964 | 1378,8 | 1274,4 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 774 | ул. Чкалова, д. 21 | 1971 | 2003 | 1880,3 | 1880,3 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 |
| 775 | ул. Щетинкина, д. 4 | 1966 | 2011 | 2124,5 | 1976,9 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 776 | ул. Щетинкина, д. 5 | 1962 | 2011 | 2016,4 | 2016,4 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 777 | ул. Щетинкина, д. 7 | 1962 | 2008 | 1900,9 | 1900,9 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 778 | ул. Щетинкина, д. 9 | 1962 | 2008 | 1779,8 | 1779,8 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 779 | ул. Щетинкина, д. 11 | 1962 | 2008 | 2521,5 | 2521,5 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 780 | ул. Щетинкина, д. 17 | 1967 | 2011 | 2025 | 1957,9 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 781 | ул. Щетинкина, д. 19 | 1953 | 2011 | 1130,3 | 1074,8 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 782 | ул. Щетинкина, д. 20 | 1965 | 2010 | 2711,5 | 2711,5 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 783 | ул. Щетинкина, д. 22 | 1957 | 2010 | 1987,4 | 1822,3 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 784 | ул. Щетинкина, д. 23 | 1968 | 2011 | 2926,4 | 2926,4 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 785 | ул. Щетинкина, д. 26 | 1956 | 2005 | 1969 | 1836,1 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 786 | ул. Щетинкина, д. 29 | 1995 | 1995 | 6286 | 6286 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 787 | ул. Щетинкина, д. 30 | 1960 | 2006 | 647,2 | 647,2 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 788 | ул. Щетинкина, д. 34 | 1972 | 2011 | 5247,9 | 3787,5 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 789 | ул. Щетинкина, д. 36 | 1973 | 1973 | 2537,2 | 2234,9 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 790 | ул. Щетинкина, д. 38 | 1970 | 2011 | 3878 | 3878 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 |
| 791 | ул. Щетинкина, д. 40 | 1974 | 1974 | 2208,9 | 2208,9 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 792 | ул. Щетинкина, д. 42 | 1974 | 2008 | 4388,7 | 4388,7 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 793 | ул. Щетинкина, д. 44 | 1975 | 1975 | 2505,8 | 2310,9 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 794 | ул. Щетинкина, д. 46 | 1975 | 1975 | 4096,6 | 3725,1 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 795 | ул. Щетинкина, д. 48 | 1977 | 1977 | 2267,7 | 2267,7 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 796 | ул. Щетинкина, д. 59 | 1994 | 2007 | 17291,4 | 17291,4 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 797 | ул. Щетинкина, д. 61 | 1993 | 2007 | 15044,7 | 15044,7 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 798 | ул. Щетинкина, д. 63 | 1989 | 1989 | 15804,3 | 15804,3 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 799 | ул. Щетинкина, д. 65 | 1988 | 2011 | 4566,8 | 4566,8 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 800 | ул. Щетинкина, д. 69 | 1977 | 2008 | 4552,6 | 4367,8 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 801 | ул. Щетинкина, д. 70 | 1974 | 1974 | 8439 | 8439 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 802 | ул. Щетинкина, д. 71 | 1973 | 2012 | 4395,5 | 4395,5 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 803 | ул. Щетинкина, д. 73 | 1971 | 2010 | 2796,5 | 2796,5 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 804 | ул. Щетинкина, д. 75 | 1974 | 2010 | 2133,7 | 2133,7 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 805 | ул. Щетинкина, д. 76 | 1968 | 2009 | 5457,1 | 5273,8 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 806 | ул. Щетинкина, д. 78 | 1967 | 1967 | 3520,8 | 3390,1 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 807 | ул. Щетинкина, д. 80 | 1966 | 1999 | 3959,7 | 3959,7 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 808 | ул. Щорса, д. 5А | 1966 | 1966 | 379,2 | 379,2 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 |
| 809 | ул. Щорса, д. 28 | 1990 | 1990 | 6623,8 | 6617,1 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 810 | ул. Щорса, д. 30 | 1966 | 1966 | 2716,1 | 2716,1 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| ИТОГО по г. Абакану | 3957241,97 | 3568024,06 |  |
| г. Саяногорск |
| 1 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 53 | 1964 | 1964 | 497,4 | 456,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 2 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 57 | 1965 | 2009 | 516,9 | 489 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 3 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 59 | 1965 | 1965 | 528,2 | 491,9 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 4 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 61 | 1965 | 2009 | 527,5 | 486,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 5 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 63 | 1965 | 2009 | 526,5 | 485,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 6 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 65 | 1965 | 2009 | 527 | 484,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 7 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 67 | 1965 | 2009 | 524 | 484 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 8 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 1 | 1968 | 1968 | 533,1 | 493,1 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 9 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 2 | 1968 | 1968 | 537,1 | 496,4 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 10 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 3 | 1968 | 1968 | 529,5 | 486,7 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 11 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 4 | 1968 | 1968 | 539,5 | 498,2 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 |
| 12 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 6 | 1968 | 2009 | 531,6 | 490,1 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 13 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 8 | 1968 | 1968 | 539,84 | 496,6 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 |
| 14 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 10 | 1968 | 1968 | 541 | 498,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 15 | рп Майна, ул. Калинина, д. 18 | 2013 | 2013 | 906,7 | 740,4 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 16 | рп Майна, ул. Калинина, д. 20А | 1970 | 1970 | 382,7 | 325,7 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 17 | рп Майна, ул. Калинина, д. 48 | 1952 | 1952 | 250,2 | 227,5 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 18 | рп Майна, ул. Калинина, д. 50 | 1955 | 1955 | 252,3 | 228,8 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 19 | рп Майна, ул. Калинина, д. 54 | 1955 | 1955 | 266,3 | 266,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 20 | рп Майна, ул. Короленко, д. 26 | 1964 | 1964 | 552,3 | 511,5 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 21 | рп Майна, ул. Короленко, д. 28 | 1964 | 1964 | 547,4 | 507,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 22 | рп Майна, ул. Короленко, д. 29 | 1964 | 1964 | 531,8 | 490,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 23 | рп Майна, ул. Короленко, д. 30 | 2008 | 2008 | 786 | 721,06 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 24 | рп Майна, ул. Короленко, д. 35 | 2010 | 2010 | 786 | 726 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 25 | рп Майна, ул. Короленко, д. 37 | 1967 | 1967 | 529,9 | 490,8 | 2014 – 2017 |  | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 26 | рп Майна, ул. Ленина, д. 31 | 1967 | 1967 | 528,9 | 488 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 27 | рп Майна, ул. Ленина, д. 32 | 1968 | 2009 | 541,7 | 501,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 28 | рп Майна, ул. Ленина, д. 33 | 1967 | 1967 | 416,1 | 374,7 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 29 | рп Майна, ул. Ленина, д. 34 | 1968 | 1968 | 538 | 497,1 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 30 | рп Майна, ул. Ленина, д. 36 | 1964 | 1964 | 532 | 492 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 31 | рп Майна, ул. Ленина, д. 38 | 1987 | 1987 | 909,8 | 785,2 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 32 | рп Майна, ул. Ленина, д. 39 | 1955 | 1955 | 594,1 | 564,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 33 | рп Майна, ул. Ленина, д. 40 | 1991 | 1991 | 913,9 | 785 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 34 | рп Майна, ул. Ленина, д. 50 | 1964 | 1964 | 519 | 441,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 35 | рп Майна, ул. Ленина, д. 52 | 1954 | 1954 | 535 | 493,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 36 | рп Майна, ул. Ленина, д. 53 | 1952 | 1952 | 254,65 | 229,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 37 | рп Майна, ул. Ленина, д. 54 | 1964 | 1964 | 532,7 | 492,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 38 | рп Майна, ул. Ленина, д. 55 | 1952 | 1952 | 248,4 | 226,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 39 | рп Майна, ул. Ленина, д. 56 | 1964 | 1964 | 532,2 | 490,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 40 | рп Майна, ул. Ленина, д. 57 | 1952 | 1952 | 593,5 | 569,7 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 41 | рп Майна, ул. Ленина, д. 58 | 1964 | 1964 | 538 | 493,9 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 42 | рп Майна, ул. Ленина, д. 59 | 1952 | 1952 | 251,83 | 230,1 | 2014 – 2017 |  | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 43 | рп Майна, ул. Ленина, д. 60 | 1964 | 1964 | 533,5 | 492,2 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 44 | рп Майна, ул. Ленина, д. 61 | 1952 | 1952 | 253,8 | 228,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 45 | рп Майна, ул. Островского, д. 6 | 1955 | 1955 | 251,6 | 228,5 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 46 | рп Майна, ул. Островского, д. 8 | 1955 | 1955 | 248,6 | 226,2 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 47 | рп Майна, ул. Островского, д. 10 | 1955 | 2009 | 510,6 | 487,4 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 |
| 48 | рп Майна, ул. Победы, д. 11 | 1959 | 2009 | 649 | 589,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 49 | рп Майна, ул. Пристанская, д. 10 | 1955 | 1955 | 529,6 | 487,1 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 50 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 1 | 1969 | 1969 | 532,2 | 492 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 51 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 3 | 1969 | 1969 | 533,3 | 467,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 52 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 9 | 1969 | 1969 | 302,2 | 279,4 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 53 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 6 | 1969 | 1969 | 248,9 | 228,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 54 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 8 | 1955 | 1955 | 244,7 | 224,7 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 55 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 9 | 1955 | 1955 | 247 | 226,7 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 56 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 11 | 1955 | 1955 | 247,2 | 226,7 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 57 | рп Черемушки, д. 1 | 1979 | 2009 | 4353,5 | 3944,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 58 | рп Черемушки, д. 2 | 1973 | 2009 | 4316,6 | 3920,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 59 | рп Черемушки, д. 3 | 1974 | 1974 | 5826,7 | 5227,5 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 60 | рп Черемушки, д. 4 | 1976 | 1976 | 2905,5 | 2634,5 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 61 | рп Черемушки, д. 5 | 1973 | 1973 | 5787,4 | 5252,74 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 62 | рп Черемушки, д. 6 | 1972 | 2009 | 5592,3 | 5205,85 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
| 63 | рп Черемушки, д. 7 | 1973 | 2009 | 5807,6 | 5313,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 64 | рп Черемушки, д. 8 | 1970 | 2009 | 5825,6 | 5271 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 65 | рп Черемушки, д. 9 | 1971 | 2009 | 2869,7 | 2640,89 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 66 | рп Черемушки, д. 10 | 1978 | 2009 | 2784 | 2364,3 | 2033 – 2035 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 67 | рп Черемушки, д. 11 | 1978 | 1978 | 2828,3 | 2609,2 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 68 | рп Черемушки, д. 11А | 1979 | 1979 | 4338,4 | 3940,9 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 69 | рп Черемушки, д. 12 | 1979 | 2009 | 5829,3 | 5238,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 70 | рп Черемушки, д. 13 | 1975 | 1975 | 3394 | 3394 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 71 | рп Черемушки, д. 20 | 1977 | 1977 | 4290 | 3948,5 | 2033 – 2035 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 72 | рп Черемушки, д. 21 | 1977 | 1977 | 2858,1 | 2632,5 | 2033 – 2035 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 73 | рп Черемушки, д. 22 | 1977 | 1977 | 5849,2 | 5272,16 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 74 | рп Черемушки, д. 23 | 1976 | 2009 | 5822,7 | 5259,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 75 | рп Черемушки, д. 24 | 1976 | 1976 | 4314,7 | 3955,5 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 76 | рп Черемушки, д. 37 | 1976 | 1976 | 5824,1 | 5265,6 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 77 | рп Черемушки, д. 38 | 1975 | 1975 | 2919,8 | 2649,7 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 78 | рп Черемушки, д. 39 | 1976 | 1976 | 2906,5 | 2628,3 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 79 | рп Черемушки, д. 40 | 1976 | 1976 | 4319,4 | 3904,5 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 80 | рп Черемушки, д. 41 | 1975 | 2009 | 5868,4 | 5296,76 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 81 | рп Черемушки, д. 42 | 1974 | 2009 | 5788,5 | 5228,5 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 82 | рп Черемушки, д. 43 | 1974 | 2009 | 5713,4 | 5410,08 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 83 | рп Черемушки, д. 44 | 1975 | 2009 | 5784,1 | 5299,4 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 84 | рп Черемушки, д. 45 | 1975 | 2009 | 5832 | 5266,05 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 85 | рп Черемушки, д. 65 | 1980 | 1980 | 2877,2 | 2611,7 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 86 | рп Черемушки, д. 66 | 1981 | 1981 | 2874,2 | 2681,4 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 87 | рп Черемушки, д. 67 | 1981 | 1981 | 2911,7 | 2653,1 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 88 | рп Черемушки, д. 68 | 1986 | 1986 | 4518,2 | 4095,5 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 89 | рп Черемушки, д. 69 | 1987 | 1987 | 2227,3 | 1973,9 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 90 | рп Черемушки, д. 70 | 1989 | 1989 | 5226,1 | 4608 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 91 | рп Черемушки, д. 72 | 1981 | 1982 | 2893 | 2624,78 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 92 | рп Черемушки, д. 73 | 1984 | 1984 | 2891,7 | 2644 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 93 | рп Черемушки, д. 74 | 1984 | 1984 | 1452,6 | 1310,6 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 94 | рп Черемушки, д. 75 | 1985 | 1985 | 2899,2 | 2628,6 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 95 | рп Черемушки, д. 76 | 1985 | 1985 | 2923,6 | 2665 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 96 | рп Черемушки, д. 77 | 1984 | 1984 | 2920,6 | 2655,3 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 97 | рп Черемушки, д. 78 | 1985 | 1985 | 2908,6 | 2642,7 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 98 | рп Черемушки, д. 79 | 1991 | 2010 | 6528,4 | 5971,8 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 99 | рп Черемушки, д. 80 | 1997 | 1997 | 2299 | 1969,2 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 100 | рп Черемушки, д. 81 | 1997 | 1997 | 1439,2 | 1296,7 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 101 | рп Черемушки, д. 82 | 1996 | 1996 | 1440,5 | 1299,3 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 102 | рп Черемушки, д. 83 | 1999 | 1999 | 2224,2 | 1952,1 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 103 | рп Черемушки, д. 84 | 2003 | 2003 | 2228,3 | 1957,39 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 104 | рп Черемушки, д. 87 | 1987 | 1987 | 1446,7 | 1317,3 | 2036 – 2038 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 105 | рп Черемушки, д. 88 | 1986 | 1986 | 2926,6 | 2645,3 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 106 | рп Черемушки, д. 89 | 1985 | 1985 | 1458,1 | 1318,8 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 107 | мкр Енисейский, д. 1 | 1975 | 1975 | 5788,6 | 5214,7 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 108 | мкр Енисейский, д. 2 | 1975 | 1975 | 4370 | 4116,5 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 109 | мкр Енисейский, д. 4 | 1972 | 1972 | 5807,7 | 5265,9 | 2018 – 2020 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 110 | мкр Енисейский, д. 5/6 | 1974 | 1974 | 5805 | 5254,2 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 111 | мкр Енисейский, д. 7 | 1976 | 1976 | 2897,5 | 2622,9 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 112 | мкр Енисейский, д. 8 | 1976 | 2009 | 2895 | 2622,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 113 | мкр Енисейский, д. 9 | 1973 | 1973 | 2894,8 | 2656,1 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 114 | мкр Енисейский, д. 10 | 1968 | 1968 | 2917,7 | 2619,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 115 | мкр Енисейский, д. 10А | 2001 | 2001 | 1468,5 | 830,6 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 116 | мкр Енисейский, д. 10Б | 2001 | 2001 | 2471,8 | 1527,9 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 117 | мкр Енисейский, д. 11 | 1969 | 1969 | 4366,5 | 3932,9 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 118 | мкр Енисейский, д. 12 | 1969 | 1969 | 4320,3 | 3927,5 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 119 | мкр Енисейский, д. 13 | 1969 | 1969 | 4392,7 | 3926,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 120 | мкр Енисейский, д. 14 | 1969 | 2009 | 4345,1 | 3943,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 121 | мкр Енисейский, д. 15 | 1968 | 1968 | 4400,8 | 3936,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 122 | мкр Енисейский, д. 16 | 1971 | 1971 | 5823,1 | 5363 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 123 | мкр Енисейский, д. 17 | 1982 | 1982 | 1447,4 | 1307,5 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 124 | мкр Енисейский, д. 18 | 1982 | 1982 | 1445,59 | 1305,49 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 125 | мкр Заводской, д. 1 | 1974 | 1974 | 4101,4 | 4101,4 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 126 | мкр Заводской, д. 2 | 1973 | 1973 | 2885,6 | 2612,7 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 127 | мкр Заводской, д. 3 | 1974 | 1974 | 4345,2 | 3942,9 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 128 | мкр Заводской, д. 4 | 1972 | 1972 | 4346,9 | 3908,9 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 129 | мкр Заводской, д. 5 | 1975 | 1975 | 2910,8 | 2618,9 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 130 | мкр Заводской, д. 6 | 1976 | 1976 | 4314,8 | 3922,7 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 131 | мкр Заводской, д. 7 | 1976 | 2003 | 5275 | 5275 | 2014 – 2017 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 132 | мкр Заводской, д. 8 | 1975 | 1975 | 3718,8 | 3346,6 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 133 | мкр Заводской, д. 9 | 1972 | 1972 | 3579,2 | 3474 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 134 | мкр Заводской, д. 10 | 1981 | 1981 | 2701,6 | 2698,2 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 135 | мкр Заводской, д. 11 | 1980 | 1980 | 2961,8 | 2691,8 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 136 | мкр Заводской, д. 12 | 1979 | 1979 | 2912 | 2637,7 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 137 | мкр Заводской, д. 13 | 1979 | 1979 | 2911,5 | 2623,1 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 138 | мкр Заводской, д. 14 | 1978 | 1978 | 4342,4 | 3929,2 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 139 | мкр Заводской, д. 15 | 1978 | 1978 | 4341,4 | 3927,7 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 140 | мкр Заводской, д. 15А | 1989 | 1989 | 1469,8 | 1321,7 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 141 | мкр Заводской, д. 15Б | 1989 | 1989 | 1484,5 | 1317,9 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 142 | мкр Заводской, д. 16 | 1979 | 2009 | 4446,1 | 4031,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 143 | мкр Заводской, д. 17 | 1975 | 2009 | 5841,5 | 5265,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 144 | мкр Заводской, д. 18 | 1975 | 1975 | 6304 | 5741,3 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 145 | мкр Заводской, д. 19 | 1975 | 1975 | 6283,1 | 5729,8 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 146 | мкр Заводской, д. 20 | 1978 | 1978 | 3628,39 | 3294,8 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 147 | мкр Заводской, д. 21 | 1976 | 1976 | 4764,6 | 4354,3 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 148 | мкр Заводской, д. 22 | 1976 | 1976 | 2958,8 | 2678,1 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 149 | мкр Заводской, д. 23 | 1976 | 1976 | 2974,4 | 2696,3 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 150 | мкр Заводской, д. 24 | 1977 | 2003 | 2967,5 | 2688,3 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 151 | мкр Заводской, д. 25 | 1977 | 1977 | 3007,8 | 2749,8 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 152 | мкр Заводской, д. 26 | 1980 | 1980 | 3065,7 | 2818 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 153 | мкр Заводской, д. 27 | 1986 | 2009 | 4456,8 | 3180,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 154 | мкр Заводской, д. 30 | 1989 | 2009 | 2844,8 | 2395,8 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 155 | мкр Заводской, д. 32 | 1978 | 1978 | 3057 | 2799,9 | 2014 – 2017 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 156 | мкр Заводской, д. 33 | 1979 | 1979 | 2962,3 | 2695,4 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 157 | мкр Заводской, д. 35 | 1976 | 1976 | 4806,4 | 4 388,00 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 158 | мкр Заводской, д. 36 | 1979 | 1979 | 4728,2 | 4 154,00 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 159 | мкр Заводской, д. 37 | 1978 | 1978 | 4646,9 | 4 241,40 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 160 | мкр Заводской, д. 38 | 1987 | 1987 | 4532 | 4 065,20 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 161 | мкр Заводской, д. 41 | 1983 | 2009 | 37845,45 | 33256,4 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 162 | мкр Заводской, д. 43 | 1978 | 1978 | 4932,7 | 4397,09 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 163 | мкр Заводской, д. 44 | 1981 | 1981 | 4855,8 | 4364,7 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 164 | мкр Заводской, д. 45 | 1981 | 1981 | 3541,9 | 3188,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 165 | мкр Заводской, д. 46 | 1981 | 1981 | 3077,85 | 3077,85 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 166 | мкр Заводской, д. 47 | 1981 | 2009 | 4813,9 | 4400,7 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 167 | мкр Заводской, д. 48 | 1980 | 1980 | 2923,9 | 2697,35 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 168 | мкр Заводской, д. 49 | 1980 | 1980 | 2971,9 | 2657,8 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 169 | мкр Заводской, д. 50 | 1979 | 1979 | 4777,4 | 4408,7 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 170 | мкр Заводской, д. 51 | 1980 | 1980 | 2970,1 | 2697,8 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 171 | мкр Заводской, д. 53 | 1978 | 1978 | 4770,3 | 4366,3 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 172 | мкр Заводской, д. 54 | 1978 | 1978 | 2982,3 | 2690,1 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 173 | мкр Заводской, д. 55 | 1980 | 2009 | 2963 | 2697,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 174 | мкр Заводской, д. 56 | 1979 | 2009 | 2967,1 | 2699,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 175 | мкр Заводской, д. 57 | 1984 | 2009 | 10199,22 | 9386,89 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 176 | мкр Заводской, д. 59 | 1983 | 1983 | 8305,92 | 7597,75 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 177 | мкр Заводской, д. 64 | 2003 | 2003 | 3191,7 | 2618 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 178 | мкр Интернациональный, д. 1 | 1986 | 1986 | 21187,9 | 18637,7 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 179 | мкр Интернациональный, д. 2 | 1981 | 1981 | 6505,1 | 5904,7 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 180 | мкр Интернациональный, д. 3 | 1980 | 2009 | 4350 | 3934 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 181 | мкр Интернациональный, д. 4 | 1980 | 2009 | 4337,2 | 3927,1 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 182 | мкр Интернациональный, д. 5 | 1981 | 1981 | 4306,3 | 3895,7 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 183 | мкр Интернациональный, д. 6 | 1980 | 1980 | 5799,3 | 5224,4 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 184 | мкр Интернациональный, д. 7 | 1985 | 1985 | 13784,5 | 12550,5 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 185 | мкр Интернациональный, д. 8 | 1987 | 2009 | 26328,6 | 23314,6 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 186 | мкр Интернациональный, д. 9 | 1987 | 1987 | 6791,92 | 6043,38 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 187 | мкр Интернациональный, д. 10 | 1983 | 1983 | 2975,9 | 2744,2 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 188 | мкр Интернациональный, д. 11 | 1983 | 1983 | 2911,6 | 2738 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 189 | мкр Интернациональный, д. 12 | 1986 | 1986 | 2963,3 | 2749,3 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 190 | мкр Интернациональный, д. 13 | 1987 | 2009 | 5365,5 | 3872,9 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 191 | мкр Интернациональный, д. 17 | 1991 | 1991 | 8249,7 | 7343,2 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 192 | мкр Интернациональный, д. 21 | 1991 | 1991 | 10200 | 9177,5 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 193 | мкр Интернациональный, д. 22 | 1987 | 1987 | 4322,7 | 3888,7 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 194 | мкр Интернациональный, д. 23 | 1994 | 1994 | 7592,3 | 6856,2 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 195 | мкр Интернациональный, д. 25, | 2010 | 2011 | 6360 | 4996,4 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 196 | мкр Комсомольский, д. 61 | 1978 | 1978 | 1447,5 | 1400,5 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 197 | мкр Комсомольский, д. 62 | 1978 | 1978 | 1447,1 | 1306,8 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 198 | мкр Комсомольский, д. 63 | 1978 | 1978 | 1456,3 | 1311,54 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 199 | мкр Комсомольский, д. 64 | 1978 | 1978 | 2901,7 | 2618,2 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 200 | мкр Комсомольский, д. 67 | 1978 | 1978 | 2884,16 | 2606,97 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 201 | мкр Комсомольский, д. 68 | 1979 | 1979 | 4319,1 | 3923,1 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 202 | мкр Комсомольский, д. 69 | 1978 | 1978 | 4349,5 | 3916,1 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 203 | мкр Комсомольский, д. 70 | 1978 | 1978 | 5804,1 | 5262,6 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 204 | мкр Комсомольский, д. 71 | 1978 | 1978 | 2881,7 | 2614,7 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 205 | мкр Комсомольский, д. 72 | 1977 | 1977 | 2924,8 | 2648,8 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 206 | мкр Комсомольский, д. 73 | 1977 | 1977 | 4342,5 | 3931,6 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 207 | мкр Комсомольский, д. 74 | 1982 | 1982 | 6932,8 | 6543,8 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 208 | мкр Комсомольский, д. 75 | 1977 | 1977 | 2911,5 | 2711,9 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 209 | мкр Комсомольский, д. 76 | 1977 | 1977 | 2894,2 | 2622,2 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 210 | мкр Ленинградский, д. 1 | 1986 | 1986 | 14570,7 | 12999,9 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 211 | мкр Ленинградский, д. 1А | 1987 | 1987 | 3157,7 | 2800,9 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 212 | мкр Ленинградский, д. 2 | 1984 | 1984 | 2984,1 | 2837,2 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 213 | мкр Ленинградский, д. 3 | 1984 | 1986 | 2984,1 | 2650,1 | 2033 – 2035 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 214 | мкр Ленинградский, д. 4 | 1987 | 1987 | 22580,3 | 20238,5 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 215 | мкр Ленинградский, д. 5А | 1988 | 1988 | 4367,1 | 3952,7 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 216 | мкр Ленинградский, д. 6 | 1985 | 1985 | 2890,2 | 2611,5 | 2036 – 2038 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 217 | мкр Ленинградский, д. 8 | 1984 | 1984 | 2908,7 | 2639,8 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 218 | мкр Ленинградский, д. 9 | 1987 | 1987 | 2902,2 | 2637,7 | 2036 – 2038 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 219 | мкр Ленинградский, д. 10 | 1987 | 1987 | 2871,2 | 2643,4 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 220 | мкр Ленинградский, д. 11 | 1987 | 1987 | 2896,6 | 2614,4 | 2036 – 2038 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 221 | мкр Ленинградский, д. 12 | 1987 | 1987 | 2918,7 | 2636,3 | 2036 – 2038 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 222 | мкр Ленинградский, д. 13 | 1991 | 1991 | 1522,9 | 1340,1 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 223 | мкр Ленинградский, д. 13А | 1993 | 1993 | 2889,9 | 2612 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 224 | мкр Ленинградский, д. 15 | 1984 | 1984 | 2908,81 | 2631,12 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 225 | мкр Ленинградский, д. 18 | 1984 | 1984 | 3633,8 | 3369 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 226 | мкр Ленинградский, д. 18А | 1990 | 1990 | 1472,5 | 1328,8 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 227 | мкр Ленинградский, д. 18Б | 1990 | 1990 | 2913,1 | 2628,9 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 228 | мкр Ленинградский, д. 19 | 1983 | 1983 | 4814,01 | 4814,01 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 229 | мкр Ленинградский, д. 19А | 1991 | 1991 | 1457,3 | 1315,8 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 230 | мкр Ленинградский, д. 21А | 1983 | 1983 | 3664,35 | 3482,72 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 231 | мкр Ленинградский, д. 21Б | 1982 | 1982 | 3658,31 | 3338,84 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 232 | мкр Ленинградский, д. 22 | 1983 | 1983 | 3639,7 | 3384,98 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 233 | мкр Ленинградский, д. 23 | 1985 | 1985 | 3643,7 | 3413,09 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 234 | мкр Ленинградский, д. 23А | 1984 | 1984 | 3632,64 | 3411,72 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 235 | мкр Ленинградский, д. 23Б | 1984 | 1984 | 3557 | 3412,89 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 236 | мкр Ленинградский, д. 24А | 1984 | 2009 | 3620,3 | 3336,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 237 | мкр Ленинградский, д. 24Б | 1984 | 1984 | 3612,17 | 3333,4 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 238 | мкр Ленинградский, д. 25 | 1984 | 2009 | 4272,4 | 3413 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 239 | мкр Ленинградский, д. 25А | 1985 | 1985 | 3644,22 | 3292,02 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 240 | мкр Ленинградский, д. 25Б | 1984 | 1984 | 3674,2 | 3380,1 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 241 | мкр Ленинградский, д. 26А | 1985 | 1985 | 3651 | 3487,23 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 242 | мкр Ленинградский, д. 26Б | 1985 | 1985 | 3613,1 | 3351,15 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 243 | мкр Ленинградский, д. 32 | 1987 | 2009 | 4246 | 2960,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 244 | мкр Ленинградский, д. 33 | 1987 | 1987 | 2833,77 | 2371,97 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 245 | мкр Ленинградский, д. 34 | 1987 | 1987 | 2837,4 | 2372,9 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 246 | мкр Ленинградский, д. 37 | 1989 | 1989 | 4366 | 3881,7 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 247 | мкр Ленинградский, д. 38 | 1988 | 1988 | 8645,3 | 7235,9 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 248 | мкр Ленинградский, д. 41 | 1988 | 1989 | 26423,9 | 23586,36 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 249 | мкр Ленинградский, д. 43 | 1989 | 1990 | 22210,51 | 19787,11 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 250 | мкр Ленинградский, д. 47 | 1989 | 1990 | 13715,04 | 12181,24 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 251 | мкр Ленинградский, д. 48 | 1988 | 1988 | 12199,3 | 10879,4 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 252 | мкр Ленинградский, д. 49 | 1988 | 1988 | 8188,7 | 7291,29 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 253 | мкр Ленинградский, д. 50 | 2008 | 2008 | 1499,5 | 1499,5 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 254 | мкр Советский, д. 2 | 1985 | 1985 | 23156,6 | 20738,33 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 255 | мкр Советский, д. 3 | 1980 | 1980 | 2974,9 | 2702 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 256 | мкр Советский, д. 4 | 1982 | 1981 | 3137,5 | 3137,5 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 257 | мкр Советский, д. 5 | 1982 | 1982 | 2983,2 | 2788,1 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 258 | мкр Советский, д. 6 | 1981 | 1981 | 2978,3 | 2710 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 259 | мкр Советский, д. 8 | 1982 | 1982 | 2971,8 | 2713,2 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 260 | мкр Советский, д. 9 | 1987 | 2009 | 12583,23 | 10735,03 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 261 | мкр Советский, д. 14 | 1992 | 1992 | 2775,6 | 2491,6 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 262 | мкр Советский, д. 16 | 1987 | 1987 | 6291,65 | 5607,05 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 263 | мкр Советский, д. 17 | 1982 | 1982 | 2965,6 | 2696,9 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 264 | мкр Советский, д. 18 | 1983 | 1983 | 2975,4 | 2694,6 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 265 | мкр Советский, д. 19 | 1981 | 2009 | 2983,7 | 2713,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 266 | мкр Советский, д. 20 | 1981 | 1981 | 2980,6 | 2711,4 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 267 | мкр Советский, д. 21 | 1989 | 1989 | 2871,3 | 2421,7 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 268 | мкр Советский, д. 22 | 1990 | 1990 | 2806,8 | 2357,5 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 269 | мкр Советский, д. 25А | 1982 | 1982 | 3718,25 | 3718,25 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 270 | мкр Советский, д. 25Б | 1982 | 1982 | 3612,2 | 3352,7 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 271 | мкр Советский, д. 26 | 1982 | 1982 | 5873,5 | 5292,3 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 272 | мкр Советский, д. 27 | 1984 | 1984 | 4797 | 4439,55 | 2033 – 2035 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 273 | мкр Советский, д. 28 | 1984 | 1984 | 3000,56 | 2692,62 | 2033 – 2035 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 274 | мкр Советский, д. 29 | 1996 | 1997 | 13132,6 | 11836,7 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 275 | мкр Советский, д. 31 | 1985 | 1985 | 5007,3 | 4684,1 | 2036 – 2038 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 276 | мкр Советский, д. 32 | 1982 | 1982 | 4808,5 | 4390,4 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 277 | мкр Советский, д. 33 | 1982 | 1982 | 4799,9 | 4552 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 278 | мкр Советский, д. 34 | 1990 | 1990 | 1551,6 | 1551,6 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 279 | мкр Советский, д. 34А | 1990 | 1990 | 1488,8 | 1332,9 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 280 | мкр Советский, д. 34Б | 1991 | 1991 | 1486,9 | 1259,2 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 281 | мкр Советский, д. 35 | 1983 | 1983 | 2917,2 | 2632,9 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 282 | мкр Советский, д. 36 | 1983 | 1983 | 2919,1 | 2639,16 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 283 | мкр Советский, д. 37 | 1983 | 1983 | 2909,2 | 2568,4 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 284 | мкр Советский, д. 38 | 1983 | 1983 | 2954,5 | 2652,4 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 285 | мкр Советский, д. 40 | 1987 | 1987 | 7383,2 | 7298,6 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 286 | мкр Советский, д. 44 | 2008 | 2008 | 11518,7 | 11518,7 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 287 | мкр Центральный, д. 1 | 1995 | 1995 | 23382,4 | 21138,6 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 288 | мкр Центральный, д. 2 | 1989 | 1989 | 5303,1 | 4947,3 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 289 | мкр Центральный, д. 2А | 1990 | 1990 | 1753,4 | 1584,4 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 290 | мкр Центральный, д. 2Б | 1991 | 1991 | 5275,6 | 4537,2 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 291 | мкр Центральный, д. 2В | 1990 | 1990 | 5357,5 | 4553,6 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 292 | мкр Центральный, д. 3 | 1990 | 2009 | 10131,3 | 9102,8 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 293 | мкр Центральный, д. 6 | 1990 | 1990 | 6339,1 | 5676,6 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 294 | мкр Центральный, д. 8 | 1991 | 1991 | 13234,4 | 11767,2 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 295 | мкр Центральный, д. 9 | 1992 | 1992 | 4285,3 | 4006,1 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 296 | мкр Центральный, д. 10 | 1991 | 2009 | 13117,2 | 11734,3 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 297 | мкр Центральный, д. 11 | 1995 | 1995 | 4253,9 | 3776,8 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 298 | мкр Центральный, д. 12 | 2001 | 2001 | 3272,5 | 3244,4 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 299 | мкр Центральный, д. 13 | 2005 | 2005 | 5708,8 | 2583,5 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 300 | мкр Центральный, д. 13А | 2004 | 2008 | 1542,6 | 850,5 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 301 | мкр Центральный, д. 17 | 1991 | 1991 | 11901,5 | 10578,4 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 302 | мкр Центральный, д. 18 | 1993 | 1993 | 14107,1 | 12496 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 303 | мкр Центральный, д. 19 | 1993 | 1993 | 8318,2 | 8318,2 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 304 | мкр Центральный, д. 20 | 2004 | 2004 | 2721 | 2646,7 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 305 | мкр Центральный, д. 21 | 2002 | 2002 | 2750 | 2693,2 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 306 | мкр Центральный, д. 22/1, корп. 1 | 2003 | 2003 | 1363,4 | 1340,6 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 307 | мкр Центральный, д. 22/1, корп. 2 | 2001 | 2001 | 1339,3 | 1339,3 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 308 | мкр Центральный, д. 23 | 1998 | 1998 | 6468,1 | 6468,1 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 309 | мкр Центральный, д. 23А | 2003 | 2003 | 1640,1 | 1417,7 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 310 | мкр Центральный, д. 25 | 1993 | 1993 | 1344,3 | 1344,3 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 311 | мкр Центральный, д. 26 | 1994 | 1994 | 1353,1 | 1353,1 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 312 | мкр Центральный, д. 27 | 1995 | 1995 | 2003,4 | 2003,4 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 313 | мкр Центральный, д. 28, корп. 1 | 2011 | 2011 | 5100,2 | 4065,8 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 314 | мкр Центральный, д. 28, корп. 2 | 2011 | 2011 | 3935,2 | 2463,1 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 315 | мкр Центральный, д. 28, корп. 3 | 2012 | 2012 | 5104,7 | 2460,7 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 316 | мкр Центральный, д. 28, корп. 4 | 2013 | 2013 | 3038 | 2027,8 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 317 | мкр Центральный, д. 28, корп. 5 | 2012 | 2012 | 3037,9 | 2027,8 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 318 | мкр Центральный, д. 32 | 2008 | 2008 | 4836,2 | 4380,7 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 319 | мкр Центральный, д. 34 | 2008 | 2008 | 3255,9 | 2829,5 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 320 | мкр Центральный, д. 34, корп. 2 | 2009 | 2009 | 3181,4 | 2373,1 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 321 | мкр Центральный, д. 34, корп. 3 | 2010 | 2010 | 1055,3 | 962,8 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 322 | мкр Центральный, д. 34, корп. 4 | 2009 | 2009 | 3193,7 | 2370 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 323 | мкр Центральный, д. 35 | 1991 | 1991 | 2136,7 | 1937,3 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 324 | мкр Центральный, д. 36 | 2006 | 2006 | 7222,8 | 6421,2 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 325 | мкр Центральный, д. 37 | 2005 | 2005 | 1961,7 | 1735,4 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 326 | мкр Центральный, д. 38 | 2006 | 2006 | 7222 | 6468,4 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 327 | мкр Центральный, д. 39 | 2009 | 2009 | 3231,4 | 2545,8 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 328 | мкр Центральный, д. 40 | 2007 | 2007 | 3949 | 3949 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 329 | мкр Южный, д. 1 | 1988 | 1988 | 2941,8 | 2659,2 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 330 | мкр Южный, д. 2 | 1989 | 1989 | 2958,8 | 2650,6 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 331 | мкр Южный, д. 3 | 1989 | 1989 | 2941,8 | 2642,4 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 332 | мкр Южный, д. 4 | 1989 | 1989 | 1480,3 | 1324,9 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 333 | мкр Южный, д. 5 | 1992 | 1992 | 2937,5 | 2647,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 334 | мкр Южный, д. 6 | 1990 | 1990 | 1469,6 | 1324,7 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 335 | мкр Южный, д. 7 | 1991 | 1991 | 2096,4 | 1896,6 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 336 | мкр Южный, д. 8 | 1994 | 1994 | 4477,7 | 4116,2 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 337 | ул. Школьная, д. 10 | 1987 | 1987 | 1423,4 | 1319,2 | 2036 – 2038 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 338 | ул. Юбилейная, д. 3А, корп. 1 | 2010 | 2010 | 1509,3 | 1008,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 339 | ул. Юбилейная, д. 3А, корп. 2 | 2010 | 2010 | 4348 | 3569,3 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 340 | ул. Юбилейная, д. 3А, корп. 3 | 2010 | 2010 | 4337 | 3561,5 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 341 | ул. Юбилейная, д. 3А, корп. 4 | 2011 | 2011 | 1732,1 | 1286,2 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 342 | ул. Юбилейная, д. 9 | 1987 | 1987 | 617,7 | 566,7 | 2036 – 2038 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 343 | ул. Юбилейная, д. 15А | 1978 | 1978 | 948,8 | 458,2 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| ИТОГО по г. Саяногорску | 1386180,34 | 1241294,30 |  |
| г. Сорск |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 1 | 1972 | 1972 | 4935,6 | 4525,3 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1969 | 1969 | 4311,63 | 4311,63 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1952 | 1952 | 373,8 | 373,8 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1951 | 1951 | 392,9 | 392,1 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 7 | 1968 | 1968 | 3106,2 | 3082,13 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
| 6 | ул. 50 лет Октября, д. 9 | 1972 | 1972 | 3211,05 | 3211,05 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
| 7 | ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1952 | 1952 | 915,2 | 874,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 8 | ул. 50 лет Октября, д. 28 | 1952 | 1952 | 546,9 | 537,4 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 9 | ул. 50 лет Октября, д. 30 | 2013 | 2013 | 735 | 635 | 2027 – 2029 |  | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 10 | ул. 50 лет Октября, д. 32 | 1952 | 1952 | 542,6 | 530 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 11 | ул. 50 лет Октября, д. 34 | 1960 | 1960 | 845 | 845 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 12 | ул. 50 лет Октября, д. 38 | 1953 | 1953 | 995 | 737,5 | 2033 – 2035 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 |
| 13 | ул. 50 лет Октября, д. 40 | 1953 | 1979 | 721 | 641 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 14 | ул. 50 лет Октября, д. 44 | 1953 | 1953 | 744,1 | 622,8 | 2018 – 2020 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
| 15 | ул. 50 лет Октября, д. 46 | 1955 | 1978 | 813,5 | 760,5 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 16 | ул. 50 лет Октября, д. 48 | 1957 | 1957 | 845,7 | 729,9 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 17 | ул. 50 лет Октября, д. 52 | 1957 | 2011 | 1530,5 | 1530,5 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 18 | ул. 50 лет Октября, д. 54 | 1958 | 1969 | 1056,2 | 916,2 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 19 | ул. 50 лет Октября, д. 56 | 1958 | 1958 | 384 | 384 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 20 | ул. 50 лет Октября, д. 58 | 1971 | 1971 | 814,6 | 756,3 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 21 | ул. 50 лет Октября, д. 60 | 1971 | 1971 | 616,7 | 551,8 | 2021 – 2023 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 22 | ул. 50 лет Октября, д. 62 | 1961 | 2011 | 616,8 | 556,7 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 23 | ул. 50 лет Октября, д. 70 | 1988 | 1988 | 3196 | 3196 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 |
| 24 | ул. 50 лет Октября, д. 70А | 1990 | 1990 | 3183,72 | 3183,72 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 25 | ул. 50 лет Октября, д. 70Б | 1990 | 1990 | 3216,95 | 3216,95 | 2036 – 2038 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 26 | ул. Больничная, д. 1 | 1958 | 1973 | 1636,13 | 1636,13 | 2036 – 2038 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 |
| 27 | ул. Больничная, д. 3 | 1968 | 1968 | 3617,13 | 3617,13 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 |
| 28 | ул. Больничная, д. 5 | 1969 | 1969 | 1559,7 | 1559,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
| 29 | ул. Гагарина, д. 3 | 1963 | 1963 | 1303,8 | 1303,8 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 30 | ул. Гагарина, д. 4 | 1965 | 1965 | 4598,4 | 4598,4 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
| 31 | ул. Гагарина, д. 5 | 1963 | 1963 | 1291,4 | 1260,4 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 32 | ул. Гагарина, д. 6 | 1964 | 1964 | 2638 | 2442,26 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 33 | ул. Дружбы, д. 1 | 1972 | 1972 | 5180,1 | 4736,33 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 34 | ул. Дружбы, д. 3 | 1972 | 1972 | 3550,8 | 3373,3 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 35 | ул. Дружбы, д. 5 | 1972 | 1972 | 6277,5 | 6257,75 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 36 | ул. Кирова, д. 5 | 1958 | 2011 | 635,5 | 633,7 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 37 | ул. Кирова, д. 7 | 1958 | 1958 | 800,9 | 789,9 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 38 | ул. Кирова, д. 9 | 1960 | 1960 | 328,2 | 328,2 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 39 | ул. Кирова, д. 11 | 1960 | 1960 | 552,8 | 552,8 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 40 | ул. Кирова, д. 12 | 1964 | 1964 | 1332 | 1332 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 41 | ул. Кирова, д. 14 | 1965 | 1965 | 1651 | 1651 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
| 42 | ул. Кирова, д. 15 | 1966 | 1966 | 1661,2 | 1661,2 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 43 | ул. Кирова, д. 16 | 1964 | 1964 | 1326,9 | 1326,9 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 44 | ул. Кирова, д. 17 | 1967 | 1967 | 1756,3 | 1756,3 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 45 | ул. Кирова, д. 17А | 1990 | 1990 | 2844,7 | 2844,7 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 46 | ул. Кирова, д. 18 | 1985 | 1986 | 3191,4 | 3191,4 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 47 | ул. Кирова, д. 19 | 1980 | 1980 | 5529,06 | 5529,06 | 2033 – 2035 |  | 2014 – 2017 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 48 | ул. Кирова, д. 21 | 1977 | 1977 | 4746,2 | 4746,2 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 49 | ул. Кирова, д. 22 | 1974 | 1974 | 4809,32 | 4809,32 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 50 | ул. Кирова, д. 23 | 1978 | 1978 | 4754,75 | 4754,75 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 51 | ул. Кирова, д. 24 | 1975 | 1975 | 5314,65 | 5314,65 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 52 | ул. Кирова, д. 24А | 1988 | 1988 | 4884,3 | 4884,3 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 53 | ул. Кирова, д. 25 | 1981 | 2012 | 4425,1 | 4407,63 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 54 | ул. Кирова, д. 26 | 1974 | 1974 | 4789,43 | 4789,43 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 55 | ул. Кирова, д. 27 | 1981 | 1981 | 2833,78 | 2833,78 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 |
| 56 | ул. Кирова, д. 27А | 1988 | 1989 | 3224,5 | 3216,32 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 57 | ул. Кирова, д. 28 | 1975 | 1975 | 5093,3 | 5093,3 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 58 | ул. Кирова, д. 29 | 1982 | 1982 | 5082,4 | 4664,26 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
| 59 | ул. Кирова, д. 30 | 1975 | 1975 | 5477,56 | 5477,56 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 60 | ул. Кирова, д. 31 | 1983 | 1984 | 4421,2 | 4405,9 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 61 | ул. Кирова, д. 32 | 1974 | 1974 | 4645,43 | 4645,43 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 62 | ул. Кирова, д. 33 | 1985 | 2012 | 3191,3 | 3187,4 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 63 | ул. Кирова, д. 34 | 1979 | 1979 | 4513,4 | 4512,03 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 64 | ул. Кирова, д. 36 | 1972 | 1976 | 4692,36 | 4692,36 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 65 | ул. Кирова, д. 38 | 1977 | 1977 | 4907,83 | 4907,83 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 66 | ул. Кирова, д. 40 | 1984 | 1984 | 4404 | 4374,1 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 67 | ул. Кирова, д. 42 | 1996 | 1996 | 5564,4 | 5564,4 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 68 | ул. Кирова, д. 44 | 1978 | 1978 | 4885,72 | 4885,72 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
| 69 | ул. Кирова, д. 46 | 1983 | 1983 | 4582,93 | 4582,93 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 70 | ул. Кирова, д. 48 | 1983 | 1983 | 2751,4 | 2751,4 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
| 71 | ул. Кирова, д. 48А | 1991 | 1991 | 3668,3 | 3668,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 72 | ул. Кирова, д. 50 | 1986 | 2012 | 4879,3 | 4855,55 | 2036 – 2038 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 73 | ул. Парковая, д. 1 | 1979 | 1979 | 388,9 | 361,1 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 |
| 74 | ул. Парковая, д. 2 | 1979 | 1979 | 388,9 | 361,2 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 |
| 75 | ул. Парковая, д. 3 | 1992 | 1992 | 3523,5 | 3198 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 76 | ул. Парковая, д. 4 | 1993 | 1993 | 3310,93 | 3310,93 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 77 | ул. Пионерская, д. 12 | 1953 | 1953 | 588,4 | 520,5 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 78 | ул. Пионерская, д. 16 | 1952 | 1952 | 605,9 | 508,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 79 | ул. Пионерская, д. 19 | 1953 | 1953 | 864,4 | 730,5 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 80 | ул. Пионерская, д. 20 | 1957 | 1977 | 633,1 | 633,1 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 81 | ул. Пионерская, д. 21 | 1953 | 1953 | 486,8 | 486,8 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 82 | ул. Пионерская, д. 22 | 1957 | 1957 | 838,6 | 776,7 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 83 | ул. Пионерская, д. 23 | 1954 | 1954 | 404,8 | 338,2 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
| 84 | ул. Пионерская, д. 25 | 1955 | 1955 | 852,8 | 738,7 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
| 85 | ул. Пионерская, д. 27 | 1955 | 1955 | 857,2 | 790,4 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
| 86 | ул. Пионерская, д. 29 | 1957 | 1957 | 400 | 344,4 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 87 | ул. Пионерская, д. 31 | 1957 | 1957 | 396 | 331 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 88 | ул. Пионерская, д. 33 | 1957 | 1957 | 404,3 | 337,14 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 89 | ул. Пионерская, д. 35 | 1957 | 1957 | 778,7 | 632,1 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 90 | ул. Пионерская, д. 41 | 1963 | 1963 | 306,14 | 306,14 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 91 | ул. Пионерская, д. 43 | 1958 | 1958 | 820,7 | 534 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 92 | ул. Пушкина, д. 3 | 1955 | 1971 | 374,3 | 354,2 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 93 | ул. Пушкина, д. 4 | 1955 | 1955 | 402,2 | 329,2 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 94 | ул. Пушкина, д. 5 | 1956 | 1971 | 381,8 | 322,6 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 95 | ул. Пушкина, д. 6 | 1956 | 1971 | 400,5 | 373,2 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 |
| 96 | ул. Сайгачинская, д. 26А | 1991 | 1991 | 800,1 | 687,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 97 | ул. Строительная, д. 1А | 1974 | 1974 | 543,9 | 524,6 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
| 98 | ул. Строительная, д. 3 | 1961 | 1981 | 564,7 | 564,7 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 99 | ул. Строительная, д. 3А | 1974 | 1975 | 550,8 | 504,2 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 |
| 100 | ул. Строительная, д. 4 | 1958 | 1975 | 576,7 | 535,98 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 101 | ул. Строительная, д. 5 | 1961 | 1961 | 270,4 | 270,4 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 102 | ул. Строительная, д. 5А | 1974 | 1974 | 535,2 | 535,2 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 103 | ул. Строительная, д. 6 | 1958 | 1984 | 309,6 | 267,9 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 104 | ул. Строительная, д. 7 | 1961 | 1961 | 295,7 | 273,5 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 105 | ул. Строительная, д. 10 | 1961 | 1961 | 558 | 535,8 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 106 | ул. Строительная, д. 12 | 1961 | 1961 | 286 | 286 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 107 | ул. Строительная, д. 14 | 1961 | 1961 | 557,4 | 541,3 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 108 | ул. Строительная, д. 16 | 1970 | 1970 | 3428,98 | 3428,98 | 2024 – 2026 |  | 2033 – 2035 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 109 | ул. Строительная, д. 18 | 1971 | 1971 | 1560 | 1560 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 110 | ул. Толстого, д. 3 | 1953 | 1953 | 364,8 | 333,1 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
| 111 | ул. Толстого, д. 5 | 1953 | 1971 | 367,1 | 353,2 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 |
| 112 | ул. Чапаева, д. 3 | 2015 | 2015 | 2498,6 | 1498,1 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 113 | ул. Чапаева, д. 5 | 2017 | 2017 | 885,7 | 461,3 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| ИТОГО по г. Сорску | 237818,98 | 231289,46 |  |
| г. Черногорск |
| 1 | рп Пригорск, д. 1 | 1988 | 1988 | 10292,9 | 9297,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 2 | рп Пригорск, д. 2 | 1989 | 1989 | 8543 | 7657,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 3 | рп. Пригорск, д. 3, корп. 1 | 1992 | 1992 | 3924,9 | 3529 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 4 | рп Пригорск, д. 3, корп. 2 | 1991 | 1991 | 3232,2 | 2895,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 5 | рп Пригорск, д. 4 | 1989 | 1989 | 10344,2 | 9366,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 6 | рп Пригорск, д. 5 | 1986 | 1987 | 4785,9 | 4785,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 7 | рп Пригорск, д. 8 | 1987 | 2012 | 2444 | 2399,5 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 8 | рп Пригорск, д. 9 | 1987 | 1987 | 2908,7 | 1839,4 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 9 | рп Пригорск, д. 13, корп. 1 | 1991 | 1991 | 2622,1 | 2497,8 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 10 | п. КСК, д. 3 | 1963 | 1963 | 495,8 | 471,1 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 11 | п. МПС, д. 2 | 1949 | 1949 | 532,61 | 474,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 12 | п. МПС, д. 3 | 1950 | 1950 | 477,13 | 415,8 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 13 | п. МПС, д. 5 | 1947 | 1947 | 744,14 | 704,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 14 | п. МПС, д. 6 | 1949 | 2009 | 482,49 | 429,5 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 15 | п. МПС, д. 7 | 1950 | 2009 | 477,73 | 412,9 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 16 | п. МПС, д. 8 | 1953 | 2009 | 468,82 | 414,8 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 17 | п. МПС, д. 9 | 1955 | 2009 | 477,45 | 420,7 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 18 | п. МПС, д. 10 | 1952 | 1952 | 447,5 | 446,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 19 | пер. Енисейский 1-й, д. 12 | 1990 | 1990 | 697,4 | 659,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 20 | пер. Строительный 3-й, д. 2 | 1962 | 1962 | 251,4 | 212,4 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 21 | пер. Строительный 3-й, д. 10 | 1977 | 1977 | 952,8 | 882,5 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 22 | проспект Космонавтов, д. 1 | 1994 | 1994 | 11071,4 | 9689 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 23 | проспект Космонавтов, д. 1В | 2009 | 2009 | 11092 | 9637 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 24 | проспект Космонавтов, д. 2 | 1991 | 1991 | 2889 | 2391 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 25 | проспект Космонавтов, д. 3 | 1976 | 1976 | 6275,6 | 6044,2 | 2036 – 2038 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 26 | проспект Космонавтов, д. 4 | 1983 | 1983 | 2961,3 | 2681,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 27 | проспект Космонавтов, д. 5 | 1979 | 1979 | 4785,1 | 4365,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 28 | проспект Космонавтов, д. 6 | 1974 | 1974 | 3001,4 | 2726,1 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 29 | проспект Космонавтов, д. 7 | 1973 | 1973 | 2959,6 | 2732,8 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 30 | проспект Космонавтов, д. 8 | 1973 | 1973 | 6301 | 5732 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 31 | проспект Космонавтов, д. 8А | 1974 | 1974 | 6230 | 5657,1 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 32 | проспект Космонавтов, д. 8Б | 1974 | 1974 | 6310,9 | 5734,6 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 33 | проспект Космонавтов, д. 8В | 1974 | 1974 | 3011,8 | 2731 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 34 | проспект Космонавтов, д. 9 | 1973 | 1973 | 2932,7 | 2710,7 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 35 | проспект Космонавтов, д. 10 | 1977 | 1977 | 6308,2 | 5669,4 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 36 | проспект Космонавтов, д. 10А | 1974 | 1974 | 4929,1 | 4429,6 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 37 | проспект Космонавтов, д. 11 | 1973 | 1973 | 2996,3 | 2716,8 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 38 | проспект Космонавтов, д. 13 | 1974 | 1974 | 6348,7 | 5762,06 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 39 | проспект Космонавтов, д. 15 | 1973 | 1973 | 4940,6 | 4611,6 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 40 | проспект Космонавтов, д. 17 | 1973 | 1973 | 2986,4 | 2717,4 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 41 | проспект Космонавтов, д. 18, корп. 1 | 1984 | 2012 | 5773,3 | 4848,21 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 42 | проспект Космонавтов, д. 18, корп. 2 | 1984 | 2012 | 5830,5 | 4678,5 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 43 | проспект Космонавтов, д. 18В | 1994 | 1994 | 5414 | 5017,5 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 44 | проспект Космонавтов, д. 19 | 1973 | 1973 | 2952,9 | 2678,82 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 45 | проспект Космонавтов, д. 19А | 1982 | 1982 | 10312,1 | 9114,2 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 46 | проспект Космонавтов, д. 20 | 1970 | 1970 | 5831 | 5513,9 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 47 | проспект Космонавтов, д. 20А | 1970 | 1970 | 2744,5 | 2541,3 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 48 | проспект Космонавтов, д. 23 | 1968 | 1968 | 3807 | 3563,5 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 49 | проспект Космонавтов, д. 23А | 1966 | 1966 | 3804,7 | 3530,3 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 50 | проспект Космонавтов, д. 24 | 1971 | 1971 | 3014,4 | 2782,6 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 51 | проспект Космонавтов, д. 24А | 1973 | 1973 | 4842,8 | 4422,7 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 52 | проспект Космонавтов, д. 25 | 1964 | 1964 | 3175,6 | 3175,6 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 53 | проспект Космонавтов, д. 26А | 1973 | 1973 | 6357 | 5781,1 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 54 | проспект Космонавтов, д. 27 | 1965 | 1965 | 2970,2 | 2941,7 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 55 | проспект Космонавтов, д. 29 | 1967 | 1967 | 3356,9 | 3120,6 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 56 | проспект Космонавтов, д. 31 | 1966 | 1966 | 3183,8 | 3170,5 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 57 | проспект Космонавтов, д. 31А | 1965 | 1965 | 3416,5 | 3170 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 58 | проспект Космонавтов, д. 33 | 1978 | 1978 | 6242,6 | 5699,6 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 59 | проспект Космонавтов, д. 35А | 2006 | 2006 | 3215,2 | 2900,25 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 60 | проспект Космонавтов, д. 37 | 1977 | 1977 | 3591,4 | 3319 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 61 | проспект Космонавтов, д. 38 | 2014 | 2014 | 2830,1 | 1936,4 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 62 | проспект Космонавтов, д. 38 корп 1 | 2016 | 2016 | 3113,9 | 2247,5 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 63 | проспект Космонавтов, д. 39 | 1985 | 1985 | 14384,6 | 12951,9 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 64 | проспект Космонавтов, д. 41 | 1988 | 2013 | 8233,9 | 7292,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 65 | проспект Космонавтов, д. 43 | 1990 | 1990 | 3581,3 | 3554,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 66 | проспект Космонавтов, д. 44А | 1983 | 1983 | 4835,1 | 4385,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 67 | проспект Космонавтов, д. 44Б | 1983 | 1983 | 4696,7 | 4374,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 68 | проспект Космонавтов, д. 44В | 1983 | 1983 | 4789,1 | 4373,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 69 | проспект Космонавтов, д. 51 | 1983 | 1983 | 3003,5 | 2723,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 70 | ул. 30 лет Победы, д. 130 | 1991 | 1991 | 525,1 | 525,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 71 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1952 | 2009 | 441,1 | 402,6 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 72 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1952 | 1965 | 434,8 | 391,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 73 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1952 | 2009 | 441,51 | 408 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 74 | ул. Базарная, д. 3 | 1987 | 2009 | 551,3 | 516,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 75 | ул. Базарная, д. 6 | 1985 | 2009 | 542,9 | 508,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 76 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | 1990 | 1990 | 5370,9 | 4942,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 77 | ул. Бограда, д. 55 | 1968 | 1968 | 3765,7 | 3516,5 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 78 | ул. Бограда, д. 57 | 1971 | 1971 | 3012,8 | 2733,3 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 79 | ул. Бограда, д. 59 | 1965 | 1965 | 3417,1 | 3073,8 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 |
| 80 | ул. Бограда, д. 61 | 1967 | 1967 | 2660 | 2523,7 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 81 | ул. Бограда, д. 96 | 1976 | 1976 | 4824,5 | 4409,4 | 2036 – 2038 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 82 | ул. Бограда, д. 102 | 1953 | 2013 | 933,5 | 850 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 83 | ул. Гастелло, д. 9 | 1951 | 2009 | 245,9 | 219,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 84 | ул. Гастелло, д. 10 | 1950 | 1950 | 246,18 | 218,8 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 85 | ул. Генерала Тихонова, д. 4В | 2016 | 2016 | 10426 | 7738,2 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 86 | ул. Генерала Тихонова, д. 6 | 1991 | 1991 | 5016,4 | 4476,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 87 | ул. Генерала Тихонова, д. 6Б | 2014 | 2014 | 7723,8 | 5781,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 88 | ул. Генерала Тихонова, д. 6Б корп. 2 | 2017 | 2017 | 8222,5 | 5659,3 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 89 | ул. Генерала Тихонова, д. 8А | 1990 | 1990 | 5423,7 | 4902,15 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 90 | ул. Генерала Тихонова, д. 8В | 1993 | 1993 | 5395,8 | 4884,6 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 91 | ул. Генерала Тихонова, д. 11 | 2013 | 2013 | 28945,2 | 27502,3 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 92 | ул. Генерала Тихонова, д. 15 | 2013 | 2013 | 7626,5 | 6695,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 93 | ул. Генерала Тихонова, д. 17А | 1986 | 1986 | 3934,8 | 3464,9 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 94 | ул. Генерала Тихонова, д. 17Б | 1990 | 1990 | 3991,9 | 3507,5 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 95 | ул. Генерала Тихонова, д. 19 | 1977 | 1977 | 6248,26 | 5731,06 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 96 | ул. Генерала Тихонова, д. 21 | 1979 | 1979 | 2954,3 | 2697,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 97 | ул. Генерала Тихонова, д. 23 | 1977 | 1977 | 4816,1 | 4393,56 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 98 | ул. Генерала Тихонова, д. 25 | 1976 | 1976 | 6329,7 | 5814 | 2036 – 2038 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 99 | ул. Генерала Тихонова, д. 27 | 1977 | 2008 | 3001,6 | 2720,9 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 100 | ул. Генерала Тихонова, д. 29 | 1978 | 1978 | 4814,1 | 4396,1 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 101 | ул. Генерала Тихонова, д. 31 | 1977 | 2009 | 4827,3 | 4382,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 102 | ул. Генерала Тихонова, д. 33 | 1979 | 1979 | 4784,6 | 4358,14 | 2042 – 2044 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2042 – 2044 |
| 103 | ул. Генерала Тихонова, д. 35 | 1979 | 1979 | 4392,4 | 4391,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 104 | ул. Генерала Тихонова, д. 37 | 1978 | 1978 | 4753,01 | 4326,9 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 105 | ул. Дзержинского, д. 2 | 1964 | 2009 | 2594 | 2594 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2039 – 2041 |
| 106 | ул. Дзержинского, д. 4 | 1954 | 2009 | 3813 | 3553,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
| 107 | ул. Дзержинского, д. 4А | 1960 | 1960 | 1105,6 | 1078,1 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 108 | ул. Дзержинского, д. 6 | 1982 | 1982 | 3149,6 | 2859,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 109 | ул. Дзержинского, д. 6А | 1964 | 2009 | 693,6 | 630 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 110 | ул. Дзержинского, д. 8 | 1969 | 1969 | 3800,9 | 3499,9 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 111 | ул. Дзержинского, д. 12А | 1970 | 1970 | 5016 | 2799,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 112 | ул. Дзержинского, д. 12Б | 1969 | 1969 | 4987,4 | 1435,87 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 113 | ул. Дзержинского, д. 13 | 1959 | 1959 | 1460,8 | 1331,7 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 114 | ул. Дзержинского, д. 14 | 1975 | 1975 | 3982,5 | 2771 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 115 | ул. Дзержинского, д. 15 | 1959 | 1959 | 1466,1 | 1329,1 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 116 | ул. Дзержинского, д. 17 | 1958 | 1958 | 575,2 | 525 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 117 | ул. Дзержинского, д. 18 | 1966 | 1966 | 3338,2 | 3103,8 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 118 | ул. Дзержинского, д. 19 | 1961 | 1961 | 878 | 781,5 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 119 | ул. Дзержинского, д. 20 | 1968 | 1968 | 3354,5 | 3114,7 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 120 | ул. Дзержинского, д. 24 | 1965 | 1965 | 2656,4 | 2477,93 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 121 | ул. Дружбы, д. 23 | 1993 | 1993 | 995,5 | 889,7 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 122 | ул. Дружбы, д. 26 | 1995 | 1995 | 946,8 | 851,5 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 123 | ул. Енисейская, д. 21 | 1994 | 2009 | 864,6 | 760,6 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 124 | ул. Заводская, д. 1 | 1953 | 1990 | 447,5 | 439,1 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 125 | ул. Заводская, д. 5 | 1953 | 1966 | 442,87 | 406,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 126 | ул. Заводская, д. 7 | 1952 | 1969 | 437,7 | 402,9 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 127 | ул. Заводская, д. 8 | 1952 | 1952 | 434,8 | 397,1 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 128 | ул. Заводская, д. 10 | 1952 | 1969 | 456,5 | 408,1 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 129 | ул. Заводская, д. 11 | 1952 | 1966 | 445,4 | 445,4 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 130 | ул. Заводская, д. 12 | 1952 | 1974 | 436,5 | 436,5 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 131 | ул. Заводская, д. 13 | 1953 | 2008 | 442,9 | 367,26 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
| 132 | ул. Заводская, д. 14 | 1952 | 1952 | 439,7 | 405,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 133 | ул. Заводская, д. 15 | 1953 | 2009 | 444,3 | 405,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 134 | ул. Заводская, д. 16 | 1952 | 1968 | 436,4 | 436,4 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 135 | ул. Заводская, д. 17 | 1955 | 1955 | 436,5 | 436,5 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 136 | ул. Заводская, д. 19 | 1955 | 1955 | 439,6 | 439,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 137 | ул. Заводская, д. 21 | 1955 | 1974 | 433,6 | 433,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 138 | ул. Заводская, д. 23 | 1955 | 1955 | 431,6 | 398 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 139 | ул. Зеленая, д. 2А | 1956 | 2009 | 590,7 | 534,4 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 140 | ул. Зеленая, д. 4 | 1953 | 2009 | 901,7 | 810,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 141 | ул. Зеленая, д. 6 | 1953 | 1953 | 1395,8 | 1292,3 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 142 | ул. Калинина, д. 1 | 2011 | 2011 | 8969,9 | 8969,9 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 143 | ул. Калинина, д. 2 | 1988 | 1988 | 6654 | 5996 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 144 | ул. Калинина, д. 2А | 1995 | 1995 | 5391,1 | 4895,5 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 145 | ул. Калинина, д. 3 | 1979 | 1979 | 4804,2 | 4385,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 146 | ул. Калинина, д. 4 | 1989 | 1989 | 4558,9 | 3049,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 147 | ул. Калинина, д. 4А | 1991 | 1991 | 5118,3 | 4592,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 148 | ул. Калинина, д. 5 | 1979 | 1979 | 4805,9 | 4367,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 149 | ул. Калинина, д. 6 | 1997 | 2013 | 4042,7 | 3520,1 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 150 | ул. Калинина, д. 7 | 1979 | 1979 | 4819 | 4398,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 151 | ул. Калинина, д. 9 | 1978 | 1978 | 6268,9 | 5695,1 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 152 | ул. Калинина, д. 10 | 2007 | 2010 | 10064,28 | 7875,4 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 153 | ул. Калинина, д. 11 | 1978 | 1978 | 6271,2 | 5697,4 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 154 | ул. Калинина, д. 13 | 1980 | 1980 | 6265,1 | 5997,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 155 | ул. Калинина, д. 14 | 2009 | 2009 | 3780,4 | 2826,3 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 156 | ул. Калинина, д. 15 | 1974 | 1974 | 6357,2 | 5888,5 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 157 | ул. Калинина, д. 16 | 2014 | 2014 | 3787,1 | 2754,1 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 158 | ул. Калинина, д. 16А | 2013 | 2013 | 3774,1 | 2817,5 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 159 | ул. Калинина, д. 17 | 1978 | 1978 | 4290,8 | 3278,7 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 160 | ул. Калинина, д. 17А | 1985 | 1985 | 3168,8 | 2882,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 161 | ул. Калинина, д. 18 | 1984 | 1984 | 3560,8 | 3277,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 162 | ул. Калинина, д. 19 | 1973 | 1973 | 4408,2 | 2754,08 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 163 | ул. Калинина, д. 19А | 1973 | 1973 | 3614,7 | 3396,37 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 164 | ул. Калинина, д. 20 | 1984 | 1984 | 4793,9 | 4375,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 165 | ул. Калинина, д. 21 | 1972 | 1972 | 3918,8 | 2827,65 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 166 | ул. Калинина, д. 22 | 1987 | 1987 | 3892,3 | 3480 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 167 | ул. Калинина, д. 23 | 1972 | 1972 | 4845 | 4411,25 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 168 | ул. Калинина, д. 23А | 1971 | 1971 | 4835,3 | 4416,1 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 169 | ул. Калинина, д. 23Б | 1971 | 1971 | 4822,3 | 4401,9 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 170 | ул. Калинина, д. 24 | 1976 | 1977 | 14530,9 | 13278,7 | 2036 – 2038 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 171 | ул. Калинина, д. 25 | 1972 | 1972 | 4819,9 | 4406,32 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 172 | ул. Калинина, д. 26 | 1976 | 1976 | 9551,7 | 8690,74 | 2036 – 2038 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 173 | ул. Калинина, д. 28 | 1975 | 1975 | 4849,2 | 4425,88 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 174 | ул. Калинина, д. 30 | 1975 | 1975 | 4801,8 | 4379,2 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 175 | ул. Калинина, д. 32 | 1975 | 1975 | 4782,3 | 4364,44 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 176 | ул. Калинина, д. 36 | 1979 | 1979 | 2970 | 2694,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 177 | ул. Кирова, д. 54A | 1952 | 2009 | 559,9 | 514,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 178 | ул. Кирова, д. 58 | 1954 | 2009 | 570,8 | 527,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 179 | ул. Кирова, д. 60 | 1954 | 2009 | 573,9 | 498,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 180 | ул. Кирова, д. 62 | 1954 | 2008 | 1414,3 | 1305,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 181 | ул. Кирова, д. 62А | 1957 | 2009 | 558,3 | 514,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 182 | ул. Кирова, д. 64 | 1958 | 2009 | 1056,9 | 976,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 183 | ул. Кирова, д. 64A | 1957 | 2009 | 924,5 | 848,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 184 | ул. Кирова, д. 66 | 1956 | 1956 | 538,6 | 529,6 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 185 | ул. Кирова, д. 68 | 1956 | 2009 | 553,4 | 505,2 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 186 | ул. Кирова, д. 69 | 1962 | 1962 | 1347,2 | 1287,4 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 187 | ул. Кирова, д. 71 | 1962 | 1962 | 2081,7 | 1964,4 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 188 | ул. Кирова, д. 72 | 1957 | 1957 | 416,2 | 416,2 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 189 | ул. Кирова, д. 73 | 1962 | 1962 | 2148,3 | 1997,76 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 190 | ул. Кирова, д. 74 | 1957 | 1957 | 911,9 | 879 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 191 | ул. Кирова, д. 74А | 1957 | 1957 | 929,6 | 894,6 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 192 | ул. Кирова, д. 75 | 1952 | 2009 | 429,3 | 386,4 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
| 193 | ул. Кирова, д. 75A | 1952 | 2009 | 428,2 | 426 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 194 | ул. Кирова, д. 76 | 1975 | 1975 | 545,5 | 545,5 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 195 | ул. Кирова, д. 77 | 1963 | 1963 | 1351,2 | 1297,9 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
| 196 | ул. Кирова, д. 78 | 1973 | 1973 | 545,7 | 497,3 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 197 | ул. Кирова, д. 80 | 1975 | 1975 | 572,6 | 572,6 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 198 | ул. Кирова, д. 82 | 1973 | 1973 | 558,7 | 508,5 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 199 | ул. Кирова, д. 84 | 1976 | 1976 | 563,1 | 545,4 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 200 | ул. Кирова, д. 84А | 1990 | 1990 | 639,9 | 639,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 201 | ул. Коммунистическая, д. 17 | 1989 | 1989 | 635,1 | 620 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 202 | ул. Коммунистическая, д. 18 | 1989 | 1989 | 580,8 | 569,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 203 | ул. Красноярская, д. 91 | 1986 | 1986 | 4831 | 4343,27 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 204 | ул. Красноярская, д. 91А | 1983 | 1983 | 3008,3 | 2730,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 205 | ул. Красных Партизан, д. 17 | 2000 | 2000 | 3524 | 3284,37 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 206 | ул. Красных Партизан, д. 19 | 1995 | 1995 | 3353,6 | 3102,5 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 207 | ул. Красных Партизан, д. 19А | 1991 | 1991 | 3422,6 | 3224,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 208 | ул. Красных Партизан, д. 21 | 1980 | 1980 | 4729,8 | 4354,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 209 | ул. Красных Партизан, д. 22 | 1987 | 1987 | 575,6 | 575,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 210 | ул. Красных Партизан, д. 23 | 1978 | 1978 | 4786,6 | 4368,4 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2042 – 2044 | 2039 – 2041 |
| 211 | ул. Красных Партизан, д. 25 | 1969 | 1969 | 2628,7 | 2452,6 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 |
| 212 | ул. Красных Партизан, д. 27 | 1968 | 1968 | 2628,7 | 2445,4 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 |
| 213 | ул. Красных Партизан, д. 28 | 1986 | 2009 | 556,8 | 524,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 214 | ул. Красных Партизан, д. 28А | 1989 | 2009 | 526,4 | 509,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 215 | ул. Красных Партизан, д. 29 | 1966 | 1966 | 3573,7 | 3573,7 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 |
| 216 | ул. Красных Партизан, д. 31 | 1968 | 1968 | 3371 | 3117,1 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 |
| 217 | ул. Красных Партизан, д. 33 | 1939 | 2009 | 498,6 | 444,1 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 218 | ул. Красных Партизан, д. 34 | 1968 | 1968 | 3314,7 | 3043,5 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 |
| 219 | ул. Ленина, д. 24 | 1930 | 2009 | 612,7 | 565,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
| 220 | ул. Ленина, д. 24A | 1930 | 2009 | 623,2 | 577,9 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 221 | ул. Ленина, д. 26 | 1930 | 2009 | 618,8 | 573,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 222 | ул. Ленина, д. 26A | 1930 | 2009 | 617,5 | 571,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 223 | ул. Ленина, д. 28 | 1930 | 2009 | 619,2 | 549 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 224 | ул. Ленина, д. 28А | 1930 | 2009 | 633,9 | 568,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 225 | ул. Ленина, д. 30А | 1930 | 2008 | 495,5 | 435,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 226 | ул. Ленина, д. 32 | 1949 | 2009 | 577,5 | 526,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 227 | ул. Ленина, д. 34 | 1949 | 2008 | 271,8 | 207 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 228 | ул. Ленина, д. 36 | 1949 | 2009 | 571,3 | 542,1 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 229 | ул. Ленина, д. 38 | 1949 | 2009 | 231 | 206,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 230 | ул. Ленина, д. 40 | 1948 | 2009 | 569,5 | 519,7 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 231 | ул. Ленина, д. 42 | 1948 | 2008 | 258,8 | 210,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 232 | ул. Ленина, д. 44 | 1949 | 2009 | 565,2 | 520,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 233 | ул. Ленина, д. 46 | 1949 | 2009 | 902,6 | 819,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 234 | ул. Ленина, д. 68 | 1968 | 2009 | 889,7 | 815 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 235 | ул. Ленина, д. 70 | 1957 | 2009 | 1712,3 | 1489,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 236 | ул. Ленина, д. 72 | 1956 | 2009 | 1789,46 | 1789,46 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 237 | ул. Ленина, д. 74 | 1957 | 1957 | 1959,6 | 1958,5 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 238 | ул. Ленина, д. 76 | 1958 | 1958 | 3125,9 | 2786 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 239 | ул. Ленина, д. 78 | 1973 | 1973 | 4780,3 | 4369,3 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 240 | ул. Ленина, д. 80 | 1970 | 1970 | 3810 | 3520,7 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 241 | ул. Ленина, д. 149 | 1976 | 1976 | 4819,4 | 4399,7 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 242 | ул. Линейная, д. 245 | 1991 | 1991 | 1035,6 | 908,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 243 | ул. Линейная, д. 249 | 2008 | 2008 | 11811,1 | 10665,2 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 244 | ул. Линейная, д. 257 | 2017 | 2017 | 11670,7 | 8176,2 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 245 | ул. Льва Толстого, д. 1 | 1955 | 2009 | 454 | 409,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 246 | ул. Льва Толстого, д. 2 | 1955 | 1955 | 453,2 | 439,6 | 2018 – 2020 |  | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 247 | ул. Льва Толстого, д. 3 | 1955 | 2009 | 449,6 | 407,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 248 | ул. Майская, д. 76 | 1974 | 1974 | 4824,4 | 4320 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 249 | ул. Максима Горького, д. 1 | 1982 | 1982 | 4570,6 | 4097,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 250 | ул. Максима Горького, д. 2 | 1972 | 1972 | 8465,4 | 8465,4 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 251 | ул. Максима Горького, д. 2А | 1973 | 1973 | 3369 | 2773,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 252 | ул. Максима Горького, д. 4 | 1969 | 1969 | 3717,2 | 3494,1 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 253 | ул. Максима Горького, д. 5 | 1983 | 1983 | 2973,2 | 2716,65 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 254 | ул. Матросова, д. 1 | 1972 | 1972 | 417,4 | 416,2 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 255 | ул. Матросова, д. 2 | 1951 | 1966 | 414,1 | 370,8 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 256 | ул. Матросова, д. 3 | 1973 | 1973 | 767,9 | 705,8 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 257 | ул. Матросова, д. 4 | 1952 | 1952 | 421,6 | 366,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 258 | ул. Матросова, д. 5 | 1980 | 1980 | 789,2 | 732,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 259 | ул. Матросова, д. 6 | 1951 | 1978 | 409,4 | 367,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 260 | ул. Матросова, д. 8 | 1951 | 1963 | 417 | 417 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 261 | ул. Матросова, д. 10 | 1952 | 2009 | 422,1 | 380,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 262 | ул. Менделеева, д. 4 | 1975 | 1975 | 549,5 | 511,9 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 263 | ул. Менделеева, д. 5 | 1975 | 1975 | 940,8 | 867,4 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 264 | ул. Менделеева, д. 6 | 1974 | 1974 | 558,7 | 502,7 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 265 | ул. Менделеева, д. 7 | 1974 | 2009 | 538,6 | 538,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 266 | ул. Менделеева, д. 17 | 1960 | 1978 | 887,9 | 853,6 | 2036 – 2038 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 267 | ул. Менделеева, д. 19 | 1959 | 1959 | 895,8 | 858,9 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 268 | ул. Металлистов, д. 2 | 1989 | 1989 | 768 | 722 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 269 | ул. Металлистов, д. 21 | 1991 | 1991 | 747,7 | 730,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 270 | ул. Металлистов, д. 23 | 1990 | 1990 | 750,4 | 707,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 271 | ул. Металлистов, д. 26 | 1988 | 1988 | 578,8 | 578,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 272 | ул. Металлургов, д. 10 | 1986 | 1986 | 4820,3 | 4403,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 273 | ул. Мира, д. 38 | 1986 | 1986 | 914,3 | 871,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 274 | ул. Октябрьская, д. 26 | 1949 | 2001 | 631,5 | 586,5 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 275 | ул. Октябрьская, д. 30 | 1941 | 1957 | 674,5 | 629 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 276 | ул. Октябрьская, д. 38 | 1951 | 1951 | 239,6 | 213,7 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 277 | ул. Октябрьская, д. 40 | 1951 | 1966 | 551,6 | 534,8 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 278 | ул. Октябрьская, д. 43 | 1950 | 1950 | 240,3 | 240,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 279 | ул. Октябрьская, д. 45 | 1950 | 2009 | 234,5 | 211,3 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 280 | ул. Октябрьская, д. 46 | 2011 | 2011 | 871,2 | 671,4 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 281 | ул. Октябрьская, д. 47 | 1951 | 1951 | 362,9 | 329,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 282 | ул. Октябрьская, д. 49 | 1950 | 1950 | 251,96 | 249,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 283 | ул. Октябрьская, д. 57, корп. 1 | 2013 | 2013 | 1125 | 1019,9 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 284 | ул. Октябрьская, д. 57, корп. 2 | 2013 | 2013 | 1125 | 1014,3 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 285 | ул. Октябрьская, д. 58 | 1950 | 2009 | 788,9 | 735,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 286 | ул. Октябрьская, д. 62 | 1952 | 1952 | 556,9 | 498,4 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 287 | ул. Октябрьская, д. 68 | 1958 | 1958 | 1144,3 | 1100,7 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 288 | ул. Октябрьская, д. 69 | 1953 | 2009 | 550,5 | 501,1 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
| 289 | ул. Октябрьская, д. 71 | 1953 | 2009 | 574,1 | 525,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 290 | ул. Октябрьская, д. 72 | 1959 | 2009 | 1733,1 | 1622 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
| 291 | ул. Октябрьская, д. 73 | 1953 | 2009 | 573,8 | 523,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 292 | ул. Октябрьская, д. 74 | 1959 | 1959 | 1595 | 1484,1 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
| 293 | ул. Октябрьская, д. 77 | 1953 | 2009 | 891,2 | 818,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 294 | ул. Октябрьская, д. 79 | 1953 | 2009 | 576 | 525,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 295 | ул. Октябрьская, д. 80 | 1958 | 1958 | 1800,9 | 1679,5 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 296 | ул. Октябрьская, д. 83 | 1956 | 1956 | 2101,6 | 1967,5 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 297 | ул. Октябрьская, д. 85 | 1954 | 2009 | 565,7 | 516,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 298 | ул. Октябрьская, д. 86 | 1985 | 1985 | 2916,2 | 918,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 299 | ул. Октябрьская, д. 87 | 1957 | 1957 | 1752,9 | 1601,9 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 300 | ул. Октябрьская, д. 89 | 1958 | 2009 | 1218,5 | 1171,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 301 | ул. Октябрьская, д. 91 | 1957 | 2009 | 968,2 | 887 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 302 | ул. Октябрьская, д. 93 | 1959 | 1959 | 2098 | 1326,46 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 303 | ул. Октябрьская, д. 94 | 1990 | 1990 | 1074,9 | 998,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 304 | ул. Октябрьская, д. 95 | 1957 | 1957 | 1493,9 | 1370,1 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
| 305 | ул. Октябрьская, д. 96 | 1991 | 1991 | 1108,5 | 1053,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 306 | ул. Октябрьская, д. 97 | 1957 | 2009 | 1472,3 | 1349,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 307 | ул. Октябрьская, д. 98 | 1989 | 1989 | 733,5 | 730,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 308 | ул. Октябрьская, д. 99 | 1957 | 2009 | 1987,5 | 1817,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 309 | ул. Октябрьская, д. 100 | 1989 | 1989 | 730 | 686,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 310 | ул. Октябрьская, д. 101 | 1958 | 1958 | 977,2 | 953,1 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 311 | ул. Октябрьская, д. 102 | 1991 | 1991 | 1023,7 | 1023,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 312 | ул. Октябрьская, д. 105 | 1973 | 2009 | 551,4 | 499,8 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 313 | ул. Октябрьская, д. 107 | 1974 | 1974 | 573,8 | 573,8 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 314 | ул. Октябрьская, д. 108 | 1988 | 1988 | 680,5 | 677 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 315 | ул. Октябрьская, д. 109 | 1974 | 1974 | 553,5 | 553,5 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 316 | ул. Октябрьская, д. 110 | 1988 | 1988 | 669,3 | 634,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 317 | ул. Октябрьская, д. 111 | 1974 | 1974 | 544,5 | 544,5 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 318 | ул. Октябрьская, д. 112 | 1989 | 1989 | 626,9 | 616,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 319 | ул. Октябрьская, д. 113 | 1974 | 1974 | 548 | 530,1 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 320 | ул. Октябрьская, д. 114 | 1991 | 1991 | 1089,6 | 992,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 321 | ул. Октябрьская, д. 115 | 1973 | 1973 | 397,7 | 367,5 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 322 | ул. Октябрьская, д. 115А | 1977 | 1977 | 404,6 | 368,3 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 323 | ул. Октябрьская, д. 115Б | 1978 | 1978 | 408,3 | 369,4 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 324 | ул. Октябрьская, д. 116 | 1989 | 1989 | 633,5 | 571,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 325 | ул. Октябрьская, д. 117 | 1973 | 1973 | 402,7 | 369,6 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 326 | ул. Октябрьская, д. 117А | 1979 | 1979 | 432 | 432 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 327 | ул. Октябрьская, д. 118 | 1988 | 1988 | 678,6 | 640,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 328 | ул. Октябрьская, д. 119 | 1984 | 1984 | 424,7 | 424,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 329 | ул. Октябрьская, д. 119А | 1983 | 1983 | 420,5 | 420,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 330 | ул. Октябрьская, д. 119Б | 1981 | 1981 | 415,6 | 415,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 331 | ул. Октябрьская, д. 120 | 1990 | 1990 | 1114,8 | 1006,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 332 | ул. Октябрьская, д. 122 | 1990 | 1990 | 1008,7 | 979,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 333 | ул. Октябрьская, д. 128 | 1992 | 1992 | 982,4 | 954,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 334 | ул. Октябрьская, д. 130 | 1990 | 1990 | 968,2 | 966,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 335 | ул. Октябрьская, д. 132 | 1992 | 1992 | 969,4 | 943,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 336 | ул. Октябрьская, д. 134 | 1992 | 1992 | 1335,2 | 1282,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 337 | ул. Октябрьская, д. 144 | 1994 | 1994 | 1309,4 | 1169 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 338 | ул. Октябрьская, д. 144А | 2013 | 2013 | 1761,1 | 1561,2 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 339 | ул. Октябрьская, д. 146 | 2015 | 2015 | 1869,8 | 1245,7 | 2042 – 2044 |  | 2042 – 2043 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 340 | ул. Октябрьская, д. 148 | 1992 | 1992 | 1290,1 | 1253,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 341 | ул. Октябрьская, д. 148А | 2015 | 2015 | 2422 | 1606,9 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 342 | ул. Октябрьская, д. 150 | 1994 | 1994 | 1319 | 1272,9 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 343 | ул. Октябрьская, д. 150А | 2015 | 2015 | 1886,3 | 1272,7 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 344 | ул. Орлова, д. 15 | 1950 | 1967 | 241,5 | 219,1 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 345 | ул. Орлова, д. 17 | 1950 | 2009 | 244,5 | 218,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 346 | ул. Орлова, д. 19 | 1950 | 2009 | 528,8 | 491,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 347 | ул. Орлова, д. 21 | 1950 | 2008 | 245,1 | 222,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 348 | ул. Орлова, д. 23 | 1950 | 2008 | 481,8 | 432,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 349 | ул. Орлова, д. 25 | 1950 | 2009 | 254,1 | 228,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 350 | ул. Орлова, д. 30 | 1986 | 2009 | 541,1 | 504 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 351 | ул. Орлова, д. 30A | 1986 | 2009 | 560,7 | 523,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 352 | ул. Павлова, д. 063 | 1956 | 2009 | 447,5 | 405,3 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 353 | ул. Павлова, д. 065 | 1958 | 1958 | 452,2 | 411,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 354 | ул. Павлова, д. 65 | 1958 | 2009 | 438,3 | 397,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 355 | ул. Павлова, д. 067 | 1957 | 2009 | 453,5 | 409,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 356 | ул. Павлова, д. 67 | 1956 | 2009 | 657 | 599,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 357 | ул. Парковая, д. 4 | 1991 | 1991 | 4113,2 | 1644,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 358 | ул. Пушкина, д. 3 | 1965 | 1965 | 3434,7 | 3434,7 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 359 | ул. Пушкина, д. 5 | 1970 | 1970 | 3771,2 | 3677,8 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 360 | ул. Пушкина, д. 7 | 1971 | 1971 | 4762,1 | 4702,7 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 361 | ул. Пушкина, д. 9 | 1971 | 1971 | 3002 | 2937,2 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 362 | ул. Пушкина, д. 16 | 1958 | 1958 | 1575,2 | 1459,5 | 2036 – 2038 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 363 | ул. Пушкина, д. 16А | 1958 | 1958 | 559 | 556 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 364 | ул. Пушкина, д. 18 | 1958 | 1958 | 983,5 | 885,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 365 | ул. Пушкина, д. 20 | 1958 | 2009 | 572,7 | 520,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 366 | ул. Пушкина, д. 22 | 1958 | 1958 | 973,5 | 875,8 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 367 | ул. Пушкина, д. 26 | 1973 | 1973 | 4839 | 4419,9 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 368 | ул. Пушкина, д. 36 | 2006 | 2006 | 9380 | 9214,6 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 369 | ул. Пушкина, д. 38 | 2014 | 2014 | 5212,4 | 3364 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 370 | ул. Рабочая, д. 136 | 1953 | 1953 | 488,1 | 427,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 371 | ул. Рабочая, д. 140 | 1953 | 1953 | 485,8 | 432,61 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 372 | ул. Рабочая, д. 144 | 1953 | 1966 | 480 | 436,8 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 373 | ул. Седова, д. 2 | 1959 | 1959 | 1494,9 | 1344,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 374 | ул. Седова, д. 8 | 1958 | 1958 | 566,2 | 515,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 375 | ул. Сибирская, д. 39 | 1955 | 2009 | 1494,4 | 1366,3 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 376 | ул. Советская, д. 02А | 1988 | 1988 | 733,6 | 649,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 377 | ул. Советская, д. 020 | 1993 | 1993 | 767,8 | 696,8 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 378 | ул. Советская, д. 30 | 1991 | 1990 | 5388,8 | 4976,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 379 | ул. Советская, д. 32 | 1985 | 1985 | 5050,7 | 5050,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 380 | ул. Советская, д. 33 | 1930 | 2009 | 658 | 501,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 381 | ул. Советская, д. 33A | 1933 | 2009 | 614,3 | 568 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 382 | ул. Советская, д. 34 | 1973 | 1993 | 3582 | 3385,1 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 383 | ул. Советская, д. 36 | 1970 | 1970 | 3687,4 | 3687,4 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 384 | ул. Советская, д. 37 | 1969 | 1969 | 4095,2 | 4095,2 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 385 | ул. Советская, д. 43A | 1933 | 2009 | 639,1 | 568,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 386 | ул. Советская, д. 44 | 1934 | 2009 | 958,5 | 883,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 387 | ул. Советская, д. 45 | 1930 | 2009 | 502,5 | 454,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 388 | ул. Советская, д. 45А | 1930 | 2009 | 497,3 | 439,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 389 | ул. Советская, д. 51 | 1949 | 2008 | 214 | 200 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 390 | ул. Советская, д. 52 | 1950 | 2009 | 596,5 | 543 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 391 | ул. Советская, д. 53 | 1930 | 2009 | 569,1 | 517,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 392 | ул. Советская, д. 55 | 1930 | 2012 | 242,4 | 218,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 393 | ул. Советская, д. 57 | 1950 | 2008 | 578,5 | 568,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 394 | ул. Советская, д. 59 | 1951 | 2009 | 608,7 | 608,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 395 | ул. Советская, д. 60 | 1989 | 1989 | 3111,8 | 2967,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 396 | ул. Советская, д. 61 | 1951 | 2009 | 957,3 | 854,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 397 | ул. Советская, д. 61A | 1964 | 2009 | 324 | 289,9 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 398 | ул. Советская, д. 62 | 1955 | 2008 | 553,8 | 507,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 399 | ул. Советская, д. 65 | 1955 | 2009 | 1424,1 | 1317,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 400 | ул. Советская, д. 67 | 2003 | 2003 | 4451,46 | 4451,46 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 401 | ул. Советская, д. 69 | 1953 | 1953 | 884,7 | 812,9 | 2024 – 2026 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 402 | ул. Советская, д. 71 | 1957 | 1957 | 1759,3 | 1638,6 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
| 403 | ул. Советская, д. 73 | 1959 | 1959 | 1933,5 | 1764,5 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 404 | ул. Советская, д. 74 | 1962 | 1962 | 2200,6 | 2200,6 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 405 | ул. Советская, д. 75 | 1959 | 1959 | 1872,5 | 1748,6 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 406 | ул. Советская, д. 76 | 1963 | 1963 | 3570,4 | 3236,3 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 407 | ул. Советская, д. 77 | 1959 | 1959 | 3052,7 | 2493,1 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 408 | ул. Советская, д. 78 | 1962 | 1962 | 2139,2 | 2043,7 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 409 | ул. Советская, д. 79 | 1973 | 1973 | 7191,7 | 7058,4 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 410 | ул. Советская, д. 81 | 1977 | 1977 | 2930 | 2691,1 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 411 | ул. Советская, д. 82 | 1964 | 1964 | 3318,9 | 3188,2 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
| 412 | ул. Советская, д. 82А | 1966 | 1966 | 3774,4 | 3494,4 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 413 | ул. Советская, д. 82Б | 1966 | 1966 | 3803,9 | 3524,5 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 414 | ул. Советская, д. 83 | 1982 | 1982 | 3687,4 | 3414,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 415 | ул. Советская, д. 84 | 1964 | 1964 | 2284,9 | 2284,9 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 416 | ул. Советская, д. 86 | 1968 | 1968 | 3302,6 | 3116,8 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 417 | ул. Советская, д. 88 | 1964 | 1964 | 2111,45 | 2032,3 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 |
| 418 | ул. Советская, д. 90 | 1982 | 1982 | 12804,8 | 12785,75 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 419 | ул. Советская, д. 92 | 1971 | 1971 | 4905,1 | 4905,1 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 420 | ул. Советская, д. 94 | 1971 | 1971 | 4156,2 | 4156,2 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 421 | ул. Советская, д. 96 | 1971 | 1971 | 4224,9 | 4224,9 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 422 | ул. Советская, д. 98 | 1991 | 1991 | 20187,9 | 17801,85 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 423 | ул. Советская, д. 100 | 2011 | 2011 | 8986,9 | 8910,22 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 424 | ул. Советская, д. 102 | 1991 | 1991 | 5437,1 | 5366,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 425 | ул. Советская, д. 104 | 1991 | 1991 | 2884,6 | 2672,38 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 426 | ул. Советской Армии, д. 103 | 1994 | 1994 | 712,9 | 676,8 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 427 | ул. Советской Армии, д. 105 | 1993 | 1993 | 735,5 | 656,4 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 428 | ул. Советской Армии, д. 107А | 1994 | 1994 | 699,6 | 623,5 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 429 | ул. Сурикова, д. 5 | 1952 | 2009 | 1415,8 | 1287,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 430 | ул. Сурикова, д. 7 | 1951 | 2009 | 891,6 | 803,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 431 | ул. Сурикова, д. 14 | 1975 | 1975 | 956,3 | 872,8 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 432 | ул. Сурикова, д. 16 | 1973 | 1973 | 958,4 | 869 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 433 | ул. Сурикова, д. 24 | 1954 | 2009 | 570,7 | 527,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 434 | ул. Угольная, д. 16А | 1952 | 1952 | 463,2 | 426,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 435 | ул. Угольная, д. 18 | 1956 | 1956 | 449,4 | 449,4 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 436 | ул. Угольная, д. 20 | 1954 | 1954 | 447 | 409 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 437 | ул. Угольная, д. 22 | 1955 | 1971 | 462,1 | 423,7 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 438 | ул. Хлебозаводская, д. 14 | 1933 | 1933 | 497,6 | 421,4 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 |
| 439 | ул. Чайковского, д. 8 | 1953 | 1953 | 894,6 | 873,9 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 440 | ул. Чайковского, д. 10 | 1954 | 1971 | 1410,4 | 1332,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 441 | ул. Чайковского, д. 11 | 1956 | 1956 | 1479,6 | 1392,6 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 442 | ул. Чайковского, д. 13 | 1957 | 2009 | 567,1 | 515,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 443 | ул. Чайковского, д. 13А | 1958 | 1989 | 556,1 | 541,6 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 444 | ул. Чайковского, д. 15 | 1950 | 2009 | 945,6 | 852,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 445 | ул. Чайковского, д. 15А | 1958 | 1958 | 942 | 899,2 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 446 | ул. Чайковского, д. 15Б | 1959 | 1959 | 990,8 | 901,6 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 447 | ул. Чайковского, д. 17 | 1959 | 1959 | 538 | 538 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 448 | ул. Чапаева, д. 13 | 1962 | 1962 | 1491,1 | 1443,5 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 449 | ул. Чапаева, д. 15 | 1962 | 1977 | 892,2 | 816,7 | 2033 – 2035 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 450 | ул. Чапаева, д. 17 | 1962 | 1987 | 881,3 | 809,6 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 451 | ул. Чапаева, д. 19 | 1961 | 1978 | 888,4 | 816,6 | 2036 – 2038 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 452 | ул. Чапаева, д. 23 | 1952 | 1971 | 567,7 | 525,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 | 2014 – 2017 |
| 453 | ул. Чапаева, д. 29 | 1960 | 1960 | 691,1 | 633,3 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 454 | ул. Чапаева, д. 29A | 1960 | 2009 | 696,9 | 615,1 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 455 | ул. Чапаева, д. 30 | 1990 | 1990 | 2467,8 | 2242,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 456 | ул. Чапаева, д. 31 | 1960 | 1960 | 705,4 | 701,2 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 457 | ул. Чапаева, д. 33 | 1963 | 1963 | 1140,8 | 1080,3 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 458 | ул. Чапаева, д. 33А | 1963 | 1963 | 796,3 | 772,7 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
| 459 | ул. Чапаева, д. 37 | 1983 | 1983 | 6158,3 | 5621,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 460 | ул. Чапаева, д. 39 | 1974 | 1974 | 9570,4 | 8368,24 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 461 | ул. Чапаева, д. 45 | 1980 | 1980 | 6311,4 | 5874 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 462 | ул. Чапаева, д. 47 | 1982 | 1982 | 2991,1 | 2710,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 463 | ул. Чапаева, д. 49 | 1984 | 1984 | 7879,6 | 6972,21 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 464 | ул. Чапаева, д. 51 | 1981 | 1981 | 6317,9 | 5756 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 465 | ул. Чапаева, д. 53 | 1991 | 1991 | 5406,2 | 4933,45 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 466 | ул. Черногорская, д. 111 | 1952 | 2009 | 558,9 | 513,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 467 | ул. Черногорская, д. 113 | 1952 | 2009 | 570,2 | 552,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 468 | ул. Черногорская, д. 115 | 1952 | 2009 | 558,3 | 516,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 469 | ул. Черногорская, д. 117 | 1951 | 1965 | 391,2 | 343,4 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 |
| 470 | ул. Черногорская, д. 117А | 1951 | 1951 | 364,6 | 244,8 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 |
| 471 | ул. Чернышевского, д. 1 | 1957 | 2009 | 415,8 | 376,3 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
| 472 | ул. Чернышевского, д. 1А | 1954 | 1969 | 440,8 | 398,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 473 | ул. Чернышевского, д. 1Б | 1954 | 1970 | 443,8 | 389,1 | 2018 – 2020 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
| 474 | ул. Чкалова, д. 38 | 1950 | 2009 | 240,6 | 209,2 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 475 | ул. Юбилейная, д. 1 | 1972 | 1972 | 4742,5 | 4659 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 476 | ул. Юбилейная, д. 2 | 1973 | 1973 | 4548,8 | 3517,7 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 477 | ул. Юбилейная, д. 2А | 1962 | 2009 | 476,1 | 433,51 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 478 | ул. Юбилейная, д. 2Б | 1962 | 2009 | 678,3 | 633,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 479 | ул. Юбилейная, д. 3 | 1975 | 1975 | 4788,5 | 4377,65 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 480 | ул. Юбилейная, д. 4 | 1962 | 2009 | 475,8 | 435,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
| 481 | ул. Юбилейная, д. 5 | 1974 | 1974 | 4673,9 | 4226 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 482 | ул. Юбилейная, д. 6 | 1964 | 2009 | 2145 | 2145 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
| 483 | ул. Юбилейная, д. 6А | 1962 | 1962 | 779,8 | 735,8 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 484 | ул. Юбилейная, д. 8 | 1972 | 1972 | 4825 | 4298,49 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 485 | ул. Юбилейная, д. 10 | 1979 | 1979 | 2883,1 | 2663,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 486 | ул. Юбилейная, д. 12 | 1975 | 1975 | 4774,9 | 4405,6 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 487 | ул. Юбилейная, д. 14 | 1978 | 1978 | 4140,8 | 4140,8 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 488 | ул. Юбилейная, д. 16 | 1982 | 1982 | 4729,5 | 4320 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 489 | ул. Юбилейная, д. 18 | 1980 | 1980 | 3314,1 | 3314,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 490 | ул. Юбилейная, д. 19 | 1975 | 1975 | 3008,5 | 2728,9 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 491 | ул. Юбилейная, д. 20 | 1978 | 1978 | 4766,2 | 4350,9 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 492 | ул. Юбилейная, д. 21 | 1976 | 1976 | 4821,2 | 4430,6 | 2036 – 2038 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 493 | ул. Юбилейная, д. 22 | 1978 | 1978 | 2997,1 | 2716,2 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 494 | ул. Юбилейная, д. 23 | 1976 | 1976 | 3012,2 | 2733,3 | 2036 – 2038 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 495 | ул. Юбилейная, д. 24 | 1980 | 1980 | 2959,9 | 2681,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 496 | ул. Юбилейная, д. 25 | 1976 | 1976 | 6272,5 | 5549,9 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 497 | ул. Юбилейная, д. 26 | 1980 | 1980 | 4825,4 | 4402,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 498 | ул. Юбилейная, д. 28 | 1992 | 1992 | 4162,8 | 4162,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 499 | ул. Юбилейная, д. 28А | 1987 | 1987 | 5718,4 | 5229,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 500 | ул. Юбилейная, д. 28Б | 1990 | 1990 | 5889,8 | 5889,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 501 | ул. Юбилейная, д. 30 | 1996 | 1996 | 3964,2 | 3506,1 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 502 | ул. Юбилейная, д. 30А | 1992 | 1992 | 5372,2 | 4867,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 503 | ул. Юбилейная, д. 30В | 2007 | 2007 | 3936,1 | 3505,2 | 2042 – 2044 | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 504 | ул. Юбилейная, д. 32 корпус 1 | 2015 | 2015 | 3425,4 | 2548,1 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 505 | ул. Юбилейная, д. 32 корпус 2 | 2015 | 2015 | 3934,5 | 3826,5 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 506 | ул. Юбилейная, д. 32 корпус 3 | 2017 | 2017 | 4866,2 | 3463,0 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 507 | ул. Юбилейная, д. 34 корпус 1 | 2016 | 2016 | 4931,1 | 3462,1 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 508 | ул. Юбилейная, д. 34 корпус 2 | 2017 | 2017 | 1847,4 | 963,7 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| ИТОГО по г. Черногорску | 1348329,81 | 1211541,73 |  |
| Алтайский район |
| Белоярский сельсовет (с. Белый Яр, п. Изыхские Копи, д. Кайбалы) |
| 1 | д. Кайбалы, ул. Гагарина, д. 31 | 1974 | 1974 | 914,8 | 914,8 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 2 | д. Кайбалы, ул. Гагарина, д. 31А | 1979 | 1979 | 909,9 | 909,9 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 3 | п. Изыхские Копи, ул. Рыбозавод, д. 1 | 1973 | 1973 | 767,69 | 767,69 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 4 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 1 | 1975 | 1975 | 849,5 | 626 | 2024 – 2026 |  | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 5 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5А | 1970 | 2009 | 733,2 | 718,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 6 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5Б | 1971 | 1971 | 507,8 | 454,65 | 2030 – 2032 |  | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 |
| 7 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5В | 1970 | 2009 | 1333 | 1288,75 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 8 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5Е | 1998 | 1998 | 2291,3 | 2197,42 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 9 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 13 | 1991 | 1991 | 970,41 | 970,41 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 10 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 15 | 1989 | 1989 | 689,4 | 689,4 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 11 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 17 | 1994 | 1994 | 1194,8 | 1193 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 12 | с. Белый Яр, ул. Кирова, д. 4 | 2012 | 2012 | 436,8 | 336,1 | 2042 – 2044 |  | 2042 – 2043 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 13 | с. Белый Яр, ул. Ленина, д. 29А | 1986 | 1986 | 1264 | 1262,76 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 14 | с. Белый Яр, ул. Ленина, д. 29Б | 1990 | 1990 | 1264 | 1255,5 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 15 | с. Белый Яр, ул. Ленина, д. 78 | 1990 | 2008 | 544,6 | 270 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 16 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 2 | 1974 | 2008 | 522,3 | 579,5 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 17 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 4 | 1966 | 2009 | 578,5 | 578,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 18 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 4А | 1974 | 2008 | 607,5 | 502,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 19 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 5А | 1981 | 1981 | 2743,3 | 2002,95 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2027 – 2029 |
| 20 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 5В | 1989 | 1989 | 1333 | 1278,43 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 21 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 5Г | 1993 | 2009 | 1333 | 1278,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 22 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 6 | 1965 | 2008 | 578,3 | 578,3 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 23 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 6А | 1966 | 2009 | 384,2 | 380,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 24 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 10 | 1972 | 2008 | 752 | 510,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
| 25 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 12 | 1977 | 1977 | 2699,8 | 2626,8 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 26 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 12А | 1982 | 1982 | 4388,3 | 4388,3 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 27 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 12Б | 1988 | 1988 | 4388 | 4375,9 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 28 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 14 | 1979 | 1979 | 3719,2 | 3717,6 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 29 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 14А | 2003 | 2003 | 2837,2 | 2837,2 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 30 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 16 | 1977 | 2009 | 4016,45 | 3917,8 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 31 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 16В | 1991 | 1991 | 4865,7 | 4853,54 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 32 | с. Белый Яр, ул. Пушкина, д. 30 | 1981 | 2009 | 934,3 | 664,5 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| ИТОГО по Белоярскому сельсовету | 51352,25 | 48925,8 |  |
| Подсиненский сельсовет (с. Подсинее) |
| 1 | ул. Зеленая, д. 1 | 1983 | 2012 | 2945,5 | 2694,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
| 2 | ул. Зеленая, д. 5 | 1991 | 1991 | 5170,06 | 4550 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 3 | ул. Зеленая, д. 7 | 1984 | 1984 | 2956,1 | 2699,1 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2024 – 2026 |
| 4 | ул. Набережная, д. 17 | 1983 | 1983 | 2956,9 | 2687,1 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 5 | ул. Набережная, д. 19 | 1985 | 1985 | 3109,05 | 2786,2 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2027 – 2029 |
| ИТОГО по Подсиненскому сельсовету | 17137,61 | 15416,7 |  |
| ИТОГО по Алтайскому району | 68489,86 | 64342,5 |  |
| Аскизский район |
| Бискамжинский поссовет (п. Бискамжа) |
| 1 | ул. Ешмекова, д. 8 | 2015 | 2015 | 973,3 | 844 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 2 | ул. Ешмекова, д. 12 | 1961 | 1961 | 333 | 299,8 | 2018 – 2020 |  | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 3 | ул. Ешмекова, д. 16 | 1960 | 2009 | 489,6 | 415,9 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 4 | ул. Ешмекова, д. 20 | 1999 | 1999 | 774,5 | 774,5 | 2030 – 2032 |  | 2033 – 2035 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
| 5 | ул. Ешмекова, д. 22 | 2003 | 2003 | 858,5 | 798,7 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 6 | ул. Ешмекова, д. 28А | 2015 | 2015 | 1793,6 | 1042,3 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 7 | ул. Ешмекова, д. 42 | 1963 | 2009 | 514 | 448,5 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 8 | ул. Ешмекова, д. 44 | 1963 | 2009 | 469,2 | 309,7 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 9 | ул. Железнодорожная, д. 1 | 1963 | 2009 | 451 | 405,3 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2043 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 10 | ул. Железнодорожная, д. 1Е | 2015 | 2015 | 1482,4 | 1309,2 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 11 | ул. Железнодорожная, д. 3 | 2009 | 2009 | 1841,9 | 1063,9 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 12 | ул. Железнодорожная, д. 5 | 2016 | 2016 | 503,2 | 417,5 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 13 | ул. Железнодорожная, д. 5А | 2012 | 2012 | 314,9 | 275,3 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 14 | ул. Железнодорожная, д. 7 | 2016 | 2016 | 981,3 | 856,3 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 15 | ул. Железнодорожная, д. 21 | 1966 | 2009 | 453,3 | 453,3 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| ИТОГО по Бискамжинскому поссовету | 12233,7 | 9714,2 |  |
| Вершино-Тейский поссовет (рп. Вершина Тёи) |
| 1 | ул. Космонавтов, д. 2А | 2014 | 2014 | 2336,84 | 1809,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 2 | ул. Космонавтов, д. 7А | 2016 | 2016 | 1321,4 | 1188,3 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 3 | ул. Космонавтов, д. 8А | 2016 | 2016 | 1196,7 | 1076,9 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 4 | ул. Набережная, д. 8А | 1991 | 1991 | 1828 | 1212,1 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 5 | ул. Набережная, д. 16 | 1996 | 1996 | 1898 | 1230,8 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 6 | ул. Рудничная, д. 6 | 1963 | 1963 | 904,3 | 631,3 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 7 | ул. Рудничная, д. 8 | 1963 | 1963 | 911,2 | 631,6 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 8 | ул. Советская, д. 10 | 1966 | 2008 | 2800 | 2257,1 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 9 | ул. Советская, д. 12 | 1965 | 1965 | 3840 | 2511,7 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
| 10 | ул. Советская, д. 13 | 1966 | 1966 | 2800 | 1995 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
| 11 | ул. Советская, д. 14 | 1965 | 1965 | 2786 | 1967,6 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
| 12 | ул. Советская, д. 15 | 1966 | 1966 | 2820 | 2004,8 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
| 13 | ул. Советская, д. 16 | 1965 | 1965 | 2694 | 2031,8 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
| 14 | ул. Советская, д. 17 | 1966 | 1966 | 2820 | 1997,7 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
| 15 | ул. Советская, д. 18 | 1963 | 1963 | 1750 | 1273,7 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 16 | ул. Советская, д. 19 | 1964 | 1964 | 2820 | 1998,3 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 17 | ул. Советская, д. 23 | 1968 | 2009 | 2880 | 1673,6 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 18 | ул. Советская, д. 24 | 1965 | 1965 | 2824 | 2004,2 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
| 19 | ул. Советская, д. 25 | 1969 | 1969 | 2880 | 1745,8 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 20 | ул. Советская, д. 26 | 1964 | 2008 | 1789 | 1267,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
| 21 | ул. Советская, д. 27 | 1969 | 1969 | 4630 | 2985,3 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 22 | ул. Советская, д. 28 | 1971 | 1971 | 4760 | 2464,4 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 23 | ул. Советская, д. 29 | 1970 | 1970 | 3168 | 1758,4 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 24 | ул. Советская, д. 30 | 1968 | 2008 | 4490 | 3244,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 25 | ул. Советская, д. 31 | 1987 | 1987 | 4744,5 | 3968,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 26 | ул. Советская, д. 32 | 1968 | 2009 | 4653,5 | 3249,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 27 | ул. Советская, д. 33 | 1968 | 1968 | 4706 | 3319,4 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 28 | ул. Советская, д. 34 | 1967 | 1967 | 4873 | 3229,6 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 29 | ул. Советская, д. 35 | 1981 | 2009 | 6243 | 3577,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 30 | ул. Советская, д. 37 | 1986 | 1986 | 6339 | 4067,3 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 31 | ул. Советская, д. 39 | 1977 | 2009 | 2528,5 | 1712,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 32 | ул. Табастаева, д. 1 | 1997 | 1997 | 940 | 743,1 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 33 | ул. Табастаева, д. 2 | 1989 | 1989 | 1425,3 | 1025,3 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 34 | ул. Щетинкина, д. 1 | 2011 | 2011 | 1170,8 | 958,9 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 35 | ул. Щетинкина, д. 2 | 2011 | 2011 | 1227,6 | 994,8 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 36 | ул. Щетинкина, д. 3 | 2011 | 2011 | 1166,6 | 957,9 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 37 | ул. Щетинкина, д. 4 | 2012 | 2012 | 1164,4 | 786,5 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 38 | ул. Щетинкина, д. 5 | 2012 | 2012 | 1286,9 | 876,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 39 | ул. Щетинкина, д. 6 | 2012 | 2012 | 1289,1 | 876,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 40 | ул. Щетинкина, д. 6А | 1991 | 1991 | 1214,4 | 1202,6 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 41 | ул. Щетинкина, д. 7А | 2012 | 2012 | 1289,1 | 876,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| ИТОГО по Вершино- Тейскому поссовету | 109209,14 | 75385,7 |  |
| Аскизский поссовет (рп Аскиз) |
| 1 | пер. Железнодорожный, д. 1 | 1963 | 1963 | 492,3 | 474,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 2 | пер. Железнодорожный, д. 2 | 1963 | 1963 | 494,7 | 490,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 3 | пер. Железнодорожный, д. 3 | 1953 | 1984 | 414,9 | 414,9 | 2014 – 2017 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 |
| 4 | пер. Кирова, д. 1 | 1957 | 1982 | 421,6 | 421,6 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 5 | пер. Кирова, д. 2 | 1954 | 1954 | 454,9 | 404,9 | 2018 – 2020 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 6 | пер. Комсомольский, д. 1 | 1960 | 1960 | 417 | 417 | 2018 – 2020 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 7 | пер. Молодежный, д. 1 | 1950 | 1965 | 674,4 | 617,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 8 | пер. Молодежный, д. 3 | 2012 | 2012 | 1488,8 | 952,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 9 | пер. Первомайский, д. 1 | 1954 | 1954 | 407,2 | 400,3 | 2018 – 2020 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 10 | пер. Первомайский, д. 2 | 1953 | 2009 | 410,6 | 399,5 | 2018 – 2020 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 11 | пер. Пушкина, д. 2 | 1951 | 1951 | 410 | 400 | 2018 – 2020 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 12 | пер. Пушкина, д. 3 | 1994 | 1994 | 2955,2 | 2955,2 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 13 | ул. Вокзальная, д. 1 | 1954 | 1976 | 415,6 | 414,7 | 2018 – 2020 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 14 | ул. Вокзальная, д. 2 | 1953 | 1990 | 560,1 | 437 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
| 15 | ул. Вокзальная, д. 4 | 1954 | 2009 | 472,5 | 472,5 | 2021 – 2023 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 16 | ул. Вокзальная, д. 5 | 1953 | 1953 | 414,1 | 392,1 | 2021 – 2023 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 17 | ул. Вокзальная, д. 6 | 1956 | 1965 | 418,5 | 330,1 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 18 | ул. Вокзальная, д. 7 | 1956 | 1956 | 409,5 | 409,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 19 | ул. Вокзальная, д. 9 | 1956 | 1956 | 589,4 | 384 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 20 | ул. Вокзальная, д. 10 | 1956 | 1980 | 424,4 | 408,9 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 21 | ул. Вокзальная, д. 11 | 1956 | 2008 | 422,9 | 376,1 | 2014 – 2017 |  | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 22 | ул. Вокзальная, д. 12 | 1955 | 1983 | 557,6 | 427,3 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 23 | ул. Вокзальная, д. 13 | 1960 | 1982 | 560,1 | 442,4 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 24 | ул. Вокзальная, д. 17 | 1950 | 1987 | 527,16 | 409,1 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 25 | ул. Вокзальная, д. 18 | 1950 | 1988 | 411,6 | 411,6 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 26 | ул. Вокзальная, д. 19 | 1950 | 1970 | 405,5 | 405,5 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 27 | ул. Вокзальная, д. 20 | 1951 | 1951 | 424,4 | 419,1 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 28 | ул. Вокзальная, д. 21 | 1952 | 1984 | 447,4 | 440,6 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 29 | ул. Вокзальная, д. 22 | 1954 | 2009 | 424,4 | 424,4 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 30 | ул. Вокзальная, д. 23 | 1953 | 2004 | 418,1 | 418,1 | 2021 – 2023 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 31 | ул. Вокзальная, д. 24 | 1951 | 2004 | 433,6 | 433,6 | 2021 – 2023 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 32 | ул. Вокзальная, д. 41 | 1950 | 1952 | 920,64 | 617,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 33 | ул. Вокзальная, д. 42 | 1950 | 1950 | 534,4 | 534,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 34 | ул. Октябрьская, д. 1 | 1954 | 1977 | 457,34 | 414,4 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 35 | ул. Октябрьская, д. 1Б | 1966 | 2008 | 316,5 | 302,9 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 36 | ул. Октябрьская, д. 3 | 1953 | 1980 | 561,35 | 386,6 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 37 | ул. Октябрьская, д. 4 | 1954 | 2009 | 405,5 | 405,5 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 38 | ул. Октябрьская, д. 5 | 1954 | 1976 | 534 | 426,5 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 39 | ул. Октябрьская, д. 6 | 1961 | 1961 | 336 | 336 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 40 | ул. Октябрьская, д. 7 | 1959 | 1979 | 480,4 | 459,7 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 41 | ул. Октябрьская, д. 8 | 1961 | 1961 | 461,6 | 458,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 42 | ул. Октябрьская, д. 9 | 1958 | 1987 | 415,8 | 412,4 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 43 | ул. Октябрьская, д. 10 | 1961 | 1993 | 468,3 | 316,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 44 | ул. Октябрьская, д. 11 | 1957 | 1957 | 410,1 | 410,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 45 | ул. Октябрьская, д. 12 | 1943 | 2011 | 468,3 | 313 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 46 | ул. Октябрьская, д. 13 | 1956 | 1956 | 386,4 | 370,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 47 | ул. Октябрьская, д. 14 | 1964 | 1964 | 468,3 | 314,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 48 | ул. Октябрьская, д. 16 | 1956 | 1965 | 589,4 | 313,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 49 | ул. Октябрьская, д. 17 | 1956 | 1989 | 445,49 | 379,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 50 | ул. Октябрьская, д. 18 | 1995 | 1995 | 3225,4 | 3211,8 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 51 | ул. Октябрьская, д. 19 | 1958 | 1994 | 486,46 | 402,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 52 | ул. Октябрьская, д. 20 | 1955 | 1955 | 417,8 | 407,8 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 53 | ул. Октябрьская, д. 23 | 1957 | 2010 | 603,45 | 402,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 54 | ул. Октябрьская, д. 24 | 1985 | 1985 | 4069,8 | 2863,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 55 | ул. Октябрьская, д. 25 | 1956 | 1977 | 384,99 | 382,7 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 56 | ул. Октябрьская, д. 26 | 1992 | 1992 | 4134,95 | 4134,95 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 57 | ул. Октябрьская, д. 31 | 1951 | 1951 | 419,2 | 404,6 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 58 | ул. Октябрьская, д. 35 | 1952 | 1985 | 462,8 | 414,6 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 59 | ул. Октябрьская, д. 37 | 1950 | 1950 | 459,4 | 398,1 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 60 | ул. Октябрьская, д. 39 | 1952 | 2009 | 462,7 | 412 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 61 | ул. Октябрьская, д. 41 | 1952 | 2009 | 442,3 | 442,3 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 62 | ул. Октябрьская, д. 43 | 1952 | 2009 | 429,3 | 429,3 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 63 | ул. Октябрьская, д. 45 | 1952 | 2009 | 416,4 | 414,5 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 64 | ул. Советская, д. 1 | 1951 | 1951 | 446,5 | 444 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 65 | ул. Советская, д. 1А | 1986 | 1986 | 3373,3 | 3053,70 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| ИТОГО по Аскизскому поссовету | 46673,03 | 41597,25 |  |
| Аскизский сельсовет (с. Аскиз) |
| 1 | ул. Горького, д. 1 | 1973 | 1973 | 790,1 | 790,1 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 2 | ул. Горького, д. 1А | 1988 | 1988 | 1806,5 | 1806,5 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 3 | ул. Горького, д. 1Б | 1990 | 1990 | 1752,6 | 1255,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 4 | ул. Горького, д. 3 | 1973 | 1973 | 716,7 | 711,3 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 5 | ул. Горького, д. 14 | 1970 | 1970 | 773,9 | 697 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 |
| 6 | ул. Горького, д. 16 | 1973 | 1973 | 773,9 | 710,9 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 7 | ул. Горького, д. 18 | 1975 | 1975 | 717,8 | 717,8 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 8 | ул. Красноармейская, д. 21 | 1989 | 1989 | 1740 | 1255,3 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 9 | ул. Красноармейская, д. 28 | 1977 | 1977 | 697,6 | 697,6 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 10 | ул. Красноармейская, д. 30 | 1977 | 1977 | 1464,6 | 1464 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 11 | ул. Красноармейская, д. 32 | 1965 | 1965 | 881,8 | 857 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
| 12 | ул. Октябрьская, д. 12 | 1986 | 1986 | 4155,8 | 4155,8 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 13 | ул. Первомайская, д. 20 | 1997 | 1997 | 3139,1 | 1356,93 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 14 | ул. Победы, д. 78 | 1976 | 1976 | 846,2 | 846,2 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 15 | ул. Победы, д. 80 | 1976 | 1976 | 856,2 | 856,2 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 16 | ул. Школьная, д. 2 | 1966 | 1966 | 316,1 | 316,1 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 |
| 17 | ул. Школьная, д. 4 | 1969 | 1969 | 351,1 | 351,1 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
| 18 | ул. Школьная, д. 8 | 2012 | 2012 | 1159 | 756,4 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 19 | ул. Школьная, д. 10 | 1981 | 1981 | 4380,5 | 3176 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| ИТОГО по Аскизскому сельсовету | 27319,5 | 22777,73 |  |
| ИТОГО по Аскизскому району | 195435,37 | 149474,88 |  |
| Бейский район |
| Бейский сельсовет (с. Бея) |
| 1 | пер. Коммунальный, д. 7 | 1968 | 1968 | 493,5 | 373,2 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 2 | пер. Саянский, д. 1 | 1975 | 1991 | 1999,9 | 1821,6 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 3 | пер. Саянский, д. 2 | 1980 | 1980 | 940,8 | 937,6 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 4 | пер. Саянский, д. 14 | 2002 | 2002 | 1286,5 | 1286,5 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 5 | ул. Гагарина, д. 2А | 1992 | 1992 | 467,7 | 309,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 6 | ул. Октябрьская, д. 97 | 1974 | 1974 | 727,8 | 727,8 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 7 | ул. Октябрьская, д. 101 | 1987 | 1987 | 1647,9 | 1647,9 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 8 | ул. Октябрьская, д. 106 | 1978 | 1978 | 1876,5 | 1627,9 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 9 | ул. Октябрьская, д. 108 | 2000 | 2000 | 1386,9 | 1221,9 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 10 | ул. Площадь Советов, д. 13 | 1976 | 1976 | 1599 | 708,8 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 11 | ул. Площадь Советов, д. 15 | 1974 | 1974 | 1628,7 | 715,6 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 12 | ул. Площадь Советов, д. 19 | 1977 | 1977 | 278,4 | 278,4 | 2036 – 2038 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 13 | ул. Площадь Советов, д. 22 | 1973 | 1973 | 935,6 | 855,1 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 14 | ул. Площадь Советов, д. 25А | 1988 | 1988 | 474,9 | 279,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 15 | ул. Площадь Советов, д. 28 | 1977 | 1977 | 616 | 369,2 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 16 | ул. Площадь Советов, д. 30 | 1976 | 1976 | 616 | 375,7 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 17 | ул. Щетинкина, д. 51 | 1986 | 1986 | 506,7 | 506 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 18 | ул. Щетинкина, д. 74 | 1976 | 1976 | 1864,5 | 1852,8 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 19 | ул. Щетинкина, д. 76 | 1970 | 1970 | 775 | 713,9 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 20 | ул. Щетинкина, д. 78 | 1970 | 1970 | 781,4 | 718,5 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| ИТОГО по Бейскому сельсовету | 20903,7 | 17327,1 |  |
| ИТОГО по Бейскому району | 20903,7 | 17327,1 |  |
| Боградский район |
| Боградский сельсовет (с. Боград) |
| 1 | пер. Южный, д. 3 | 1989 | 1989 | 720,9 | 449,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 2 | ул. Новая, д. 11 | 1971 | 1971 | 1423,9 | 859,2 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 3 | ул. Новая, д. 12 | 1972 | 1972 | 1424,4 | 863,98 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 4 | ул. Новая, д. 13 | 1977 | 1977 | 1491,6 | 759,5 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 5 | ул. Новая, д. 14 | 1979 | 1979 | 407,6 | 407,6 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 6 | ул. Новая, д. 15 | 1979 | 1979 | 3879 | 2548,27 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 7 | ул. Новая, д. 16 | 1975 | 1975 | 448,1 | 448,1 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 8 | ул. Новая, д. 17 | 1985 | 1985 | 5993,16 | 4357,72 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 9 | ул. Новая, д. 19 | 1991 | 1991 | 2585,07 | 1850,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 10 | ул. Советская, д. 97 | 1960 | 1960 | 299,8 | 299,8 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 11 | ул. Советская, д. 99 | 1967 | 1967 | 426,6 | 417,8 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 12 | ул. Советская, д. 101 | 1968 | 1968 | 419,02 | 373,7 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 13 | ул. Советская, д. 103 | 1969 | 1969 | 428,3 | 425,3 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 14 | ул. Советская, д. 105 | 1967 | 1967 | 775,1 | 775,1 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 |
| 15 | ул. Советская, д. 107 | 1970 | 1970 | 1162,1 | 1102,2 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 16 | ул. Советская, д. 109 | 1970 | 1970 | 696,4 | 685,4 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| 17 | ул. Советская, д. 142 | 1967 | 1967 | 745,6 | 733,4 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
| 18 | ул. Школьная, д. 2 | 1974 | 1974 | 583,8 | 564,2 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 19 | ул. Школьная, д. 4 | 1970 | 1970 | 959,2 | 877,8 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 20 | ул. Школьная, д. 6 | 1970 | 1970 | 942,51 | 858,53 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 21 | ул. Школьная, д. 8 | 1984 | 1984 | 833,1 | 578,6 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 22 | ул. Школьная, д. 10 | 1995 | 1995 | 1820,93 | 1260,95 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 23 | ул. Школьная, д. 12 | 1997 | 1997 | 1877,73 | 1287,6 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| ИТОГО по Боградскому сельсовету | 30343,92 | 22785,05 |  |
| Сонский сельсовет (с. Сонское) |
| 1 | ул. Линейная, д. 1 | 1917 | 1980 | 185,2 | 172 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 2 | ул. Линейная, д. 4 | 1914 | 1980 | 185,8 | 167,9 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 3 | ул. Линейная, д. 6 | 1917 | 1980 | 168,8 | 168,8 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
| 4 | ул. Линейная, д. 9 | 1917 | 1980 | 206 | 206 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
| 5 | ул. Линейная, д. 10 | 1917 | 1981 | 208,4 | 208,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 6 | ул. Линейная, д. 17 | 1954 | 1981 | 414,5 | 414,5 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 7 | ул. Павших Коммунаров, д. 14 | 1954 | 1981 | 526,1 | 451,3 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 8 | ул. Павших Коммунаров, д. 16 | 1956 | 1981 | 403,6 | 403,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 9 | ул. Павших Коммунаров, д. 18 | 1956 | 1981 | 371,1 | 371,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 10 | ул. Павших Коммунаров, д. 19 | 1956 | 1981 | 413,4 | 413 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| ИТОГО по Сонскому сельсовету | 3082,9 | 2976,6 |  |
| ИТОГО по Боградскому району | 33426,82 | 25761,65 |  |
| Орджоникидзевский район |
| Копьёвский поссовет (п. Копьёво) |
| 1 | ул. Кирова, д. 15 | 1982 | 1982 | 677,4 | 475,4 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 2 | ул. Ленина, д. 14 | 1994 | 1994 | 1340,95 | 954,9 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 3 | ул. Ленина, д. 16 | 1995 | 2009 | 1396,5 | 943 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 4 | ул. Ленина, д. 18 | 1988 | 1988 | 1851,26 | 1276,4 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 5 | ул. Ленина, д. 20 | 1985 | 1985 | 2555,6 | 1801,9 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 6 | ул. Ленина, д. 26 | 1980 | 1980 | 3502,44 | 2678 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 7 | ул. Ленина, д. 27 | 1987 | 2008 | 353,9 | 304,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 8 | ул. Ленина, д. 27А | 1991 | 1991 | 393,36 | 318 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 9 | ул. Ленина, д. 29 | 1997 | 1997 | 2928,1 | 2019,9 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 10 | ул. Мелиораторов, д. 1 | 1980 | 1980 | 574,9 | 363,6 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 11 | ул. Новая, д. 2 | 1980 | 2006 | 547,24 | 507,1 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 |
| 12 | ул. Новая, д. 4 | 1982 | 2007 | 598,9 | 483 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 13 | ул. Партизанская, д. 25 | 1970 | 2007 | 951,81 | 538,26 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2036 – 2038 |
| 14 | ул. Партизанская, д. 27 | 1971 | 2007 | 822,1 | 531,6 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 |
| 15 | ул. Партизанская, д. 29 | 1975 | 1975 | 960,55 | 734,9 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 16 | ул. Партизанская, д. 30 | 1979 | 1979 | 354,3 | 354,3 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 17 | ул. Партизанская, д. 31 | 1975 | 1975 | 1108,7 | 703,4 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 18 | ул. Партизанская, д. 33 | 1978 | 1982 | 3487,74 | 2651,5 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 19 | ул. Чкалова, д. 16 | 1984 | 1984 | 737,8 | 517,3 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| ИТОГО по Копьёвскому поссовету | 25143,55 | 18157,26 |  |
| Приисковый сельсовет (с. Приисковое) |
| 1 | ул. Заводская, д. 5 | 1989 | 1989 | 1226,8 | 853,2 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 2 | ул. Заводская, д. 6 | 1989 | 1989 | 1543,6 | 1125,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 3 | ул. Заводская, д. 11 | 1985 | 1985 | 888 | 564,2 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 4 | ул. Заводская, д. 12 | 1977 | 1977 | 392,2 | 359,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
| 5 | ул. Заводская, д. 22 | 1976 | 1976 | 377,5 | 359,2 | 2033 – 2035 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 |
| 6 | ул. Зеленая, д. 7 | 2016 | 2016 | 1025,1 | 1025,1 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 7 | ул. Советская, д. 2 | 1989 | 1989 | 727,2 | 490,4 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 8 | ул. Советская, д. 4 | 1976 | 1976 | 377 | 360,7 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
| 9 | ул. Советская, д. 8 | 1971 | 1971 | 303,04 | 292,03 | 2036 – 2038 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 |
| 10 | ул. Советская, д. 18 | 1986 | 1986 | 407,2 | 377,6 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 |
| 11 | ул. Советская, д. 21 | 1969 | 1969 | 303 | 292,74 | 2014 – 2017 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
| 12 | ул. Советская, д. 23 | 1969 | 1969 | 303,3 | 292,3 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
| 13 | ул. Советская, д. 35 | 1979 | 1979 | 401,9 | 361,9 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 |
| 14 | ул. Центральная, д. 2 | 1980 | 1980 | 883,8 | 568,7 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 15 | ул. Центральная, д. 3 | 1979 | 1979 | 877,3 | 556,5 | 2036 – 2038 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 16 | ул. Центральная, д. 4 | 1980 | 2007 | 850,9 | 563,4 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 17 | ул. Центральная, д. 5 | 1981 | 2009 | 892,5 | 560,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 18 | ул. Центральная, д. 6 | 1984 | 2008 | 885,4 | 565,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 19 | ул. Центральная, д. 6А | 1991 | 2008 | 2161,6 | 1545,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| ИТОГО по Приисковому сельсовету | 14827,34 | 11115,07 |  |
| ИТОГО по Орджоникидзевскому району | 39970,89 | 29272,33 |  |
| Таштыпский район |
| Таштыпский сельсовет (с. Таштып) |
| 1 | ул. Войкова, д. 11А | 2015 | 2015 | 1746,2 | 1746,2 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 2 | ул. Ленина, д. 27 | 1973 | 1973 | 536,6 | 518,1 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 3 | ул. Ленина, д. 29 | 1973 | 1973 | 537,3 | 489,7 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 4 | ул. Ленина, д. 31 | 1967 | 1967 | 425,7 | 425,7 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 5 | ул. Ленина, д. 34А | 1986 | 1986 | 426,8 | 256,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 6 | ул. Ленина, д. 39 | 1972 | 1972 | 430,6 | 385,3 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 7 | ул. Ленина, д. 46 | 1970 | 1970 | 550,7 | 506,6 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 8 | ул. Ленина, д. 48 | 1970 | 1970 | 420,7 | 373,7 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2021 – 2023 |
| 9 | ул. Луначарского, д. 1 | 1991 | 1991 | 2554,2 | 1866,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 10 | ул. Луначарского, д. 4 | 1981 | 1981 | 2562,6 | 1839,1 | 2036 – 2038 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 11 | ул. Луначарского, д. 6 | 1982 | 1982 | 3864,7 | 2851,15 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 12 | ул. Луначарского, д. 10 | 1987 | 1987 | 1881,5 | 1273,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 13 | ул. Луначарского, д. 12 | 1977 | 1977 | 1568 | 1176,6 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 14 | ул. М. Цукановой, д. 8 | 1980 | 1980 | 399,5 | 387,4 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 15 | ул. Октябрьская, д. 83 | 1972 | 1972 | 802,8 | 741 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 16 | ул. Советская, д. 119 | 2016 | 2016 | 934,5 | 934,5 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 17 | ул. Советская, д. 133 | 1975 | 1975 | 677,7 | 670,5 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 18 | ул. Советская, д. 144А | 1960 | 1960 | 535,35 | 500,4 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| ИТОГО по Таштыпскому сельсовету | 20855,45 | 16941,55 |  |
| ИТОГО по Таштыпскому району | 20855,45 | 16941,55 |  |
| Усть-Абаканский район |
| Опытненский сельсовет (с. Зелёное) |
| 1 | ул. Гагарина, д. 2 | 1968 | 2010 | 698,1 | 642,5 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
| 2 | ул. Гагарина, д. 2А | 1969 | 2010 | 650,9 | 650,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 3 | ул. Гагарина, д. 6 | 1969 | 2010 | 703,6 | 648,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 4 | ул. Гагарина, д. 8 | 1969 | 2010 | 703,6 | 647,1 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 5 | ул. Садовая, д. 1 | 1992 | 2011 | 928,2 | 928,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 6 | ул. Садовая, д. 3 | 1973 | 2011 | 2737,8 | 2700,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
| 7 | ул. Садовая, д. 7 | 1975 | 2011 | 2737,5 | 2732,2 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
| 8 | ул. Садовая, д. 9 | 1982 | 2010 | 2784,6 | 2771,2 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| ИТОГО по Опытненскому сельсовету | 11944,3 | 11721,00 |  |
| Расцветовский сельсовет (п. Расцвет) |
| 1 | ул. Космонавтов, д. 1 | 1966 | 1966 | 705,08 | 651,7 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
| 2 | ул. Космонавтов, д. 2 | 1966 | 2008 | 697,54 | 648,35 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 3 | ул. Космонавтов, д. 3 | 1966 | 1966 | 696,3 | 650,05 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 4 | ул. Космонавтов, д. 4 | 1966 | 1966 | 702,76 | 650,61 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 5 | ул. Космонавтов, д. 5 | 1966 | 1966 | 699,49 | 646,45 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
| 6 | ул. Космонавтов, д. 6 | 1966 | 2008 | 702,47 | 651,61 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 7 | ул. Космонавтов, д. 7 | 1966 | 1966 | 689,5 | 638,99 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
| 8 | ул. Космонавтов, д. 8 | 2000 | 2000 | 785,2 | 666 | 2039 – 2041 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 9 | ул. Микроквартал, д. 1 | 1982 | 1982 | 4506,1 | 4131,9 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 10 | ул. Микроквартал, д. 2 | 1982 | 2008 | 2852 | 2692,55 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 11 | ул. Фабричная, д. 10 | 1977 | 1977 | 971,32 | 863,3 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2027 – 2029 |
| 12 | ул. Школьная, д. 1А | 1985 | 1985 | 612,1 | 559,6 | 2036 – 2038 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 13 | ул. Школьная, д. 2А | 1989 | 1989 | 632,3 | 583,05 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 14 | ул. Школьная, д. 3А | 1990 | 1990 | 693,5 | 679,15 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 15 | ул. Школьная, д. 4А | 1991 | 2008 | 1557,7 | 1509,85 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| ИТОГО по Расцветовскому сельсовету | 17503,36 | 16223,16 |  |
| Усть-Абаканский поссовет (рп Усть-Абакан) |
| 1 | квартал Подгорный, д. 1 | 1943 | 1965 | 554,1 | 502,9 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 2 | квартал Подгорный, д. 3 | 1940 | 2008 | 491 | 491 | 2030 – 2032 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 |
| 3 | квартал Подгорный, д. 4 | 1941 | 1941 | 494,12 | 346,3 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 4 | квартал Подгорный, д. 5 | 1943 | 1943 | 510 | 484,8 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 5 | квартал Подгорный, д. 6 | 1941 | 1941 | 508,73 | 253,6 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 6 | квартал Подгорный, д. 7 | 1940 | 2008 | 482,1 | 482,1 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 7 | квартал Подгорный, д. 12 | 1967 | 2008 | 543 | 469,3 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 8 | квартал Подгорный, д. 12А | 1972 | 1972 | 280,3 | 202 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 9 | квартал Подгорный, д. 15 | 1975 | 1975 | 800,9 | 574,2 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 |
| 10 | квартал Подгорный, д. 17 | 1980 | 2012 | 945,2 | 858,1 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 |
| 11 | ул. 22 Партсъезда, д. 15 | 1964 | 2009 | 375 | 310,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
| 12 | ул. 22 Партсъезда, д. 17 | 1964 | 1964 | 381,4 | 311,5 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 13 | ул. 22 Партсъезда, д. 18 | 1964 | 2008 | 547,1 | 540,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
| 14 | ул. 22 Партсъезда, д. 19 | 1964 | 2009 | 351,8 | 309,2 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 |
| 15 | ул. 22 Партсъезда, д. 20 | 1970 | 2012 | 408 | 377,1 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
| 16 | ул. 22 Партсъезда, д. 21 | 1964 | 2008 | 392 | 315 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 17 | ул. 22 Партсъезда, д. 22 | 1966 | 1966 | 374,1 | 305,3 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 18 | ул. 22 Партсъезда, д. 23 | 1963 | 2008 | 361 | 314,2 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 19 | ул. 22 Партсъезда, д. 24 | 1966 | 2009 | 344,6 | 343,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 20 | ул. 22 Партсъезда, д. 25 | 1966 | 2008 | 325,2 | 246,6 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 |
| 21 | ул. 22 Партсъезда, д. 26 | 1966 | 2008 | 369 | 337,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
| 22 | ул. 30 лет Победы, д. 2 | 1954 | 2012 | 421,8 | 397,9 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 23 | ул. 30 лет Победы, д. 5 | 1951 | 2012 | 397,3 | 397,3 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 24 | ул. 30 лет Победы, д. 6 | 1956 | 2012 | 392 | 391,5 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 25 | ул. 30 лет Победы, д. 7 | 1951 | 2012 | 406,5 | 406,5 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 26 | ул. 30 лет Победы, д. 8 | 1956 | 2012 | 397,4 | 397,4 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
| 27 | ул. 30 лет Победы, д. 9 | 1955 | 2012 | 415,4 | 400,7 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 28 | ул. 30 лет Победы, д. 11 | 1954 | 2012 | 188,4 | 188,4 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 29 | ул. 30 лет Победы, д. 14 | 1953 | 1953 | 398,2 | 347,49 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 30 | ул. 30 лет Победы, д. 15 | 1954 | 1954 | 408,8 | 408,6 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 31 | ул. Волкова, д. 3 | 1979 | 2012 | 717,1 | 715,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
| 32 | ул. Волкова, д. 5 | 1978 | 2012 | 729,3 | 726,5 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 33 | ул. Волкова, д. 7 | 1975 | 2012 | 739,4 | 737,2 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 34 | ул. Волкова, д. 8 | 1986 | 2008 | 2037,8 | 2037,8 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 35 | ул. Волкова, д. 9 | 1975 | 2012 | 750,3 | 744 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 36 | ул. Волкова, д. 11 | 1973 | 2009 | 734,5 | 734,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 37 | ул. Волкова, д. 13 | 1971 | 2008 | 789 | 715,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 38 | ул. Гидролизная, д. 1 | 1949 | 2008 | 491,4 | 491,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 39 | ул. Гидролизная, д. 1Б | 2012 | 2012 | 2152,45 | 1724,7 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 40 | ул. Гидролизная, д. 3 | 1949 | 2009 | 557,7 | 454,8 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 41 | ул. Гидролизная, д. 4 | 1962 | 2012 | 524,9 | 523,6 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 42 | ул. Гидролизная, д. 5 | 1949 | 1989 | 557,7 | 439,2 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 43 | ул. Гидролизная, д. 6 | 1962 | 2012 | 616,6 | 616,6 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 44 | ул. Гидролизная, д. 7 | 1949 | 2012 | 582,3 | 519,8 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 45 | ул. Гидролизная, д. 8 | 1960 | 2009 | 641,1 | 632,8 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 46 | ул. Гидролизная, д. 10 | 1959 | 2008 | 388,6 | 363,05 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 |
| 47 | ул. Гидролизная, д. 12 | 1959 | 1990 | 390,6 | 276,7 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
| 48 | ул. Гидролизная, д. 14 | 1958 | 2008 | 386,6 | 384,7 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 49 | ул. Гидролизная, д. 16 | 1958 | 2008 | 450 | 388,7 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 |
| 50 | ул. Гидролизная, д. 18 | 1958 | 2010 | 382 | 382 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 51 | ул. Гидролизная, д. 40 | 1950 | 2008 | 589,3 | 492,1 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 52 | ул. Гидролизная, д. 42 | 1950 | 2008 | 582,2 | 485,5 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2045 – 2047 | 2014 – 2017 |
| 53 | ул. Гидролизная, д. 44 | 1950 | 2008 | 566,1 | 515,4 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 54 | ул. Гидролизная, д. 46 | 1951 | 2008 | 595 | 495,4 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2045 – 2047 | 2018 – 2020 |
| 55 | ул. Добровольского, д. 9 | 1973 | 2008 | 957,2 | 870,4 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 56 | ул. Добровольского, д. 11 | 1973 | 2009 | 770 | 709 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2036 – 2038 |
| 57 | ул. Добровольского, д. 15 | 1975 | 2008 | 897 | 717,7 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 |
| 58 | ул. Добровольского, д. 17 | 1979 | 2008 | 1823,7 | 1823,7 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 |
| 59 | ул. Добровольского, д. 19 | 1981 | 2008 | 1819,2 | 1802,75 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 |
| 60 | ул. Добровольского, д. 21 | 1984 | 2008 | 1969 | 1817,84 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
| 61 | ул. Добровольского, д. 23 | 1989 | 2008 | 1298,8 | 1285,1 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 62 | ул. Карла Маркса, д. 1 | 1932 | 1991 | 448,4 | 448,4 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 63 | ул. Карла Маркса, д. 2 | 1931 | 1951 | 412,8 | 412,8 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 |
| 64 | ул. Карла Маркса, д. 3 | 1935 | 1935 | 486 | 465 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 65 | ул. Карла Маркса, д. 4 | 1931 | 1931 | 436,4 | 327,4 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 66 | ул. Карла Маркса, д. 5 | 1932 | 1932 | 457,5 | 397,4 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 67 | ул. Карла Маркса, д. 6 | 1931 | 1975 | 449,9 | 446 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 |
| 68 | ул. Микроквартал, д. 2 | 1963 | 2012 | 561,6 | 561,6 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 69 | ул. Микроквартал, д. 3 | 1963 | 1963 | 539,3 | 539,1 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 70 | ул. Микроквартал, д. 4 | 1963 | 1963 | 551 | 538,7 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
| 71 | ул. Микроквартал, д. 5 | 1963 | 1963 | 543,8 | 536 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 72 | ул. Микроквартал, д. 6 | 1963 | 2012 | 542,1 | 541,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
| 73 | ул. Микроквартал, д. 7 | 1963 | 2009 | 556,4 | 556,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
| 74 | ул. Микроквартал, д. 8 | 1963 | 2012 | 542,4 | 542,4 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 75 | ул. Микроквартал, д. 9 | 1964 | 2012 | 538,6 | 538,6 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 76 | ул. Микроквартал, д. 10 | 1964 | 2008 | 602,2 | 539,7 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 77 | ул. Микроквартал, д. 11 | 1968 | 1968 | 489,5 | 489,5 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 |
| 78 | ул. Микроквартал, д. 12 | 1968 | 2009 | 563,4 | 520,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
| 79 | ул. Мира, д. 42 | 1972 | 2009 | 480,2 | 441,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 80 | ул. Мира, д. 44 | 1988 | 2009 | 1270,3 | 1249,4 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 81 | ул. Октябрьская, д. 3 | 1990 | 2012 | 728,2 | 537 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 82 | ул. Октябрьская, д. 6 | 1955 | 2008 | 448 | 384,8 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 |
| 83 | ул. Октябрьская, д. 8 | 1955 | 2009 | 423,1 | 363 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 84 | ул. Октябрьская, д. 10 | 1964 | 2008 | 465 | 280 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 85 | ул. Октябрьская, д. 11 | 1932 | 2012 | 455,3 | 400,8 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 86 | ул. Октябрьская, д. 13 | 1931 | 1931 | 635,3 | 559 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 87 | ул. Перспективная, д. 1 | 2017 | 2017 | 6082 | 6082 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 88 | ул. Перспективная, д. 3 | 2017 | 2017 | 1593,5 | 1593,5 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 89 | ул. Пионерская, д. 34 | 1965 | 2008 | 917,3 | 907,7 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 |
| 90 | ул. Пионерская, д. 36 | 1968 | 2012 | 381,7 | 381,7 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2024 – 2026 |
| 91 | ул. Пионерская, д. 38 | 1976 | 1997 | 895 | 785,2 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 92 | ул. Пионерская, д. 39 | 1979 | 2008 | 366,85 | 366,85 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 93 | ул. Пионерская, д. 41 | 1969 | 2009 | 520,57 | 520,57 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 94 | ул. Пионерская, д. 41А | 1986 | 1986 | 1820,4 | 1820,4 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
| 95 | ул. Пионерская, д. 43 | 1978 | 2009 | 4370,4 | 4340,3 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 96 | ул. Пионерская, д. 45 | 1982 | 2009 | 2682,1 | 2636 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 97 | ул. Пионерская, д. 47 | 1988 | 2012 | 5018,4 | 4430,5 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 98 | ул. Пионерская, д. 47А | 1992 | 2012 | 2026,2 | 1984,05 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 99 | ул. Пионерская, д. 49 | 1983 | 2012 | 2688,6 | 2688,6 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 100 | ул. Пионерская, д. 49А | 1993 | 2009 | 4491,6 | 4491,6 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 101 | ул. Пионерская, д. 51, корп. 3 | 1985 | 2012 | 2144,8 | 1634,7 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
| 102 | ул. Пионерская, д. 51А | 1985 | 1985 | 2256,2 | 1876,5 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
| 103 | ул. Пирятинской Дивизии, д. 1 | 1983 | 2010 | 5921 | 5687,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 104 | ул. Пирятинской Дивизии, д. 3 | 1974 | 2008 | 5774 | 5629,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 105 | ул. Пирятинской Дивизии, д. 5 | 1977 | 2009 | 5745,2 | 5708,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 106 | ул. Пирятинской Дивизии, д. 7 | 1989 | 2008 | 5183,8 | 4928,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 107 | ул. Рабочая, д. 1 | 1962 | 1962 | 436 | 380,8 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 108 | ул. Рабочая, д. 5 | 1960 | 2009 | 597,9 | 597,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 109 | ул. Рабочая, д. 7 | 1954 | 2009 | 732 | 668 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
| 110 | ул. Садовая, д. 4 | 1954 | 2012 | 434,1 | 291,5 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 111 | ул. Саянская, д. 10 | 1966 | 2012 | 337,1 | 335,5 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 |
| 112 | ул. Саянская, д. 12 | 1966 | 1966 | 336,6 | 336,6 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 113 | ул. Саянская, д. 14 | 1966 | 2008 | 336,1 | 336,1 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 114 | ул. Саянская, д. 16 | 1966 | 2008 | 374,1 | 374,1 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 115 | ул. Спортивная, д. 1 | 1965 | 2012 | 570,8 | 527 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 116 | ул. Спортивная, д. 2 | 1974 | 2008 | 4391,7 | 4391,7 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2033 – 2035 |
| 117 | ул. Спортивная, д. 3 | 1964 | 1985 | 806,9 | 806,1 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
| 118 | ул. Спортивная, д. 4 | 1975 | 2009 | 2716,1 | 2629,2 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 119 | ул. Спортивная, д. 5 | 1966 | 2012 | 2076,3 | 1916,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 120 | ул. Спортивная, д. 6 | 1971 | 2008 | 3768,7 | 3464,3 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 |
| 121 | ул. Спортивная, д. 8 | 1972 | 2012 | 4403 | 4392,1 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 122 | ул. Спортивная, д. 10 | 1977 | 2008 | 5728,2 | 5609,1 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 123 | ул. Спортивная, д. 12 | 1981 | 2008 | 2716,1 | 2690,7 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 124 | ул. Урицкого, д. 6 | 1960 | 2012 | 367 | 367 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 |
| 125 | ул. Урицкого, д. 8 | 1932 | 1932 | 435,3 | 435,3 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 126 | ул. Щорса, д. 39 | 1973 | 1973 | 686,2 | 686,2 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 |
| 127 | ул. Щорса, д. 41 | 1975 | 2012 | 724,2 | 724,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 128 | ул. Щорса, д. 43 | 1976 | 2008 | 789 | 726,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
| 129 | ул. Щорса, д. 45 | 1987 | 1987 | 997,1 | 987,4 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
| 130 | ул. Щорса, д. 47 | 1991 | 2012 | 2071,8 | 2060,6 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 131 | ул. Щорса, д. 49 | 1991 | 1991 | 772,8 | 772,8 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 132 | ул. Щорса, д. 51 | 1991 | 1991 | 767,3 | 655,3 | 2033 – 2035 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 133 | ул. Щорса, д. 53 | 1991 | 1991 | 772,2 | 770 | 2033 – 2035 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 134 | ул. Щорса, д. 55 | 1998 | 2008 | 1232 | 1044,1 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| ИТОГО по Усть-Абаканскому поссовету | 154634,22 | 146420,8 |  |
| ИТОГО по Усть-Абаканскому району | 184081,88 | 174364,96 |  |
| Ширинский район |
| Жемчужненский поссовет (п. Жемчужный, п. Колодезный) |
| 1 | п. Жемчужный, тер. Микрорайон, д. 1 | 1975 | 1975 | 3893,4 | 2653,83 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
| 2 | п. Жемчужный, тер. Микрорайон, д. 2 | 1984 | 1984 | 2742,8 | 2559,79 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2024 – 2026 |
| 3 | п. Жемчужный, тер. Микрорайон, д. 3 | 1988 | 1988 | 3227,4 | 3199,13 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2048 – 2050 | 2027 – 2029 |
| 4 | п. Жемчужный, ул. Комлева, д. 2 | 1972 | 2009 | 2611,2 | 1798,66 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 5 | п. Жемчужный, ул. Комлева, д. 6 | 1977 | 2009 | 1045,4 | 898,84 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 6 | п. Жемчужный, ул. Комлева, д. 8 | 1979 | 2009 | 825,4 | 618,07 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 7 | п. Колодезный, тер. Микрорайон, д. 2 | 1972 | 2009 | 4161,8 | 2712,62 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 8 | п. Колодезный, тер. Микрорайон, д. 3 | 1969 | 2009 | 2181,06 | 1970,69 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
| 9 | п. Колодезный, тер. Микрорайон, д. 4 | 1976 | 2009 | 4803,8 | 4704,76 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 10 | п. Колодезный, тер. Микрорайон, д. 5 | 1989 | 1989 | 4187,63 | 4187,63 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 11 | п. Колодезный, тер. Микрорайон, д. 6 | 1990 | 2009 | 3290,6 | 3191,17 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| ИТОГО по Жемчужненскому сельсовету | 32970,49 | 28495,19 |  |
| Коммунаровский сельсовет (с. Коммунар) |
| 1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | 1958 | 1958 | 245,9 | 227 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 1958 | 1958 | 243,6 | 220,2 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 | 1954 | 1954 | 414 | 366,8 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
| 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | 1954 | 1954 | 405,6 | 363,8 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
| 5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 | 1954 | 1954 | 386,3 | 363,1 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
| 6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11 | 1954 | 1954 | 363,4 | 363,4 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
| 7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12 | 1973 | 1973 | 563 | 512,4 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 | 1974 | 1974 | 522,7 | 519,9 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15 | 1975 | 1975 | 547 | 509,9 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 10 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16 | 1977 | 1977 | 1 131,80 | 1 106,80 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 11 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17 | 1975 | 1975 | 536 | 497,9 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 12 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19 | 1980 | 1980 | 1 909,90 | 1 772,10 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 13 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20 | 1985 | 1985 | 1 721,00 | 1 156,00 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 14 | ул. Гагарина, д. 2 | 1956 | 1956 | 388 | 369 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 15 | ул. Гагарина, д. 4 | 1954 | 1988 | 408,1 | 364,3 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
| 16 | ул. Гагарина, д. 6 | 1954 | 1954 | 402,9 | 368,1 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
| 17 | ул. Дзержинского, д. 2 | 1969 | 1969 | 351,8 | 327,2 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
| 18 | ул. Дзержинского, д. 4 | 1970 | 1970 | 357,4 | 330,2 | 2033 – 2035 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
| 19 | ул. Дзержинского, д. 6 | 1970 | 1970 | 356 | 331 | 2033 – 2035 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
| 20 | ул. Дзержинского, д. 8А | 1970 | 1970 | 359 | 331,8 | 2033 – 2035 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
| 21 | ул. Комсомольская, д. 1 | 1961 | 1961 | 250 | 229,9 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 22 | ул. Комсомольская, д. 3 | 1960 | 1960 | 243,8 | 223,7 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 23 | ул. Комсомольская, д. 4 | 1960 | 1960 | 245,9 | 201,2 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 24 | ул. Комсомольская, д. 5 | 1960 | 1960 | 241,1 | 221,1 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 25 | ул. Комсомольская, д. 6 | 1959 | 1959 | 246 | 202,55 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 26 | ул. Комсомольская, д. 7 | 1960 | 1960 | 243,8 | 193,6 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 27 | ул. Комсомольская, д. 8 | 1960 | 1960 | 242 | 213,4 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 28 | ул. Комсомольская, д. 9 | 1961 | 1961 | 235,4 | 232,3 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 29 | ул. Комсомольская, д. 11 | 1961 | 1961 | 243 | 223,5 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 30 | ул. Комсомольская, д. 13 | 1962 | 1962 | 247,6 | 223,8 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 31 | ул. Набережная, д. 2 | 1982 | 1982 | 358 | 306,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 32 | ул. Пионерская, д. 1 | 1991 | 1991 | 613,2 | 568 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 33 | ул. Пионерская, д. 5 | 1963 | 1963 | 397,3 | 356,3 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 |
| 34 | ул. Пионерская, д. 5А | 1966 | 1966 | 352 | 326,4 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 |
| 35 | ул. Пионерская, д. 7 | 1962 | 1962 | 396,4 | 356,4 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 36 | ул. Пионерская, д. 9 | 1962 | 1962 | 398,8 | 323,6 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 |
| 37 | ул. Пионерская, д. 22 | 1966 | 1966 | 353 | 328,1 | 2030 – 2032 |  | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 |
| 38 | ул. Пионерская, д. 26 | 1964 | 1964 | 353,6 | 327,6 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
| 39 | ул. Пионерская, д. 28 | 1965 | 1965 | 353,6 | 328,2 | 2030 – 2032 |  | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 |
| 40 | ул. Пионерская, д. 30 | 1971 | 1971 | 357,5 | 331,9 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 |
| 41 | ул. Пионерская, д. 34 | 1972 | 1972 | 369,2 | 343 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 42 | ул. Подлунная, д. 8 | 1940 | 1940 | 327 | 295,2 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 43 | ул. Пролетарская, д. 46 | 1991 | 1991 | 609,9 | 571,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 44 | ул. Пролетарская, д. 48 | 1973 | 1973 | 592 | 535,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
| 45 | ул. Пролетарская, д. 50 | 1992 | 1992 | 865,4 | 865,4 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 46 | ул. Пролетарская, д. 59 | 1938 | 1938 | 294 | 230 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 |
| 47 | ул. Пролетарская, д. 61 | 1936 | 1936 | 265,2 | 234,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 48 | ул. Пролетарская, д. 63 | 1939 | 1939 | 267 | 229,6 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 49 | ул. Пролетарская, д. 65 | 1939 | 1939 | 332 | 303,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 50 | ул. Пролетарская, д. 73 | 1936 | 1986 | 251,6 | 251,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 51 | ул. Пролетарская, д. 75 | 1936 | 1970 | 282,1 | 252,1 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 52 | ул. Советская, д. 5 | 1952 | 1952 | 506,4 | 446,4 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
| 53 | ул. Советская, д. 9 | 1954 | 1954 | 242,3 | 220,9 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 54 | ул. Советская, д. 78 | 1969 | 1969 | 347,6 | 322 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
| 55 | ул. Советская, д. 80 | 1966 | 1974 | 342,3 | 326,7 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 |
| 56 | ул. Советская, д. 81 | 1963 | 1963 | 352,9 | 327,7 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 |
| 57 | ул. Советская, д. 83 | 1966 | 1966 | 356,6 | 331 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 |
| 58 | ул. Советская, д. 142 | 1954 | 1954 | 238,1 | 226,5 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
| 59 | ул. Спортивная, д. 4 | 1989 | 1989 | 613,2 | 582,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 60 | ул. Спортивная, д. 6 | 1956 | 1956 | 252,1 | 234 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 61 | ул. Спортивная, д. 8 | 1956 | 1956 | 250 | 233,3 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 62 | ул. Спортивная, д. 10 | 1959 | 1959 | 236,1 | 202,2 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 63 | ул. Спортивная, д. 12 | 1959 | 1959 | 245,9 | 203,1 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 64 | ул. Титова, д. 2Б | 1958 | 1958 | 237,8 | 219,2 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 65 | ул. Титова, д. 10 | 1987 | 1987 | 1 851,00 | 1 786,80 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 66 | ул. Титова, д. 30А | 1958 | 1958 | 252 | 231,5 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 67 | ул. Фабричная, д. 93 | 1962 | 1962 | 289,5 | 227,4 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 |
| ИТОГО по Коммунаровскому сельсовету | 29054,6 | 26351,95 |  |
| Туимский сельсовет (с. Туим) |
| 1 | тер. Микрорайон, д. 1 | 1976 | 1976 | 5483 | 4712,7 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 2 | тер. Микрорайон, д. 2 | 1979 | 1979 | 5531 | 4487,5 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2045 – 2047 | 2030 – 2032 |
| 3 | тер. Микрорайон, д. 3 | 1985 | 1985 | 6639 | 5456,5 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 4 | тер. Микрорайон, д. 4 | 1981 | 1981 | 4046 | 3231,3 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 5 | тер. Микрорайон, д. 5 | 1986 | 1986 | 3035 | 2700,3 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 6 | тер. Микрорайон, д. 6 | 1984 | 1984 | 3035 | 2697,2 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 7 | тер. Микрорайон, д. 7 | 1985 | 1985 | 3305 | 2667,7 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 8 | тер. Микрорайон, д. 8 | 1987 | 1987 | 5407,3 | 5407,3 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 9 | тер. Микрорайон, д. 9 | 1989 | 1989 | 4146 | 3192,6 | 2036 – 2038 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 10 | тер. Микрорайон, д. 10 | 1989 | 1989 | 4146 | 3256,9 | 2036 – 2038 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 11 | тер. Микрорайон, д. 11 | 1990 | 1990 | 4146 | 3256,1 | 2036 – 2038 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 12 | тер. Микрорайон, д. 12 | 1993 | 1993 | 4146 | 3236,8 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 13 | ул. Горького, д. 25 | 1970 | 1970 | 380 | 320,5 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 14 | ул. Горького, д. 28 | 1972 | 1972 | 380 | 336,9 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 15 | ул. Кирова, д. 39 | 1952 | 1952 | 427 | 427 | 2042 – 2044 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2042 – 2044 |
| 16 | ул. Кирова, д. 41 | 1950 | 1950 | 418,1 | 418,1 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 17 | ул. Матросова, д. 30 | 1964 | 1964 | 374 | 345,5 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 18 | ул. Матросова, д. 32 | 1965 | 1965 | 366 | 335,7 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 19 | ул. Матросова, д. 33 | 1967 | 1967 | 544 | 501,5 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 20 | ул. Матросова, д. 34 | 1969 | 1969 | 516 | 508,3 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 21 | ул. Орджоникидзе, д. 96 | 1950 | 1950 | 339 | 305,2 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 22 | ул. Первомайская, д. 8 | 1954 | 1954 | 336 | 336 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 23 | ул. Первомайская, д. 9 | 1954 | 1954 | 364 | 334,9 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
| 24 | ул. Первомайская, д. 12 | 1954 | 1954 | 360,4 | 331,7 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 25 | ул. Первомайская, д. 13 | 1954 | 1954 | 364 | 333,7 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 26 | ул. Первомайская, д. 14 | 1954 | 1954 | 361,4 | 332,3 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 27 | ул. Первомайская, д. 15 | 1954 | 1954 | 358,2 | 328,4 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 28 | ул. Первомайская, д. 16 | 1954 | 1954 | 376 | 343,7 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 29 | ул. Первомайская, д. 17 | 1954 | 1954 | 372,8 | 342,7 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 30 | ул. Первомайская, д. 18 | 1954 | 1954 | 337,9 | 337,9 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 31 | ул. Первомайская, д. 19 | 1954 | 1954 | 372,8 | 339,2 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 32 | ул. Первомайская, д. 20 | 1954 | 1954 | 368 | 341,3 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 33 | ул. Первомайская, д. 21 | 1954 | 1954 | 337 | 337 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 34 | ул. Первомайская, д. 22 | 1954 | 1954 | 337,6 | 337,6 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
| 35 | ул. Первомайская, д. 23 | 1954 | 1954 | 366 | 336,3 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 36 | ул. Первомайская, д. 24 | 1954 | 1954 | 339,9 | 339,9 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 37 | ул. Первомайская, д. 25 | 1954 | 1954 | 365,1 | 352,1 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 38 | ул. Первомайская, д. 26 | 1954 | 1954 | 365,1 | 342,5 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
| 39 | ул. Урицкого, д. 24 | 1975 | 1975 | 423 | 338,9 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 |
| 40 | ул. Урицкого, д. 25 | 1975 | 1975 | 334 | 305,7 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 |
| 41 | ул. Чапаева, д. 21 | 1975 | 1975 | 547 | 503,9 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 |
| 42 | ул. Чапаева, д. 23 | 1975 | 1975 | 509 | 489,9 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 |
| 43 | ул. Чапаева, д. 25 | 1975 | 1975 | 534 | 494,3 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 |
| ИТОГО по Туимскому сельсовету | 65238,6 | 55681,5 |  |
| Ширинский сельсовет (с. Шира) |
| 1 | пер. Элеваторный, д. 2 | 1967 | 1967 | 417,6 | 243,1 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
| 2 | пер. Элеваторный, д. 4 | 1967 | 1967 | 447,46 | 265,2 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
| 3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 1976 | 2012 | 407,8 | 379,06 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
| 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3В | 2015 | 2015 | 3831,6 | 3831,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1961 | 1961 | 292,2 | 272,5 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | 1968 | 2009 | 2126,7 | 2126,7 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6А | 1968 | 2009 | 517,2 | 517,2 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 | 1961 | 1961 | 296,8 | 274,8 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21 | 1984 | 2009 | 5645,3 | 4765,94 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2039 – 2041 |
| 10 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 23 | 1989 | 1989 | 2409,3 | 1270,5 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2030 – 2032 |
| 11 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 27 | 1966 | 2009 | 1499,5 | 1499,5 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2045 – 2047 | 2039 – 2041 |
| 12 | ул. Вокзальная, д. 42А | 1961 | 2012 | 993,88 | 993,88 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 13 | ул. Заводская, д. 12А | 1986 | 1986 | 1345 | 1295,1 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2036 – 2038 |
| 14 | ул. Заводская, д. 14 | 1974 | 2012 | 856,6 | 856,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 15 | ул. Заводская, д. 16 | 2015 | 2015 | 653,5 | 653,5 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 16 | ул. Курортная, д. 18 | 1968 | 1968 | 891,8 | 834,8 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
| 17 | ул. Курортная, д. 22 | 1976 | 1976 | 726,6 | 726,6 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 18 | ул. Курортная, д. 24 | 1981 | 1981 | 729,4 | 729,4 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 19 | ул. Курортная, д. 33А | 2013 | 2013 | 2012,9 | 2013,9 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 20 | ул. Курортная, д. 37 | 2015 | 2015 | 3831,6 | 3831,6 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 21 | ул. Курортная, д. 43 | 1984 | 1984 | 799,8 | 792 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2027 – 2029 |
| 22 | ул. Курортная, д. 45 | 1976 | 1976 | 730,7 | 730,7 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
| 23 | ул. Курортная, д. 75 | 1960 | 1960 | 265 | 235 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 24 | ул. Моисейченко, д. 4 | 1916 | 1916 | 197,9 | 195,7 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 25 | ул. Моисейченко, д. 6 | 1916 | 1916 | 201,5 | 201,5 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 26 | ул. Моисейченко, д. 7 | 1919 | 1919 | 191,3 | 50,4 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
| 27 | ул. Моисейченко, д. 16 | 1935 | 1935 | 411,4 | 322,1 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
| 28 | ул. Моисейченко, д. 17 | 1959 | 1959 | 418,6 | 350,2 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
| 29 | ул. Моисейченко, д. 18 | 1953 | 1953 | 297,7 | 155,9 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 30 | ул. Моисейченко, д. 21 | 1960 | 1960 | 326,1 | 326,1 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2044 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| 31 | ул. О. Кошевого, д. 7 | 1952 | 1952 | 411,9 | 143,5 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 32 | ул. Октябрьская, д. 69 | 1965 | 2012 | 417,6 | 390,4 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
| 33 | ул. Октябрьская, д. 71 | 1963 | 2012 | 447,46 | 393,7 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
| 34 | ул. Орловская, д. 4 | 2015 | 2015 | 1428,1 | 1428,1 | 2042 – 2044 |  | 2045 – 2047 | 2048 – 2050 | 2042 – 2044 |
| 35 | ул. Орловская, д. 38 | 1977 | 2012 | 4891 | 4430,9 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
| 36 | ул. Орловская, д. 40 | 1975 | 2012 | 4891 | 4418,44 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
| 37 | ул. Школьная, д. 5 | 1991 | 1991 | 644,9 | 536,8 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2044 | 2048 – 2050 | 2033 – 2035 |
| 38 | ул. Щетинина, д. 100 | 1958 | 1958 | 543 | 354,3 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
| 39 | ул. Щетинина, д. 145 | 1967 | 2009 | 698,4 | 633,1 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 40 | ул. Щетинина, д. 147 | 1967 | 2009 | 698,4 | 638,3 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
| 41 | ул. Щетинина, д. 149 | 1971 | 2009 | 698,4 | 644,6 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2044 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
| 42 | ул. Элеваторная, д. 21 | 1965 | 1965 | 417,6 | 297,9 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
| 43 | ул. Элеваторная, д. 23 | 1962 | 1962 | 309,7 | 131,9 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 44 | ул. Элеваторная, д. 25 | 1961 | 1961 | 390 | 281,1 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
| 45 | ул. Элеваторная, д. 27 | 1961 | 1961 | 420,3 | 301,6 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2044 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| 46 | ул. Элеваторная, д. 29 | 1962 | 1962 | 306,3 | 214,3 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2044 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
| ИТОГО по Ширинскому сельсовету | 51386,8 | 45980,02 |  | ». |
| ИТОГО по Ширинскому району | 178650,49 | 156508,66 |  |  |
| ИТОГО по Республике Хакасия | 7883037,26 | 7078647,26 |  |  |

Исполняющий обязанности Главы

Республики Хакасия – Председателя

Правительства Республики Хакасия                                                                                                                       А.А. Новоселов