Информация о реализации государственной программы

| Наименование ГП: «Чистая вода (2016 - 2020 годы)» |
| --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт | % исполнения | Фактически мероприятие выполнено в объеме – 13508,0 тыс. рублей. Неисполненные обязательства перед муниципальными образованиями по предоставлению субсидий – 4 933,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 1 555,0 тыс. руб. |
|  | 13 521,0 | 7 020,0 | 51,9% |  |
| Цель: снабжение жителей Республики Хакасия качественной питьевой водой для коммунально-бытовых нужд в соответствии с требованиями санитарных норм и правил |
| Задача 1. развитие и качественное функционирование системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территориях муниципальных образований Республики Хакасия |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий Программы, показателей результативности) |
| Основное мероприятие 1.1 «Улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод» | 13 521,0 | 7 020,0 | 51,9% | Фактически мероприятие выполнено в объеме – 13508,0 тыс. рублей. Неисполненные обязательства перед муниципальными образованиями по предоставлению субсидий – 4 933,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 1 555,0 тыс. руб. |
| ИТОГО: | 13 521,0 | 7 020,0 | 51,9% |  |
| Показатель 1: Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям, на % Базовое значение – 0,2 | на 0, 2 | 0,21 | + | Показатель достигнут |
| Показатель 2: Доля водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене, на % Базовое значение – 43,49 | 43,49 | 43,48 | + | Показатель достигнут |
| ИТОГО достижение результата |  |  |  |  |