О внесении изменения в Краткосрочный план реализации региональной программы        «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–
2043 годы)» на 2014–2016 годы»,            утвержденный постановлением Правительства Республики Хакасия от 15.05.2014 № 229

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения           капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия» (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Краткосрочный план реализации региональной программы        «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,                  расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» на 2014–2016 годы», утвержденный постановлением Правительства Республики Хакасия от 15.05.2014  № 229 («Вестник Хакасии», 2014, № 29, № 54; 2015, № 9, № 32, № 44, № 81, № 82, № 83, 2016, № 17, № 64), изменение, изложив его в следующей редакции:

«КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» на 2014–2016 годы

| № п/п | Адрес многоквар- тирного дома (далее - МКД) | Год | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб./шт. | руб./шт. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Республике Хакасия за 2014–2016 годы 494 многоквартирных дома | Х | Х | 505 | Х | Х | 520419,87 | 558470,27 | 470621,57 | 23703 | 767248567,61 | 29761905,79 | 28211403,25 | 9132874,17 | 700142384,40 | Х | Х | Х |
| Итого по Республике Хакасия за 2014 год 30 многоквартирных домов | Х | Х | 30 | Х | Х | 57851,10 | 46933,80 | 41678,70 | 1953 | 47031556,09 | 26036662,61 | 13380670,29 | 7614223,19 |  | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан за 2014 год | Х | Х | 10 | Х | Х | 39578,40 | 30452,70 | 26649,60 | 1365 | 17700245,58 | 9798849,11 | 987670,29 | 6913726,18 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | проспект Ленина, д. 63 | 1953 | 1953 | Ремонт фасада *** | 3 | 3 | 2067,30 | 1275,00 | 1275,00 | 31 | 855662,00 | 473694,48 | 47745,94 | 334221,58 | 0,00 | 671,11 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 2 | проспект Ленина, д. 73 | 1962 | 1962 | Ремонт фасада *** | 4 | 4 | 2725,90 | 2243,00 | 2212,80 | 76 | 1574960,00 | 871897,86 | 87882,77 | 615179,37 | 0,00 | 702,17 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 3 | проспект Ленина, д. 100 | 1963 | 1963 | Ремонт фасада *** | 4 | 3 | 2100,80 | 1506,20 | 1473,20 | 47 | 986445,60 | 546096,28 | 55043,66 | 385305,66 | 0,00 | 654,92 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 4 | ул. Кати Перекрещенко, д. 2 | 1982 | 1982 | Ремонт и замена лифтов * | 9 | 4 | 7400,50 | 7319,20 | 7319,20 | 334 | 6714900,00 | 3717361,80 | 374688,00 | 2622850,20 | 0,00 | 917,44 | 6830,00 | декабрь 2014 г. |
| 5 | ул. Кошурникова, д. 1 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 3935,50 | 3181,30 | 3181,30 | 149 | 1335440,48 | 739299,86 | 74517,58 | 521623,04 | 0,00 | 419,78 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 6 | ул. Крылова, д. 90 | 1986 | 2011 | Ремонт и замена лифтов * | 9 | 4 | 8235,20 | 4560,70 | 851,00 | 324 | 1679100,00 | 929549,76 | 93693,78 | 655856,46 | 0,00 | 368,17 | 6830,00 | декабрь 2014 г. |
| 7 | ул. Некрасова, д. 4 | 1973 | 1973 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 3415,80 | 3053,30 | 3053,30 | 122 | 891929,93 | 493772,41 | 49769,69 | 348387,83 | 0,00 | 292,12 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 8 | ул. Пушкина, д. 52 | 1969 | 1969 | Ремонт кровли **** | 5 | 3 | 2675,80 | 2486,80 | 2486,80 | 90 | 1216165,00 | 673268,94 | 67862,01 | 475034,05 | 0,00 | 489,05 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 9 | ул. Пушкина, д. 113 | 1971 | 2011 | Ремонт фасада *** | 4 | 4 | 2701,00 | 2104,00 | 2104,00 | 90 | 820061,42 | 453986,00 | 45759,43 | 320315,99 | 0,00 | 389,76 | 6370,00 | декабрь 2015 г. |
| 10 | ул. Советская, д. 44 | 1975 | 1975 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 4320,60 | 2723,20 | 2693,00 | 102 | 1625581,15 | 899921,72 | 90707,43 | 634952,00 | 0,00 | 596,94 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Абаза за 2014 год | Х | Х | 20 | Х | Х | 18272,70 | 16481,10 | 15029,10 | 588 | 29331310,51 | 16237813,50 | 12393000,00 | 700497,01 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Вокзальная, д. 5 | 1964 | 1964 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 613,80 | 557,80 | 557,80 | 20 | 1138582,27 | 630319,27 | 481071,00 | 27192,00 | 0,00 | 2041,20 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 2 | ул. Герцена, д. 6 | 1974 | 1974 | Ремонт фасада *** | 2 | 3 | 1512,00 | 1438,20 | 1438,20 | 42 | 1643557,00 | 909873,00 | 694432,00 | 39252,00 | 0,00 | 1142,79 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 3 | ул. Ленина, д. 5 | 1967 | 1967 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3145,90 | 2865,90 | 2068,10 | 114 | 2771939,23 | 1534544,58 | 1171194,61 | 66200,04 | 0,00 | 967,21 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 4 | ул. Ленина, д. 20 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 580,00 | 527,00 | 527,00 | 12 | 995248,00 | 550969,00 | 420510,00 | 23769,00 | 0,00 | 1888,52 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 5 | ул. Ленина, д. 23 | 1955 | 1955 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 582,00 | 537,30 | 537,30 | 18 | 1028146,00 | 569182,00 | 434410,00 | 24554,00 | 0,00 | 1943,57 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 6 | ул. Ленина, д. 24 | 1956 | 1956 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 1390,70 | 1268,00 | 1073,40 | 35 | 2705925,00 | 1498000,08 | 1143301,41 | 64623,51 | 0,00 | 2134,01 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 7 | ул. Ленина, д. 25 | 1955 | 1955 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 585,00 | 532,00 | 532,00 | 19 | 1028146,00 | 569182,00 | 434410,00 | 24554,00 | 0,00 | 1932,61 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 8 | ул. Ленина, д. 26 | 1956 | 1956 | Ремонт фасада *** | 2 | 3 | 1567,50 | 1432,50 | 1432,50 | 38 | 2684427,00 | 1486099,00 | 1134218,00 | 64110,00 | 0,00 | 1873,95 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 9 | ул. Ленина, д. 27 | 1957 | 1957 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 797,50 | 628,50 | 439,00 | 47 | 1414760,00 | 783211,00 | 597761,00 | 33788,00 | 0,00 | 2251,01 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 10 | ул. Ленина, д. 29 | 1957 | 1957 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 758,00 | 590,00 | 457,90 | 59 | 1414137,00 | 782866,00 | 597498,00 | 33773,00 | 0,00 | 2396,84 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 11 | ул. Ленина, д. 31 | 1956 | 1956 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 582,00 | 529,00 | 467,00 | 18 | 1028146,00 | 569182,00 | 434410,00 | 24554,00 | 0,00 | 1943,57 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 12 | ул. Ленина, д. 33 | 1955 | 1955 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 582,00 | 529,00 | 529,00 | 12 | 1161152,01 | 642813,57 | 490606,98 | 27731,46 | 0,00 | 2194,99 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 13 | ул. Ленина, д. 38 | 1959 | 1959 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 690,00 | 595,40 | 595,40 | 17 | 1434510,00 | 794145,00 | 606106,00 | 34259,00 | 0,00 | 2409,32 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 14 | ул. Ленина, д. 39 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 578,60 | 528,60 | 528,60 | 14 | 1028145,00 | 569181,00 | 434410,00 | 24554,00 | 0,00 | 1945,03 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 15 | ул. Ленина, д. 41 | 1956 | 1956 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 1042,00 | 961,00 | 885,00 | 18 | 1648266,00 | 912480,00 | 696422,00 | 39364,00 | 0,00 | 1715,16 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 16 | ул. Ленина, д. 43 | 1956 | 1956 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 581,60 | 528,60 | 528,60 | 13 | 1028147,00 | 569182,00 | 434410,00 | 24555,00 | 0,00 | 1945,04 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 17 | ул. Ленина, д. 45 | 1955 | 1955 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 581,60 | 528,60 | 528,60 | 16 | 1028146,00 | 569182,00 | 434410,00 | 24554,00 | 0,00 | 1945,04 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 18 | ул. Филатова, д. 2 | 1963 | 1963 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 680,50 | 627,50 | 627,50 | 26 | 1398353,00 | 774128,00 | 590829,00 | 33396,00 | 0,00 | 2228,45 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 19 | ул. Филатова, д. 4 | 1962 | 1962 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 680,20 | 627,20 | 627,20 | 28 | 1410088,00 | 780625,00 | 595787,00 | 33676,00 | 0,00 | 2248,23 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| 20 | ул. Филатова, д. 6 | 1957 | 1957 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 741,80 | 657,30 | 657,30 | 22 | 1341490,00 | 742649,00 | 566803,00 | 32038,00 | 0,00 | 2040,91 | 6370,00 | декабрь 2014 г. |
| Итого по Республике Хакасия за 2015 год 210 многоквартирных домов | Х | Х | 214 | Х | Х | 208230,95 | 206774,73 | 178677,17 | 8155 | 300703537,78 | 3725243,18 | 14830732,96 | 1518650,98 | 280628910,66 | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан за 2015 год | Х | Х | 65 | Х | Х | 114624,26 | 110335,57 | 84201,81 | 4077 | 143200369,67 | 3725243,18 | 2128050,93 | 1386395,16 | 135960680,40 | Х | Х | Х |
| 1 | квартал Молодежный, д. 9 | 1957 | 1973 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 2 | 1954,30 | 1657,40 | 1606,90 | 105 | 2234273,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2234273,10 | 1143,26 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481707,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481707,90 | 481707,90 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 2 | проспект Дружбы Народов, д. 1 | 1983 | 2008 | Ремонт и замена лифтов * | 9 | 4 | 8326,20 | 7353,80 | 7353,80 | 269 | 6674131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6674131,00 | 6674131,00 | 1700000,00 | декабрь 2015 г. |
| 3 | проспект Ленина, д. 38 | 1963 | 2003 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 3 | 2920,70 | 2838,97 | 2657,60 | 167 | 3324767,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3324767,90 | 1138,35 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467616,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467616,10 | 467616,10 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 4 | проспект Ленина, д. 40 | 1967 | 1967 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 1 | 3049,30 | 2483,40 | 1278,20 | 183 | 3588956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3588956,10 | 1176,98 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317003,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317003,90 | 317003,90 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 5 | проспект Ленина, д. 61 | 1954 | 2006 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 3 | 1066,00 | 841,10 | 695,70 | 32 | 852224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852224,00 | 799,46 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425168,00 | 425168,00 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 6 | проспект Ленина, д. 63 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 3 | 2067,30 | 1634,30 | 1275,00 | 31 | 2080877,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2080877,10 | 1006,57 | 1177,00 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270097,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270097,90 | 270097,90 | 600000,00 | апрель 2016 г. |
| 7 | проспект Ленина, д. 70 | 1958 | 2005 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 2254,90 | 2156,90 | 1605,90 | 43 | 2470922,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2470922,80 | 1095,80 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96644,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96644,20 | 96644,20 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 8 | проспект Ленина, д. 72 | 1961 | 2007 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2745,80 | 2539,00 | 2317,90 | 72 | 2803846,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2803846,60 | 1021,14 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311120,40 | 311120,40 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 9 | проспект Ленина, д. 78 | 1949 | 2008 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 | 3087,90 | 3087,90 | 1639,20 | 57 | 3634458,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3634458,30 | 1177,00 | 1177,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384802,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384802,70 | 384802,70 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 10 | проспект Ленина, д. 98 | 1962 | 1962 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 | 1319,20 | 1058,90 | 913,10 | 40 | 1105117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1105117,40 | 837,72 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523579,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523579,60 | 523579,60 | 600000,00 | май 2016 г. |
| 11 | ул. Аскизская, д. 164 | 1977 | 1977 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1448,40 | 5717,00 | 5509,90 | 259 | 2910927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2910927,00 | 2009,75 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 12 | ул. Вяткина, д. 23 | 1962 | 2005 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 2 | 1024,90 | 945,06 | 628,90 | 23 | 1105684,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1105684,30 | 1078,82 | 1177,00 | февраль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547852,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547852,70 | 547852,70 | 600000,00 | февраль 2016 г. |
| 13 | ул. Вяткина, д. 31 | 1960 | 1960 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 466,86 | 515,00 | 509,00 | 15 | 964678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964678,00 | 2066,31 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 14 | ул. Вяткина, д. 35 | 1961 | 1961 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 3 | 1544,30 | 1477,20 | 990,60 | 44 | 1486820,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1486820,10 | 962,78 | 1177,00 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469708,90 | 469708,90 | 600000,00 | июнь 2016 г. |
| 15 | ул. Вяткина, д. 41 | 1966 | 2002 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 1 | 674,60 | 653,20 | 500,50 | 51 | 668791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668791,20 | 991,39 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496635,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496635,80 | 496635,80 | 600000,00 | май 2016 г. |
| 16 | ул. Дзержинского, д. 185 | 1960 | 2007 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 683,80 | 633,30 | 404,20 | 23 | 804832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804832,60 | 1180,29 | 1177,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395649,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395649,40 | 395649,40 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 17 | ул. Железнодорожная, д. 18 | 1962 | 1962 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 2 | 972,00 | 898,40 | 898,40 | 43 | 1141618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1141618,00 | 1174,50 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277722,00 | 277722,00 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 18 | ул. Итыгина, д. 2 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3808,00 | 3808,00 | 256,20 | 110 | 3432455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3432455,00 | 901,38 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562734,00 | 562734,00 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 19 | ул. Карла Маркса, д. 19 | 1964 | 2005 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 376,80 | 354,90 | 287,80 | 5 | 441958,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441958,60 | 1172,93 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313208,40 | 313208,40 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 20 | ул. Колхозная, д. 45 | 1984 | 2008 | Ремонт и замена лифтов * | 9 | 5 | 8649,70 | 8649,70 | 8238,10 | 364 | 8323743,00 | 3725243,18 | 2128050,93 | 1386395,16 | 1084053,73 | 962,32 | 6830,0 | март 2016 г. |
| 21 | ул. Кошурникова, д. 1 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 3935,50 | 3504,00 | 3181,30 | 149 | 3027737,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3027737,36 | 769,34 | 1177,00 | июль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | июль 2016 г. |
| 22 | ул. Ленинского Комсомола, д. 9 | 1966 | 2010 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 3 | 2419,50 | 2109,10 | 2060,70 | 105 | 2691954,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2691954,50 | 1112,61 | 1177,00 | февраль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584648,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584648,50 | 584648,50 | 600000,00 | февраль 2016 г. |
| 23 | ул. Ломоносова, д. 8 | 1961 | 2009 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 | 1263,70 | 1263,70 | 1218,80 | 55 | 1418451,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1418451,90 | 1122,46 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532930,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532930,10 | 532930,10 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 24 | ул. Ломоносова, д. 10 | 1962 | 2008 | Ремонт фасада *** | 4 | 2 | 1370,40 | 1269,70 | 1269,70 | 51 | 3004950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3004950,00 | 2192,75 | 2400,00 | декабрь 2016 г. |
| 25 | ул. Ломоносова, д. 14 | 1962 | 2010 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 | 1274,20 | 1174,50 | 1127,90 | 44 | 1382386,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1382386,50 | 1084,91 | 1177,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481103,50 | 481103,50 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 26 | ул. Маршала Жукова, д. 12 | 1958 | 1958 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 940,00 | 848,00 | 775,40 | 16 | 710352,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710352,50 | 755,69 | 1177,00 | февраль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142223,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142223,50 | 142223,50 | 600000,00 | февраль 2016 г. |
| 27 | ул. Маршала Жукова, д. 24 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 763,20 | 691,40 | 346,10 | 14 | 847702,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847702,30 | 1110,72 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244460,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244460,70 | 244460,70 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 28 | ул. Маршала Жукова, д. 25 | 1961 | 2005 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 423,20 | 403,80 | 403,80 | 13 | 451643,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451643,40 | 1067,21 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418633,60 | 418633,60 | 600000,00 | май 2016 г. |
| 29 | ул. Маршала Жукова, д. 26 | 1954 | 1954 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 852,30 | 797,92 | 674,90 | 42 | 999342,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999342,80 | 1172,52 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405637,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405637,20 | 405637,20 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 30 | ул. Маршала Жукова, д. 28 | 1956 | 1956 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 825,00 | 785,90 | 403,40 | 30 | 1106038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1106038,00 | 1340,65 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 31 | ул. Островского, д. 12 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 461,10 | 410,70 | 146,80 | 22 | 143410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143410,00 | 311,02 | 1177,00 | февраль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28544,00 | 28544,00 | 600000,00 | февраль 2016 г. |
| 32 | ул. Павших Коммунаров, д. 90 | 1962 | 1962 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 | 1380,70 | 1270,50 | 1199,20 | 60 | 1198005,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1198005,90 | 867,68 | 1177,00 | март 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512061,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512061,10 | 512061,10 | 600000,00 | март 2016 г. |
| 33 | ул. Павших Коммунаров, д. 96 | 1961 | 1988 | Ремонт фасада *** | 3 | 4 | 1834,60 | 1817,60 | 1323,30 | 49 | 3562418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3562418,00 | 1941,80 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 34 | ул. Пирятинская, д. 4 | 1963 | 2011 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 3 | 2079,10 | 2079,10 | 1795,70 | 71 | 2277299,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2277299,70 | 1095,33 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549209,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549209,30 | 549209,30 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 35 | ул. Пушкина, д. 32 | 1961 | 2000 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 | 1249,50 | 1249,50 | 953,30 | 51 | 1244341,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1244341,50 | 995,87 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454288,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454288,50 | 454288,50 | 600000,00 | май 2016 г. |
| 36 | ул. Пушкина, д. 118 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 3 | 2223,40 | 2223,40 | 934,00 | 60 | 2561220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2561220,00 | 1151,94 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96476,00 | 96476,00 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 37 | ул. Пушкина, д. 120 | 1966 | 1966 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 3 | 1989,10 | 1989,10 | 1797,10 | 60 | 2047874,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2047874,70 | 1029,55 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149153,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149153,30 | 149153,30 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 38 | ул. Пушкина, д. 137 | 1955 | 2010 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 3 | 1485,40 | 1368,50 | 1015,70 | 28 | 1420431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1420431,00 | 956,26 | 1177,00 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126753,00 | 126753,00 | 600000,00 | июнь 2016 г. |
| 39 | ул. Пушкина, д. 145 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 674,60 | 623,60 | 623,60 | 20 | 660589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660589,20 | 979,23 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542495,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542495,80 | 542495,80 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 40 | ул. Пушкина, д. 215 | 1960 | 2004 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 858,00 | 712,20 | 63,40 | 22 | 932628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932628,00 | 1086,98 | 1177,00 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242865,00 | 242865,00 | 600000,00 | июнь 2016 г. |
| 41 | ул. Советская, д. 30 | 1962 | 2011 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 | 1373,20 | 1373,20 | 941,30 | 30 | 1335338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1335338,40 | 972,43 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398233,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398233,60 | 398233,60 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 42 | ул. Советская, д. 32 | 1962 | 2011 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2610,80 | 2562,50 | 1758,00 | 74 | 2947365,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2947365,60 | 1128,91 | 1177,00 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234728,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234728,40 | 234728,40 | 600000,00 | апрель 2016 г. |
| 43 | ул. Советская, д. 34 | 1962 | 2011 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 | 1275,60 | 952,90 | 912,30 | 41 | 1491599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1491599,20 | 1169,33 | 1177,00 | январь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249139,80 | 249139,80 | 600000,00 | январь 2016 г. |
| 44 | ул. Советская, д. 169 | 1967 | 1967 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3494,80 | 3113,40 | 319,00 | 157 | 3839393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3839393,00 | 1098,60 | 1177,00 | февраль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392709,00 | 392709,00 | 392709,00 | февраль 2016 г. |
| 45 | ул. Советская, д. 171 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 3 | 3249,60 | 3130,12 | 1373,61 | 131 | 3823874,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3823874,20 | 1176,72 | 1177,00 | март 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148440,80 | 148440,80 | 600000,00 | март 2016 г. |
| 46 | ул. Совхозная, д. 51 | 1971 | 1971 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 294,00 | 346,10 | 255,20 | 25 | 606019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606019,20 | 2061,29 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 47 | ул. Совхозная, д. 53 | 1970 | 1970 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 263,80 | 339,80 | 339,80 | 20 | 538667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538667,00 | 2041,95 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 48 | ул. Совхозная, д. 55 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 264,80 | 337,60 | 337,60 | 24 | 543430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543430,00 | 2052,23 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 49 | ул. Совхозная, д. 57 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 365,00 | 338,70 | 338,70 | 15 | 542223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542223,00 | 1485,54 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 50 | ул. Тараса Шевченко, д. 84 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 793,60 | 483,80 | 323,50 | 15 | 410263,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410263,20 | 516,96 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352972,80 | 352972,80 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 51 | ул. Тараса Шевченко, д. 88 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 | 1251,10 | 1063,80 | 1063,80 | 50 | 1125204,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1125204,64 | 899,37 | 1177,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 52 | ул. Хакасская, д. 17 | 1957 | 1957 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 311,00 | 414,20 | 353,50 | 16 | 659275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659275,00 | 2119,86 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 53 | ул. Хакасская, д. 19 | 1957 | 1957 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 446,20 | 411,00 | 362,20 | 15 | 439495,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439495,40 | 984,97 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410850,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410850,60 | 410850,60 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 54 | ул. Чертыгашева, д. 108 | 1959 | 2010 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 4 | 2328,40 | 1590,50 | 1240,40 | 40 | 1637663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1637663,00 | 703,34 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163760,00 | 163760,00 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 55 | ул. Чертыгашева, д. 110 | 1961 | 2010 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 4 | 2328,40 | 1797,40 | 1203,30 | 37 | 1916325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1916325,00 | 823,02 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460250,00 | 460250,00 | 600000,00 | май 2016 г. |
| 56 | ул. Чкалова, д. 15 | 1961 | 2006 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 3 | 1668,80 | 1480,10 | 1094,40 | 32 | 1730149,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1730149,46 | 1036,76 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191492,40 | 191492,40 | 600000,00 | май 2016 г. |
| 57 | ул. Чкалова, д. 17 | 1961 | 2009 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 3 | 1609,20 | 1540,00 | 1166,50 | 38 | 1632742,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1632742,40 | 1014,63 | 1177,00 | март 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499667,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499667,60 | 499667,60 | 600000,00 | март 2016 г. |
| 58 | ул. Щетинкина, д. 5 | 1962 | 2011 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 3 | 2016,40 | 2007,10 | 1576,60 | 61 | 2373302,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2373302,80 | 1177,00 | 1177,00 | июль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429247,20 | 429247,20 | 600000,00 | июль 2016 г. |
| 59 | ул. Щетинкина, д. 7 | 1962 | 2008 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 | 1900,90 | 1801,50 | 1227,30 | 103 | 2233312,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2233312,30 | 1174,87 | 1177,00 | март 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529012,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529012,70 | 529012,70 | 600000,00 | март 2016 г. |
| 60 | ул. Щетинкина, д. 9 | 1962 | 2008 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 | 1779,80 | 1583,70 | 1057,00 | 72 | 2000943,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000943,60 | 1124,25 | 1177,00 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446425,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446425,40 | 446425,40 | 600000,00 | апрель 2016 г. |
| 61 | ул. Щетинкина, д. 11 | 1962 | 2008 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2521,50 | 2521,50 | 2279,50 | 83 | 2962632,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2962632,50 | 1174,95 | 1177,00 | июль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570334,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570334,50 | 570334,50 | 600000,00 | июль 2016 г. |
| 62 | ул. Щетинкина, д. 19 | 1953 | 2011 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 3 | 1130,30 | 978,10 | 688,50 | 26 | 1330148,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1330148,10 | 1176,81 | 1177,00 | март 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387176,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387176,90 | 387176,90 | 600000,00 | март 2016 г. |
| 63 | ул. Щетинкина, д. 22 | 1957 | 2010 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 3 | 1987,40 | 1822,30 | 1308,80 | 35 | 2047213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2047213,00 | 1030,10 | 1177,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 64 | ул. Щетинкина, д. 26 | 1956 | 2005 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 3 | 1969,00 | 1825,40 | 1401,00 | 29 | 1945851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1945851,00 | 988,24 | 1177,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 65 | ул. Щетинкина, д. 30 | 1960 | 2006 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 647,20 | 625,20 | 399,00 | 10 | 690337,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690337,01 | 1066,65 | 1177,00 | март 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540565,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540565,60 | 540565,60 | 600000,00 | март 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Абаза за 2015 год | Х | Х | 14 | Х | Х | 7878,30 | 6211,90 | 6211,90 | 185 | 13953130,23 | 0,00 | 5585783,49 | 58152,94 | 8309193,80 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Вокзальная, д. 1 | 1964 | 1985 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 583,20 | 542,20 | 542,20 | 21 | 686390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686390,40 | 1176,94 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383583,60 | 383583,60 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 2 | ул. Вокзальная, д. 6 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 540,00 | 507,60 | 507,60 | 21 | 883481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883481,50 | 1636,08 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  | Ремонт инженерных систем ** |  |  | 572,20 |  |  |  | 406916,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406916,60 | 406916,60 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673262,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673262,40 | 1176,62 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
| 3 | ул. Ленина, д. 10А | 1958 | 1958 | Ремонт фасада ** | 2 | 2 | 682,00 | 628,50 | 628,50 | 18 | 1417316,28 | 0,00 | 1365825,36 | 14172,07 | 37318,85 | 2078,18 | 2400,00 | февраль 2016 г. |
| 4 | ул. Ленина, д. 11 | 1958 | 1958 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 985,00 | 896,80 | 896,80 | 27 | 988289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988289,00 | 1003,34 | 1177,00 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242575,00 | 242575,00 | 600000,00 | июнь 2016 г. |
| 5 | ул. Ленина, д. 13 | 1956 | 2000 | Ремонт фасада ** | 2 | 1 | 596,00 | 543,00 | 543,00 | 16 | 1262397,55 | 0,00 | 1214805,16 | 12623,98 | 34968,41 | 2118,12 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 6 | ул. Ленина, д. 14 | 1955 | 1993 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 595,00 | 592,00 | 592,00 | 15 | 939325,40 | 0,00 | 897373,75 | 9393,25 | 32558,40 | 1578,70 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 7 | ул. Ленина, д. 16 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 592,00 | 531,40 | 531,40 | 14 | 940991,85 | 0,00 | 899735,08 | 9409,92 | 31846,85 | 1589,51 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  | Ремонт инженерных систем ** |  |  | 582,00 |  |  |  | 584444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584444,00 | 1004,20 | 1177,00 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274306,00 | 274306,00 | 600000,00 | июнь 2016 г. |
| 8 | ул. Ленина, д. 17 | 1956 | 1956 | Ремонт фасада ** | 2 | 2 | 585,90 | 531,40 | 531,40 | 14 | 1255371,65 | 0,00 | 1208044,14 | 12553,72 | 34773,79 | 2142,64 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  | Ремонт инженерных систем ** |  |  |  |  |  |  | 597489,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597489,30 | 1019,78 | 1177,00 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273345,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273345,70 | 273345,70 | 600000,00 | июнь 2016 г. |
| 9 | ул. Ленина, д. 19 | 1958 | 1958 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 983,00 | 901,70 | 901,70 | 21 | 1006501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1006501,00 | 1023,91 | 1177,00 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259249,00 | 259249,00 | 600000,00 | июнь 2016 г. |
| 10 | ул. Ленина, д. 23 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 582,00 | 537,30 | 537,30 | 18 | 589448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589448,00 | 1012,80 | 1177,00 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288446,00 | 288446,00 | 600000,00 | июнь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Саяногорск за 2015 год | Х | Х | 49 | Х | Х | 42351,23 | 43639,50 | 43411,40 | 1995 | 65307624,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65307624,41 | Х | Х | Х |
| 1 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 53 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 412,10 | 456,60 | 456,60 | 7 | 741993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741993,00 | 1800,52 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 2 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 59 | 1965 | 1965 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 356,00 | 487,40 | 487,40 | 12 | 748903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748903,00 | 2103,66 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 3 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 1 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 533,10 | 492,20 | 492,20 | 24 | 495298,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495298,16 | 929,09 | 1177,00 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455871,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455871,30 | 455871,30 | 600000,00 | июнь 2016 г. |
| 4 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 2 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 385,00 | 496,40 | 496,40 | 22 | 801363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801363,00 | 2081,46 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 5 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 3 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 529,50 | 487,70 | 487,70 | 21 | 493373,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493373,76 | 931,77 | 1177,00 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460108,50 | 460108,50 | 600000,00 | июнь 2016 г. |
| 6 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 4 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 403,10 | 498,60 | 498,60 | 16 | 801596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801596,00 | 1988,58 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 7 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 6 | 1968 | 2009 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 417,90 | 491,40 | 491,40 | 24 | 805043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805043,00 | 1926,40 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 8 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 8 | 1968 | 1968 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 539,40 | 498,10 | 498,10 | 24 | 1101376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1101376,00 | 2041,90 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 9 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 10 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 541,00 | 499,20 | 499,20 | 18 | 533317,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533317,38 | 985,80 | 1177,00 | июль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440383,00 | 440383,00 | 600000,00 | июль 2016 г. |
| 10 | рп Майна, ул. Калинина, д. 20А | 1970 | 1970 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 382,70 | 366,30 | 366,30 | 14 | 407054,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407054,90 | 1063,64 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495152,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495152,10 | 495152,10 | 600000,00 | май 2016 г. |
| 11 | рп Майна, ул. Калинина, д. 48 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 189,50 | 226,80 | 226,80 | 6 | 417434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417434,00 | 2202,82 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 12 | рп Майна, ул. Калинина, д. 50 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 189,50 | 228,80 | 228,80 | 6 | 421608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421608,00 | 2224,84 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 13 | рп Майна, ул. Калинина, д. 54 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 266,30 | 242,30 | 242,30 | 14 | 313435,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313435,10 | 1177,00 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277687,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277687,90 | 277687,90 | 600000,00 | май 2016 г. |
| 14 | рп Майна, ул. Короленко, д. 26 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 552,30 | 511,50 | 511,50 | 26 | 650057,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650057,10 | 1177,00 | 1177,00 | июнь 2017 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534302,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534302,90 | 534302,90 | 600000,00 | июнь 2017 г. |
| 15 | рп Майна, ул. Короленко, д. 28 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 547,40 | 506,50 | 506,50 | 32 | 631160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631160,80 | 1153,02 | 1177,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541430,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541430,20 | 541430,20 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 16 | рп Майна, ул. Короленко, д. 29 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 531,80 | 492,50 | 492,50 | 41 | 625928,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625928,60 | 1177,00 | 1177,00 | июнь 2017 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538971,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538971,40 | 538971,40 | 600000,00 | июнь 2017 г. |
| 17 | рп Майна, ул. Короленко, д. 37 | 1967 | 1967 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 529,90 | 489,90 | 489,90 | 18 | 589626,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589626,30 | 1112,71 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416397,70 | 416397,70 | 600000,00 | май 2016 г. |
| 18 | рп Майна, ул. Ленина, д. 31 | 1967 | 1967 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 528,90 | 488,00 | 488,00 | 28 | 612537,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612537,30 | 1158,13 | 1177,00 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278684,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278684,70 | 278684,70 | 600000,00 | июнь 2016 г. |
| 19 | рп Майна, ул. Ленина, д. 33 | 1967 | 1967 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 327,80 | 374,70 | 374,70 | 21 | 637788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637788,00 | 1945,66 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 20 | рп Майна, ул. Ленина, д. 34 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 538,00 | 497,10 | 497,10 | 31 | 608578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608578,00 | 1131,19 | 1177,00 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296694,00 | 296694,00 | 600000,00 | июнь 2016 г. |
| 21 | рп Майна, ул. Ленина, д. 36 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 532,00 | 491,10 | 491,10 | 14 | 626164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626164,00 | 1177,00 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314528,00 | 314528,00 | 600000,00 | май 2016 г. |
| 22 | рп Майна, ул. Ленина, д. 50 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 376,10 | 319,20 | 319,20 | 16 | 753799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753799,00 | 2004,25 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 23 | рп Майна, ул. Ленина, д. 52 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 411,50 | 493,60 | 493,60 | 30 | 794510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794510,00 | 1930,77 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 24 | рп Майна, ул. Ленина, д. 53 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 250,00 | 231,40 | 231,40 | 8 | 294250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294250,00 | 1177,00 | 1177,00 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422060,00 | 422060,00 | 600000,00 | апрель 2016 г. |
| 25 | рп Майна, ул. Ленина, д. 54 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 411,50 | 491,80 | 491,80 | 24 | 785391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785391,00 | 1908,61 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 26 | рп Майна, ул. Ленина, д. 55 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 189,50 | 224,80 | 224,80 | 10 | 380779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380779,00 | 2009,39 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 27 | рп Майна, ул. Ленина, д. 56 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 532,20 | 490,30 | 490,30 | 20 | 626399,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626399,40 | 1177,00 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463840,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463840,60 | 463840,60 | 600000,00 | май 2016 г. |
| 28 | рп Майна, ул. Ленина, д. 57 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 535,00 | 569,70 | 569,70 | 19 | 691883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691883,00 | 1293,24 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 29 | рп Майна, ул. Ленина, д. 58 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 411,50 | 494,10 | 494,10 | 29 | 772958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772958,00 | 1878,39 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 30 | рп Майна, ул. Ленина, д. 59 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 251,83 | 228,80 | 228,80 | 11 | 296403,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296403,91 | 1177,00 | 1177,00 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340346,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340346,09 | 340346,09 | 600000,00 | апрель 2016 г. |
| 31 | рп Майна, ул. Ленина, д. 60 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 533,50 | 492,30 | 492,30 | 24 | 627929,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627929,50 | 1177,00 | 1177,00 | июнь 2017 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373733,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373733,50 | 373733,50 | 600000,00 | июнь 2017 г. |
| 32 | рп Майна, ул. Ленина, д. 61 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 189,50 | 228,60 | 228,60 | 4 | 426650,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426650,31 | 2251,45 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 33 | рп Майна, ул. Островского, д. 6 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 251,60 | 228,10 | дж | 10 | 296133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296133,20 | 1177,00 | 1177,00 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447394,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447394,80 | 447394,80 | 600000,00 | апрель 2016 г. |
| 34 | рп Майна, ул. Островского, д. 8 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 248,60 | 225,00 | 225,00 | 8 | 292602,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292602,20 | 1177,00 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351421,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351421,80 | 351421,80 | 600000,00 | май 2016 г. |
| 35 | рп Майна, ул. Островского, д. 10 | 1955 | 2009 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 334,00 | 487,40 | 487,40 | 3 | 693392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693392,00 | 2076,02 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 36 | рп Майна, ул. Пристанская, д. 10 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 370,40 | 488,60 | 488,60 | 16 | 435960,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435960,80 | 1177,00 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549458,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549458,20 | 549458,20 | 600000,00 | май 2016 г. |
| 37 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 1 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 532,20 | 492,00 | 492,00 | 32 | 621659,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621659,40 | 1168,09 | 1177,00 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322220,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322220,60 | 322220,60 | 600000,00 | июнь 2016 г. |
| 38 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 3 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 533,30 | 493,20 | 493,20 | 24 | 627694,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627694,10 | 1177,00 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505928,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505928,90 | 505928,90 | 600000,00 | май 2016 г. |
| 39 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 9 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 302,20 | 279,40 | 279,40 | 15 | 328456,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328456,40 | 1086,88 | 1177,00 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246720,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246720,60 | 246720,60 | 600000,00 | апрель 2016 г. |
| 40 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 6 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 248,90 | 228,30 | 228,30 | 7 | 292955,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292955,30 | 1177,00 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264347,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264347,70 | 264347,70 | 600000,00 | май 2016 г. |
| 41 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 8 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 244,70 | 226,80 | 226,80 | 13 | 131627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131627,00 | 537,91 | 1177,00 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | июнь 2016 г. |
| 42 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 9 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 247,00 | 226,70 | 226,70 | 9 | 290719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290719,00 | 1177,00 | 1177,00 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254588,00 | 254588,00 | 600000,00 | июнь 2016 г. |
| 43 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 11 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 247,20 | 226,70 | 226,70 | 5 | 290954,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290954,40 | 1177,00 | 1177,00 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265149,60 | 265149,60 | 600000,00 | июнь 2016 г. |
| 44 | рп Черемушки, д. 3 | 1974 | 1974 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 8 | 5826,70 | 5240,60 | 5240,60 | 244 | 6687752,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6687752,90 | 1147,78 | 1177,00 | февраль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592560,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592560,10 | 592560,10 | 600000,00 | февраль 2016 г. |
| 45 | рп Черемушки, д. 6 | 1972 | 2009 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1497,20 | 5234,60 | 5234,60 | 246 | 2016081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016081,00 | 1346,57 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 46 | мкр. Енисейский, д. 13 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4392,70 | 3868,00 | 3868,00 | 197 | 4667305,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4667305,90 | 1062,51 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593742,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593742,10 | 593742,10 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 47 | мкр Енисейский, д. 16 | 1971 | 1971 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 8 | 5823,10 | 5177,60 | 5177,60 | 226 | 6562921,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6562921,70 | 1127,05 | 1177,00 | февраль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594981,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594981,30 | 594981,30 | 600000,00 | февраль 2016 г. |
| 48 | мкр Заводской, д. 4 | 1972 | 1972 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4346,90 | 3769,60 | 3769,60 | 191 | 5070691,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5070691,30 | 1166,51 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593678,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593678,70 | 593678,70 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 49 | мкр Заводской, д. 9 | 1972 | 1972 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3579,20 | 3159,20 | 3159,20 | 135 | 3921103,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3921103,40 | 1095,53 | 1177,00 | март 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332641,60 | 332641,60 | 600000,00 | март 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2015 год | Х | Х | 7 | Х | Х | 4820,50 | 8103,20 | 6633,70 | 340 | 7524731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7524731,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 373,80 | 356,40 | 356,40 | 13 | 380480,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380480,60 | 1017,87 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282908,40 | 282908,40 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1951 | 1951 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 392,90 | 375,60 | 375,60 | 17 | 397612,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397612,40 | 1011,99 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262606,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262606,60 | 262606,60 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 915,20 | 832,60 | 832,60 | 24 | 856531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856531,00 | 935,89 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184733,00 | 184733,00 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 28 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 546,90 | 495,60 | 495,60 | 26 | 566482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566482,30 | 1035,81 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149321,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149321,70 | 149321,70 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 32 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 542,60 | 500,40 | 500,40 | 20 | 572399,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572399,20 | 1054,92 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148573,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148573,80 | 148573,80 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 6 | ул. 50 лет Октября, д. 34 | 1960 | 1960 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 845,00 | 824,10 | 824,10 | 23 | 961343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961343,00 | 1137,68 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79990,00 | 79990,00 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 7 | ул. Кирова, д. 19 | 1980 | 1980 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1204,10 | 4718,50 | 3249,00 | 217 | 2681749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2681749,00 | 2227,18 | 2400,00 | январь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Черногорск за 2015 год | Х | Х | 66 | Х | Х | 33160,05 | 32951,96 | 32951,96 | 1309 | 61789862,88 | 0,00 | 7116898,54 | 74102,88 | 54598861,46 | Х | Х | Х |
| 1 | п. МПС, д. 2 | 1927 | 1927 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 518,20 | 444,60 | 444,60 | 18 | 916128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916128,00 | 1767,90 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 2 | п. МПС, д. 3 | 1942 | 1950 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 373,10 | 373,70 | 373,70 | 19 | 776720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776720,00 | 2081,80 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 3 | п. МПС, д. 5 | 1947 | 1947 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 742,10 | 664,20 | 664,20 | 29 | 1207280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1207280,00 | 1626,84 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 4 | п. МПС, д. 6 | 1949 | 2009 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 482,49 | 408,50 | 408,50 | 19 | 132575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132575,00 | 274,77 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73560,00 | 73560,00 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 5 | п. МПС, д. 7 | 1950 | 2009 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 477,73 | 412,90 | 412,90 | 20 | 210209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210209,00 | 440,02 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76300,00 | 76300,00 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 6 | п. МПС, д. 8 | 1953 | 2009 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 468,82 | 414,80 | 414,80 | 18 | 158706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158706,00 | 338,52 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118802,00 | 118802,00 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 7 | п. МПС, д. 9 | 1955 | 2009 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 477,45 | 420,70 | 420,70 | 19 | 224709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224709,00 | 470,64 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62350,00 | 62350,00 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 8 | п. МПС, д. 10 | 1958 | 1958 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 425,00 | 391,90 | 391,90 | 17 | 790946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790946,00 | 1861,05 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 9 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1952 | 2009 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 441,10 | 402,60 | 402,60 | 14 | 174859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174859,00 | 396,42 | 1177,00 | февраль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25371,00 | 25371,00 | 600000,00 | февраль 2016 г. |
| 10 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1952 | 1965 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 354,16 | 391,60 | 391,60 | 18 | 692080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692080,00 | 1954,15 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 11 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1952 | 2009 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 441,51 | 393,00 | 393,00 | 16 | 271102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271102,00 | 614,03 | 1177,00 | март 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11722,00 | 11722,00 | 600000,00 | март 2016 г. |
| 12 | ул. Гастелло, д. 10 | 1950 | 1950 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 283,00 | 218,80 | 218,80 | 11 | 540868,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540868,06 | 1911,19 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 13 | ул. Дзержинского, д. 13 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 1318,10 | 1331,70 | 1331,70 | 43 | 2777760,00 | 0,00 | 2672935,68 | 27880,37 | 76943,95 | 2107,40 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 14 | ул. Дзержинского, д. 15 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 1309,80 | 1321,40 | 1321,40 | 44 | 2820103,00 | 0,00 | 2713680,78 | 28305,37 | 78116,85 | 2153,08 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 15 | ул. Дзержинского, д. 17 | 1958 | 1958 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 514,30 | 525,00 | 525,00 | 11 | 1179631,00 | 0,00 | 1135174,85 | 11780,37 | 32675,78 | 2293,66 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 16 | ул. Заводская, д. 1 | 1953 | 1990 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 310,98 | 409,10 | 409,10 | 15 | 707870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707870,00 | 2276,26 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 17 | ул. Заводская, д. 5 | 1953 | 1966 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 341,00 | 406,60 | 406,60 | 28 | 697408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697408,00 | 2045,18 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 18 | ул. Заводская, д. 7 | 1952 | 1969 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 306,10 | 402,90 | 402,90 | 19 | 697667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697667,00 | 2279,21 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 19 | ул. Заводская, д. 8 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 301,80 | 397,10 | 397,10 | 17 | 699600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699600,00 | 2318,09 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 20 | ул. Заводская, д. 10 | 1952 | 1969 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 309,80 | 408,10 | 408,10 | 22 | 699051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699051,00 | 2256,46 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 21 | ул. Заводская, д. 11 | 1952 | 1966 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 309,44 | 407,70 | 407,70 | 22 | 678566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678566,00 | 2192,88 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 22 | ул. Заводская, д. 12 | 1952 | 1974 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 303,15 | 403,10 | 403,10 | 22 | 699868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699868,00 | 2308,65 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 23 | ул. Заводская, д. 14 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 305,17 | 405,20 | 405,20 | 14 | 695157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695157,00 | 2277,93 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 24 | ул. Заводская, д. 16 | 1952 | 1968 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 303,00 | 402,90 | 402,90 | 16 | 697215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697215,00 | 2301,04 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 25 | ул. Заводская, д. 17 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 302,80 | 398,20 | 398,20 | 16 | 690092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690092,00 | 2279,04 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 26 | ул. Заводская, д. 19 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 305,30 | 404,90 | 404,90 | 15 | 690628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690628,00 | 2262,13 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 27 | ул. Заводская, д. 21 | 1955 | 1974 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 301,90 | 396,10 | 396,10 | 18 | 690717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690717,00 | 2105,84 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 28 | ул. Заводская, д. 23 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 301,90 | 398,00 | 398,00 | 14 | 699444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699444,00 | 2316,81 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 29 | ул. Зеленая, д. 6 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 1395,80 | 1292,30 | 1292,30 | 44 | 1264125,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1264125,60 | 905,66 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400399,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400399,40 | 400399,40 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 30 | ул. Красных Партизан, д. 33 | 1939 | 2009 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 461,10 | 444,10 | 444,10 | 17 | 872835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872835,00 | 1892,94 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 31 | ул. Ленина, д. 24А | 1930 | 2009 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 623,20 | 577,90 | 577,90 | 16 | 659452,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659452,40 | 1058,17 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209943,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209943,60 | 209943,60 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 32 | ул. Матросова, д. 2 | 1951 | 1966 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 366,40 | 370,80 | 370,80 | 13 | 668939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668939,00 | 1825,71 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 33 | ул. Матросова, д. 4 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 357,60 | 378,00 | 378,00 | 15 | 672550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672550,00 | 1880,73 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 34 | ул. Матросова, д. 6 | 1951 | 1978 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 405,50 | 366,50 | 366,50 | 20 | 680926,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680926,73 | 1679,23 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 35 | ул. Матросова, д. 8 | 1951 | 1963 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 414,82 | 374,00 | 374,00 | 16 | 322392,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322392,14 | 777,19 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520226,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520226,86 | 520226,86 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 36 | ул. Менделеева, д. 19 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 805,10 | 816,70 | 816,70 | 40 | 1691245,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1691245,48 | 2100,67 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 37 | ул. Октябрьская, д. 26 | 1949 | 2001 | Ремонт кровли **** | 2 | 6 | 795,54 | 586,50 | 586,50 | 25 | 1705079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1705079,00 | 2143,30 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 38 | ул. Октябрьская, д. 30 | 1941 | 1957 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 631,18 | 592,00 | 592,00 | 30 | 567388,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567388,50 | 898,93 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538053,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538053,50 | 538053,50 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 39 | ул. Октябрьская, д. 38 | 1951 | 1951 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 277,10 | 213,70 | 213,70 | 18 | 577696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577696,00 | 2084,79 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 40 | ул. Октябрьская, д. 40 | 1951 | 1966 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 551,60 | 501,60 | 501,60 | 16 | 459439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459439,20 | 832,92 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439096,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439096,80 | 439096,80 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 41 | ул. Октябрьская, д. 43 | 1950 | 1950 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 277,10 | 216,36 | 216,36 | 5 | 578620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578620,00 | 2088,13 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 42 | ул. Октябрьская, д. 47 | 1956 | 1956 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 337,50 | 329,30 | 329,30 | 16 | 673988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673988,00 | 1997,00 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 43 | ул. Октябрьская, д. 49 | 1950 | 1950 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 277,10 | 219,20 | 219,20 | 10 | 469963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469963,00 | 1696,01 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 44 | ул. Октябрьская, д. 62 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 481,10 | 505,30 | 505,30 | 24 | 995798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995798,00 | 2069,84 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 45 | ул. Орлова, д. 15 | 1950 | 1967 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 232,80 | 219,10 | 219,10 | 7 | 474500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474500,00 | 2038,23 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 46 | ул. Пушкина, д. 16А | 1958 | 1958 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 499,10 | 510,70 | 510,70 | 12 | 1003826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1003826,00 | 2011,27 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 47 | ул. Пушкина, д. 18 | 1958 | 1958 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 847,22 | 884,20 | 884,20 | 29 | 1818128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1818128,00 | 2145,99 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 48 | ул. Рабочая, д. 136 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 425,00 | 427,20 | 427,20 | 19 | 965876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965876,00 | 2272,65 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 49 | ул. Рабочая, д. 140 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 425,00 | 431,30 | 431,30 | 18 | 968909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968909,00 | 2128,53 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 50 | ул. Рабочая, д. 144 | 1953 | 1966 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 426,00 | 436,80 | 436,80 | 20 | 968433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968433,00 | 2273,32 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 51 | ул. Седова, д. 2 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 1337,00 | 1344,20 | 1344,20 | 38 | 2868940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2868940,00 | 2145,80 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 52 | ул. Седова, д. 8 | 1958 | 1958 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 504,86 | 515,60 | 515,60 | 21 | 1076343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1076343,00 | 2131,96 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 53 | ул. Советская, д. 69 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 847,22 | 812,90 | 812,90 | 24 | 1706131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1706131,00 | 2013,80 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 54 | ул. Угольная, д. 16А | 1952 | 1952 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 301,20 | 426,30 | 426,30 | 17 | 632562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632562,00 | 2100,14 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 55 | ул. Угольная, д. 18 | 1956 | 1956 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 314,30 | 416,50 | 416,50 | 15 | 629925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629925,00 | 2004,22 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 56 | ул. Угольная, д. 20 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 286,00 | 409,00 | 409,00 | 20 | 632794,00 | 0,00 | 595107,23 | 6136,77 | 31550,00 | 2212,57 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 57 | ул. Угольная, д. 22 | 1955 | 1971 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 323,80 | 423,70 | 423,70 | 14 | 632049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632049,00 | 1951,97 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 58 | ул. Хлебозаводская, д. 14 | 1933 | 1933 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 421,00 | 421,40 | 421,40 | 16 | 942570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942570,00 | 2238,88 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 59 | ул. Чайковского, д. 8 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 805,80 | 812,90 | 812,90 | 26 | 1732731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1732731,00 | 2150,32 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 60 | ул. Чайковского, д. 10 | 1954 | 1971 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 3 | 1268,40 | 1282,90 | 1282,90 | 46 | 1400303,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400303,80 | 1103,99 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115756,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115756,20 | 115756,20 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 61 | ул. Чапаева, д. 23 | 1952 | 1971 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 512,10 | 524,10 | 524,10 | 22 | 898817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898817,00 | 1755,16 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 62 | ул. Черногорская, д. 117 | 1951 | 1965 | Ремонт кровли **** | 1 | 5 | 649,60 | 319,10 | 319,10 | 12 | 1379593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1379593,00 | 2123,76 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 63 | ул. Черногорская, д. 117А | 1951 | 1951 | Ремонт кровли **** | 1 | 3 | 649,60 | 244,80 | 244,80 | 11 | 1345278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1345278,00 | 2070,93 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 64 | ул. Чернышевского, д. 1А | 1954 | 1969 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 354,10 | 398,30 | 398,30 | 19 | 925300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925300,00 | 2124,14 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 65 | ул. Чернышевского, д. 1Б | 1954 | 1970 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 435,61 | 344,50 | 344,50 | 15 | 926719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926719,00 | 2127,41 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 66 | ул. Чкалова, д. 38 | 1950 | 2009 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 207,40 | 206,90 | 206,90 | 9 | 491156,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491156,61 | 2368,16 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский сельсовет за 2015 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 345,40 | 310,90 | 207,00 | 23 | 522859,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522859,76 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Школьная, д. 2 | 1966 | 1966 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 316,10 | 310,90 | 207,00 | 23 | 339237,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339237,31 | 1073,20 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183622,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183622,45 | 183622,45 | 600000,00 | май 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский поссовет за 2015 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 422,90 | 402,50 | 402,50 | 13 | 99279,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99279,70 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Вокзальная, д. 11 | 1956 | 1956 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 422,90 | 402,50 | 402,50 | 13 | 77842,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77842,70 | 184,07 | 1177,00 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21437,00 | 21437,00 | 600000,00 | апрель 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Вершино-Тёйский поссовет за 2015 год | Х | Х | 2 | Х | Х | 1815,50 | 1265,30 | 1265,30 | 59 | 2397223,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2397223,37 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Рудничная, д. 6 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 904,30 | 633,70 | 633,70 | 31 | 745864,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745864,90 | 824,80 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449787,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449787,58 | 449787,58 | 600000,00 | май 2016 г. |
| 2 | ул. Рудничная, д. 8 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 911,20 | 631,60 | 631,60 | 28 | 601570,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601570,89 | 660,20 | 1177,00 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | май 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Боградский сельсовет за 2015 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 299,80 | 278,90 | 278,90 | 11 | 587040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587040,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д. 97 | 1960 | 1960 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 299,80 | 278,90 | 278,90 | 11 | 351794,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351794,60 | 1173,43 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235245,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235245,40 | 235245,40 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| Итого по муниципальному образованию Усть-Абаканский поссовет за 2015 год | Х | Х | 4 | Х | Х | 2272,70 | 2060,30 | 1913,20 | 102 | 3156799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3156799,20 | Х | Х | Х |
| 1 | квартал Подгорный, д. 1 | 1943 | 1965 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 554,10 | 502,90 | 502,90 | 22 | 1098623,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1098623,20 | 1982,72 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 2 | ул. 30 лет Победы, д. 5 | 1951 | 2012 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 397,30 | 397,30 | 250,20 | 13 | 435070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435070,00 | 1095,07 | 1177,00 | июль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | июль 2016 г. |
| 3 | ул. Гидролизная, д. 40 | 1950 | 2008 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 589,30 | 492,10 | 492,10 | 30 | 347630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347630,00 | 589,90 | 1177,00 | май 2016 г. |
| 4 | ул. Рабочая, д. 7 | 1954 | 2009 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 732,00 | 668,00 | 668,00 | 37 | 1275476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1275476,00 | 1742,45 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| Итого по муниципальному образованию Коммунаровский сельсовет за 2015 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 294,00 | 230,00 | 230,00 | 7 | 703760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703760,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Пролетарская, д. 59 | 1938 | 1938 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 294,00 | 230,00 | 230,00 | 7 | 703760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703760,00 | 2393,74 | 2400,00 | июнь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Туимский сельсовет за 2015 год | Х | Х | 2 | Х | Х | 793,00 | 749,70 | 734,50 | 21 | 1310500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1310500,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Кирова, д. 39 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 427,00 | 413,40 | 398,20 | 7 | 686703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686703,00 | 1608,20 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| 2 | ул. Первомайская, д. 23 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 366,00 | 336,30 | 336,30 | 14 | 623797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623797,00 | 1704,36 | 2400,00 | декабрь 2015 г. |
| Итого по муниципальному образованию Ширинский сельсовет за 2015 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 265,00 | 235,00 | 235,00 | 13 | 150357,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150357,56 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Курортная, д. 75 | 1960 | 1960 | Ремонт инженерных систем ** | 1 | 2 | 265,00 | 235,00 | 235,00 | 13 | 99113,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99113,56 | 374,01 | 1177,00 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51244,00 | 51244,00 | 600000,00 | апрель 2016 г. |
| Итого по Республике Хакасия за 2016 год 254 многоквартирных дома | Х | Х | 261 | Х | Х | 253226,13 | 304761,74 | 250265,70 | 13595 | 419513473,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419513473,74 | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан за 2016 год | Х | Х | 96 | Х | Х | 150444,78 | 183176,12 | 129458,18 | 7963 | 230439946,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230439946,55 | Х | Х | Х |
| 1 | квартал Молодежный, д. 9 | 1957 | 1973 | Ремонт кровли **** | 3 | 1 | 857,00 | 1657,40 | 1606,90 | 103 | 1237920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1237920,00 | 1444,48 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | проспект Дружбы Народов, д. 8 | 1972 | 2009 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 4857,40 | 4407,90 | 3893,20 | 172 | 4320054,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4320054,60 | 889,38 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 3 | проспект Ленина, д. 36 | 1973 | 1973 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 3146,50 | 3090,20 | 2790,30 | 146 | 3702914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3702914,00 | 1176,84 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 4 | проспект Ленина, д. 38 | 1963 | 2003 | Ремонт фасада *** | 5 | 5 | 2920,70 | 2838,97 | 2657,60 | 60 | 3146730,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3146730,28 | 1077,39 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 5 | проспект Ленина, д. 40 | 1967 | 1967 | Ремонт кровли **** | 5 | 1 | 1025,00 | 2483,40 | 1278,20 | 208 | 2023241,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023241,32 | 1973,89 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 6 | проспект Ленина, д. 44 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 1839,80 | 1771,10 | 1768,90 | 91 | 2164686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2164686,00 | 1176,59 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 7 | проспект Ленина, д. 63 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли **** | 3 | 3 | 950,70 | 1634,30 | 1275,00 | 35 | 2042056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2042056,00 | 2147,95 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 8 | проспект Ленина, д. 70 | 1958 | 2005 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 800,00 | 2156,90 | 1605,90 | 45 | 1874108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1874108,00 | 2342,64 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 9 | проспект Ленина, д. 72 | 1961 | 2007 | Ремонт кровли **** | 4 | 4 | 1090,40 | 2538,40 | 2317,90 | 90 | 2164286,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2164286,14 | 1984,86 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 10 | проспект Ленина, д. 73 | 1962 | 1962 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2741,00 | 2243,00 | 2212,80 | 79 | 2853278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2853278,00 | 1040,96 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 11 | проспект Ленина, д. 78 | 1949 | 2008 | Ремонт кровли **** | 4 | 4 | 1040,30 | 3160,80 | 1639,20 | 57 | 2107365,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2107365,60 | 2025,73 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 12 | проспект Ленина, д. 98 | 1962 | 1962 | Ремонт кровли **** | 4 | 4 | 572,20 | 1058,90 | 913,10 | 38 | 1236124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1236124,00 | 2160,30 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 13 | проспект Ленина, д. 100 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2078,80 | 1506,20 | 1473,20 | 50 | 1987474,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1987474,87 | 956,07 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 14 | проспект Ленина, д. 102 | 1963 | 2011 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 1506,20 | 941,40 | 609,60 | 31 | 1503088,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1503088,69 | 997,93 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 15 | ул. 40 лет Комсомола, д. 40 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 253,00 | 351,90 | 351,90 | 24 | 520623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520623,00 | 2057,80 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 16 | ул. Аскизская, д. 154 | 1978 | 1978 | Ремонт кровли **** | 5 | 5 | 656,00 | 2700,40 | 2613,10 | 115 | 1423113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423113,00 | 2169,38 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 17 | ул. Аскизская, д. 164 | 1977 | 1977 | Ремонт фасада *** | 5 | 5 | 5717,00 | 5717,70 | 5509,90 | 307 | 4387628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4387628,00 | 767,47 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 18 | ул. Гагарина, д. 40 | 1961 | 1961 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 666,90 | 462,80 | 377,00 | 22 | 1003562,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1003562,30 | 1504,82 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536998,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536998,70 | 536998,70 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 19 | ул. Герцена, д. 19 | 1965 | 1965 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2152,50 | 1994,60 | 1994,60 | 80 | 2408754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2408754,00 | 1119,05 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 20 | ул. Герцена, д. 21 | 1965 | 1965 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2297,00 | 2138,70 | 2138,70 | 66 | 2340729,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2340729,80 | 1019,04 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 21 | ул. Герцена, д. 23 | 1965 | 1965 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2147,70 | 1837,40 | 1837,40 | 75 | 2202252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2202252,00 | 1025,40 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 22 | ул. Вокзальная, д. 26 | 1971 | 1971 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 2160,80 | 1895,77 | 1130,80 | 205 | 2242563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2242563,00 | 1037,84 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 23 | ул. Володарского, д. 1 | 1972 | 2005 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 2980,00 | 2686,60 | 2686,60 | 120 | 3475758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3475758,00 | 1166,36 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 24 | ул. Вяткина, д. 7 | 1964 | 2010 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 3360,70 | 3313,60 | 2300,50 | 223 | 3945459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3945459,00 | 1174,00 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 25 | ул. Вяткина, д. 19 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 3 | 987,80 | 620,90 | 613,90 | 20 | 1160789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1160789,00 | 1175,13 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 26 | ул. Вяткина, д. 23 | 1962 | 2005 | Ремонт кровли **** | 3 | 3 | 570,00 | 945,06 | 628,90 | 25 | 1208074,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1208074,34 | 2119,43 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 27 | ул. Вяткина, д. 31 | 1960 | 1960 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 515,00 | 515,00 | 509,00 | 15 | 1366649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1366649,00 | 2653,69 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 28 | ул. Вяткина, д. 35 | 1961 | 1961 | Ремонт кровли **** | 3 | 3 | 937,00 | 1477,20 | 990,60 | 55 | 2203823,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2203823,97 | 2352,00 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 29 | ул. Вяткина, д. 43 | 1965 | 1965 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 3644,40 | 3458,90 | 3458,90 | 102 | 3338290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3338290,00 | 916,01 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 30 | ул. Грибоедова, д. 2 | 1970 | 2003 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 2825,50 | 2602,20 | 255,00 | 118 | 2943665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2943665,00 | 1041,82 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 31 | ул. Дзержинского, д. 179 | 1971 | 2006 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 4828,50 | 4380,90 | 4195,60 | 174 | 4982939,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4982939,74 | 1031,99 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 32 | ул. Дзержинского, д. 181 | 1972 | 2007 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 2908,00 | 1821,60 | 226,40 | 110 | 3033805,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3033805,85 | 1043,26 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 33 | ул. Дзержинского, д. 183 | 1970 | 2010 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 2792,60 | 2596,50 | 198,00 | 128 | 2914612,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2914612,26 | 1043,69 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 34 | ул. Дзержинского, д. 191 | 1970 | 2002 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 3315,20 | 3281,80 | 266,00 | 165 | 3900630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3900630,00 | 1176,59 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 35 | ул. Железнодорожная, д. 18 | 1962 | 1962 | Ремонт фасада *** | 3 | 3 | 972,00 | 898,40 | 898,40 | 42 | 2098872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2098872,00 | 2159,33 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 36 | ул. Ивана Ярыгина, д. 24 | 1964 | 2011 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2130,80 | 1870,30 | 1415,00 | 60 | 2507298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2507298,00 | 1176,69 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 37 | ул. Ивана Ярыгина, д. 26 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2698,40 | 2296,20 | 2152,80 | 79 | 3175560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3175560,00 | 1176,83 | 1530,00 | декабрь 2017 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2017 г. |
| 38 | ул. Итыгина, д. 2 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли **** | 5 | 5 | 1086,00 | 3808,00 | 256,20 | 106 | 2306659,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2306659,08 | 2124,00 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 39 | ул. Итыгина, д. 3 | 1970 | 2011 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 4696,50 | 3057,90 | 450,00 | 171 | 5521630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5521630,00 | 1175,69 | 1530,00 | декабрь 2017 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2017 г. |
| 40 | ул. Карла Маркса, д. 2 | 1966 | 2002 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 3583,30 | 3489,50 | 596,00 | 98 | 4217130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4217130,00 | 1176,88 | 1530,00 | декабрь 2017 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2017 г. |
| 41 | ул. Карла Маркса, д. 19 | 1964 | 2005 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 376,80 | 354,90 | 287,80 | 6 | 1168080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1168080,00 | 3100,00 | 3100,00 | декабрь 2017 г. |
| 42 | ул. Комарова, д. 8 | 1971 | 1971 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 5242,62 | 4997,82 | 3478,87 | 298 | 8021208,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8021208,60 | 1530,00 | 1530,00 | декабрь 2017 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2017 г. |
| 43 | ул. Комарова, д. 10 | 1986 | 1986 | Ремонт кровли **** | 9 | 2 | 790,50 | 4752,40 | 305,90 | 253 | 1176920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1176920,00 | 1488,83 | 3120,00 | декабрь 2017 г. |
| 44 | ул. Ленинского Комсомола, д. 11 | 1971 | 1971 | Ремонт кровли **** | 5 | 3 | 810,80 | 2466,60 | 2466,60 | 102 | 1755002,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1755002,26 | 2164,53 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 45 | ул. Ломоносова, д. 10 | 1962 | 2008 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 1370,40 | 1269,70 | 1269,70 | 52 | 1375748,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1375748,78 | 1003,90 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 46 | ул. Ломоносова, д. 14 | 1962 | 2010 | Ремонт фасада *** | 4 | 4 | 1274,20 | 1174,50 | 1127,90 | 44 | 2533723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2533723,00 | 1988,48 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 47 | ул. Ломоносова, д. 20 | 1988 | 1988 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 689,60 | 2674,53 | 2573,90 | 138 | 1092276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1092276,50 | 1583,93 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 48 | ул. Маршала Жукова, д. 12 | 1958 | 1958 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 940,00 | 848,00 | 775,40 | 19 | 1809970,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1809970,28 | 1925,50 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 49 | ул. Маршала Жукова, д. 24 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 672,70 | 691,40 | 346,10 | 14 | 1452812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1452812,00 | 2159,67 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 50 | ул. Маршала Жукова, д. 25 | 1961 | 2005 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 333,04 | 403,80 | 403,80 | 13 | 717589,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717589,77 | 2154,67 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 51 | ул. Маршала Жукова, д. 26 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 740,00 | 797,92 | 674,90 | 37 | 1559529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1559529,00 | 2107,47 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 52 | ул. Маршала Жукова, д. 28 | 1956 | 1956 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 853,30 | 785,90 | 403,40 | 26 | 845878,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845878,52 | 991,30 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 53 | ул. Маршала Жукова, д. 92 | 1976 | 1976 | Ремонт кровли **** |  |  | 653,35 | 2027,50 | 1550,80 | 134 | 842683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842683,00 | 1289,79 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 54 | ул. Некрасова, д. 6 | 1969 | 2010 | Ремонт кровли **** | 5 | 5 | 1068,80 | 2412,30 | 2368,40 | 141 | 2254427,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2254427,82 | 2109,31 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 55 | ул. Островского, д. 12 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 320,00 | 410,70 | 146,80 | 22 | 767200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767200,00 | 2397,50 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 56 | ул. Островского, д. 22 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2001,10 | 1754,30 | 1493,20 | 74 | 2355268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2355268,00 | 1176,99 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 57 | ул. Островского, д. 24 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2063,30 | 1944,10 | 1508,40 | 67 | 2427970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2427970,00 | 1176,74 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 58 | ул. Павших Коммунаров, д. 90 | 1962 | 1962 | Ремонт кровли **** | 4 | 4 | 564,50 | 1270,50 | 1199,20 | 51 | 1219610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1219610,00 | 2160,51 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 59 | ул. Павших Коммунаров, д. 94 | 1962 | 2007 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 3 | 1840,50 | 1781,00 | 1781,00 | 62 | 2245910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2245910,00 | 1220,27 | 1530,00 | декабрь 2017 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2017 г. |
|  |  |  |  | Ремонт фасада *** |  |  |  |  |  |  | 4336927,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4336927,52 | 2356,39 | 3100,00 | декабрь 2017 г. |
| 60 | ул. Павших Коммунаров, д. 96 | 1961 | 1988 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 3 | 1834,60 | 1817,60 | 1323,30 | 49 | 1894471,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894471,72 | 1032,63 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 61 | ул. Пирятинская, д. 18 | 1973 | 1973 | Ремонт кровли **** | 5 | 5 | 1460,30 | 2606,10 | 2011,30 | 113 | 3099009,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3099009,38 | 2122,17 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 62 | ул. Пушкина, д. 118 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли **** | 4 | 4 | 876,40 | 2223,40 | 934,00 | 72 | 1695363,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1695363,88 | 1934,46 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 63 | ул. Пушкина, д. 120 | 1966 | 1966 | Ремонт кровли **** | 4 | 4 | 887,20 | 1989,10 | 1797,10 | 74 | 1842869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1842869,00 | 2077,17 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 64 | ул. Пушкина, д. 126 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 1937,30 | 1777,40 | 1080,60 | 55 | 2279850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2279850,00 | 1176,82 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 65 | ул. Пушкина, д. 137 | 1955 | 2010 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 971,20 | 1368,50 | 1015,70 | 28 | 2007297,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2007297,59 | 2066,82 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 66 | ул. Пушкина, д. 145 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 528,00 | 623,60 | 623,60 | 26 | 1038771,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1038771,60 | 1967,37 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 67 | ул. Пушкина, д. 176 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 3 | 1483,40 | 1361,90 | 1285,60 | 48 | 1397830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1397830,00 | 942,31 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 68 | ул. Советская, д. 30 | 1962 | 2011 | Ремонт кровли **** | 4 | 4 | 600,00 | 1373,20 | 941,30 | 27 | 1269560,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1269560,35 | 2115,93 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 69 | ул. Советская, д. 32 | 1962 | 2011 | Ремонт фасада *** | 4 | 4 | 2610,80 | 2562,50 | 1758,00 | 71 | 3698333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3698333,28 | 1416,55 | 3100,00 | декабрь 2017 г. |
| 70 | ул. Советская, д. 34 | 1962 | 2011 | Ремонт кровли **** | 4 | 4 | 600,00 | 952,90 | 912,30 | 44 | 1293924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1293924,00 | 2156,54 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 71 | ул. Советская, д. 36 | 1963 | 2011 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2612,20 | 2166,70 | 2048,30 | 77 | 3074335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3074335,00 | 1176,91 | 1530,00 | декабрь 2017 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2017 г. |
| 72 | ул. Советская, д. 38 | 1963 | 2011 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 1280,60 | 1331,90 | 917,30 | 35 | 1485030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1485030,00 | 1159,64 | 1530,00 | декабрь 2017 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2017 г. |
| 73 | ул. Советская, д. 169 | 1967 | 1967 | Ремонт кровли **** | 5 | 5 | 1144,30 | 3113,40 | 319,00 | 137 | 2222899,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2222899,40 | 1942,58 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 74 | ул. Советская, д. 171 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли **** | 5 | 5 | 1022,60 | 3130,12 | 1373,61 | 113 | 1837055,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1837055,92 | 1796,46 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 75 | ул. Советская, д. 177 | 1969 | 2010 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 3844,90 | 3595,68 | 1368,80 | 283 | 4011393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4011393,00 | 1043,30 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 76 | ул. Совхозная, д. 51 | 1971 | 1971 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 371,10 | 346,10 | 255,20 | 26 | 803685,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803685,02 | 2165,68 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 77 | ул. Совхозная, д. 53 | 1970 | 1970 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 366,10 | 339,80 | 339,80 | 19 | 572249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572249,20 | 1563,10 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120050,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120050,30 | 120050,30 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 78 | ул. Совхозная, д. 55 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 364,30 | 337,60 | 337,60 | 23 | 557379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557379,00 | 1530,00 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175058,00 | 175058,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 79 | ул. Совхозная, д. 57 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 365,90 | 338,70 | 338,70 | 23 | 559827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559827,00 | 1530,00 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168344,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168344,50 | 168344,50 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 80 | ул. Тараса Шевченко, д. 66 | 1972 | 1972 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 2812,10 | 2061,60 | 275,60 | 233 | 4228430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4228430,00 | 1503,66 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 81 | ул. Тараса Шевченко, д. 84 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 774,30 | 483,80 | 323,50 | 12 | 1524645,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1524645,31 | 1969,06 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 82 | ул. Тараса Шевченко, д. 88 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли **** | 4 | 4 | 564,90 | 1063,80 | 1063,80 | 51 | 1225453,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1225453,22 | 2169,33 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 83 | ул. Тельмана, д. 94 | 1986 | 1986 | Ремонт кровли **** | 9 | 1 | 396,50 | 2376,70 | 2376,70 | 94 | 798100,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798100,40 | 2012,86 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 84 | ул. Торговая, д. 4 | 1988 | 1988 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 860,00 | 3271,95 | 2921,90 | 214 | 1861306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1861306,00 | 2164,31 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 85 | ул. Хакасская, д. 17 | 1957 | 1957 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 450,20 | 414,20 | 353,50 | 16 | 662967,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662967,40 | 1472,61 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103396,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103396,60 | 103396,60 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 86 | ул. Хакасская, д. 19 | 1957 | 1957 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 446,20 | 411,00 | 362,20 | 19 | 959931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959931,00 | 2151,35 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 87 | ул. Чебодаева, д. 72 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 840,10 | 784,50 | 784,50 | 21 | 929368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929368,00 | 1106,26 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 88 | ул. Чертыгашева, д. 65А, корпус 2 | 1975 | 1975 | Ремонт и замена лифтов * | 9 | 1 | 2746,00 | 2511,10 | 2511,10 | 106 | 1533000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1533000,00 | 1533000,00 | 1900000,00 | декабрь 2016 г. |
| 89 | ул. Чертыгашева, д. 108 | 1959 | 2010 | Ремонт кровли **** | 3 | 3 | 1181,00 | 1590,50 | 1240,40 | 37 | 2058708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2058708,00 | 1743,19 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 90 | ул. Чертыгашева, д. 110 | 1961 | 2010 | Ремонт кровли **** | 3 | 3 | 1208,20 | 1797,40 | 1203,30 | 40 | 2606778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2606778,00 | 2157,57 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 91 | ул. Чкалова, д. 15 | 1961 | 2006 | Ремонт кровли **** | 3 | 3 | 879,20 | 1480,10 | 1094,40 | 34 | 1864603,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1864603,35 | 2120,80 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 92 | ул. Чкалова, д. 17 | 1961 | 2009 | Ремонт кровли **** | 3 | 3 | 913,17 | 1540,00 | 1166,50 | 36 | 1833098,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1833098,26 | 2007,40 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 93 | ул. Щетинкина, д. 5 | 1962 | 2011 | Ремонт кровли **** | 4 | 4 | 796,60 | 2007,10 | 1576,60 | 66 | 1910980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1910980,00 | 2398,92 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 94 | ул. Щетинкина, д. 11 | 1962 | 2008 | Ремонт кровли **** | 4 | 4 | 990,00 | 2521,50 | 2279,50 | 91 | 2047320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2047320,00 | 2068,00 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 95 | ул. Щетинкина, д. 19 | 1953 | 2011 | Ремонт кровли **** | 3 | 3 | 600,00 | 978,10 | 688,50 | 25 | 1297342,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1297342,28 | 2162,24 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Абаза за 2016 год | Х | Х | 6 | Х | Х | 5769,60 | 5223,80 | 5020,50 | 151 | 7872282,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7872282,10 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Вокзальная, д. 1 | 1964 | 1985 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 520,60 | 542,20 | 542,20 | 21 | 1067681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1067681,00 | 2050,87 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. Ленина, д. 24 | 1956 | 1956 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 1515,70 | 1268,00 | 1073,40 | 42 | 1423359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423359,10 | 939,08 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 3 | ул. Ленина, д. 26 | 1956 | 1956 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 1567,50 | 1432,50 | 1432,50 | 35 | 1601541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1601541,00 | 1021,72 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 4 | ул. Ленина, д. 30 | 1956 | 1956 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 988,60 | 908,60 | 899,90 | 27 | 706881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706881,00 | 715,03 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 5 | ул. Ленина, д. 32 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 595,20 | 543,50 | 543,50 | 13 | 652992,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652992,40 | 1097,10 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250609,60 | 250609,60 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 6 | ул. Ленина, д. 33 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 582,00 | 529,00 | 529,00 | 13 | 113852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113852,00 | 195,62 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255366,00 | 255366,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Саяногорск за 2016 год | Х | Х | 55 | Х | Х | 43168,25 | 69788,80 | 69214,00 | 3434 | 77342391,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77342391,15 | Х | Х | Х |
| 1 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 53 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 497,40 | 456,60 | 456,60 | 7 | 529135,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529135,80 | 1063,80 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540600,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540600,20 | 540600,20 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 59 | 1965 | 1965 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 528,20 | 487,40 | 487,40 | 12 | 661440,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661440,05 | 1252,25 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531108,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531108,60 | 531108,60 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 3 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 1 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 406,00 | 492,20 | 492,20 | 24 | 862860,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862860,77 | 2125,27 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 4 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 2 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 537,10 | 496,40 | 496,40 | 22 | 690139,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690139,70 | 1284,94 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336100,30 | 336100,30 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 5 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 3 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 406,00 | 487,70 | 487,70 | 21 | 862963,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862963,87 | 2125,53 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 6 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 4 | 1968 | 1968 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 539,50 | 498,60 | 498,60 | 16 | 1118799,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1118799,68 | 2073,77 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 7 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 8 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 404,00 | 498,10 | 498,10 | 247 | 858724,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858724,29 | 2125,56 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 8 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 10 | 1968 | 1968 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 541,00 | 499,20 | 499,20 | 18 | 1170184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1170184,00 | 2163,00 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 9 | рп Майна, ул. Калинина, д. 20А | 1970 | 1970 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 353,00 | 366,30 | 366,30 | 14 | 616506,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616506,14 | 1746,48 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 10 | рп Майна, ул. Калинина, д. 48 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 250,20 | 226,80 | 226,80 | 6 | 240216,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240216,90 | 960,10 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373944,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373944,60 | 373944,60 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 11 | рп Майна, ул. Калинина, д. 50 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 252,30 | 228,80 | 228,80 | 6 | 265231,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265231,10 | 1051,25 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337122,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337122,90 | 337122,90 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 12 | рп Майна, ул. Калинина, д. 54 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 231,32 | 242,30 | 242,30 | 14 | 485070,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485070,35 | 2096,97 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 13 | рп Майна, ул. Короленко, д. 26 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 412,00 | 511,50 | 511,50 | 26 | 967895,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967895,30 | 2349,26 | 3120,00 | декабрь 2017 г. |
| 14 | рп Майна, ул. Короленко, д. 28 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 404,00 | 506,50 | 506,50 | 32 | 858592,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858592,49 | 2125,23 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 15 | рп Майна, ул. Короленко, д. 29 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 404,00 | 492,50 | 492,50 | 41 | 950680,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950680,28 | 2353,17 | 3120,00 | декабрь 2017 г. |
| 16 | рп Майна, ул. Короленко, д. 37 | 1967 | 1967 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 529,90 | 489,90 | 489,90 | 18 | 1125097,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1125097,62 | 2123,23 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 17 | рп Майна, ул. Ленина, д. 31 | 1967 | 1967 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 412,00 | 488,00 | 488,00 | 28 | 874110,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874110,98 | 2121,63 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 18 | рп Майна, ул. Ленина, д. 33 | 1967 | 1967 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 416,10 | 374,70 | 374,70 | 21 | 438020,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438020,70 | 1052,68 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544820,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544820,80 | 544820,80 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 19 | рп Майна, ул. Ленина, д. 34 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 405,00 | 497,10 | 497,10 | 31 | 861110,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861110,98 | 2126,20 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 20 | рп Майна, ул. Ленина, д. 36 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 405,00 | 491,10 | 491,10 | 14 | 873858,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873858,15 | 2157,67 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 21 | рп Майна, ул. Ленина, д. 50 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 519,00 | 319,20 | 319,20 | 16 | 640014,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640014,64 | 1233,17 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538697,00 | 538697,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 22 | рп Майна, ул. Ленина, д. 52 | 1954 | 1954 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 535,00 | 493,60 | 493,60 | 30 | 564920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564920,00 | 1055,93 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538025,00 | 538025,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 23 | рп Майна, ул. Ленина, д. 53 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 250,00 | 231,40 | 231,40 | 8 | 539998,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539998,20 | 2159,99 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 24 | рп Майна, ул. Ленина, д. 54 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 532,70 | 491,80 | 491,80 | 24 | 568668,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568668,40 | 1067,52 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537642,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537642,10 | 537642,10 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 25 | рп Майна, ул. Ленина, д. 55 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 248,40 | 224,80 | 224,80 | 10 | 262516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262516,46 | 1056,83 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438623,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438623,20 | 438623,20 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 26 | рп Майна, ул. Ленина, д. 56 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 411,50 | 490,30 | 490,30 | 20 | 890411,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890411,16 | 2163,82 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 27 | рп Майна, ул. Ленина, д. 57 | 1952 | 1952 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 593,50 | 569,70 | 569,70 | 19 | 1087153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087153,50 | 1831,77 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 28 | рп Майна, ул. Ленина, д. 58 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 538,00 | 494,10 | 494,10 | 29 | 504418,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504418,50 | 937,58 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 29 | рп Майна, ул. Ленина, д. 59 | 1952 | 1952 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 251,83 | 228,80 | 228,80 | 11 | 543731,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543731,20 | 2159,12 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 30 | рп Майна, ул. Ленина, д. 61 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 253,80 | 228,60 | 228,60 | 4 | 339766,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339766,60 | 1338,72 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269992,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269992,56 | 473610,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 31 | рп Майна, ул. Островского, д. 6 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 214,00 | 228,10 | 228,10 | 10 | 453551,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453551,37 | 2119,40 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 32 | рп Майна, ул. Островского, д. 8 | 1955 | 1955 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 248,60 | 225,00 | 225,00 | 8 | 766878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766878,00 | 3084,79 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 33 | рп Майна, ул. Островского, д. 10 | 1955 | 2009 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 510,60 | 487,40 | 487,40 | 3 | 1081933,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1081933,44 | 2118,95 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 34 | рп Майна, ул. Пристанская, д. 10 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 370,40 | 488,60 | 488,60 | 16 | 801473,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801473,12 | 2163,80 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 35 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 1 | 1969 | 1969 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 405,00 | 492,00 | 492,00 | 32 | 875402,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875402,41 | 2161,49 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 36 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 3 | 1969 | 1969 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 533,30 | 493,20 | 493,20 | 28 | 1133997,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133997,76 | 2126,38 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 37 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 9 | 1969 | 1969 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 221,00 | 279,40 | 279,40 | 15 | 476468,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476468,60 | 2155,97 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 38 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 6 | 1969 | 1969 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 214,00 | 228,30 | 228,30 | 7 | 399002,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399002,70 | 1864,50 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 39 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 8 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 214,00 | 226,80 | 226,80 | 13 | 399002,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399002,75 | 1864,50 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 40 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 9 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 215,00 | 226,70 | 226,70 | 9 | 462387,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462387,15 | 2150,64 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 41 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 11 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 215,00 | 226,70 | 226,70 | 5 | 455800,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455800,95 | 2120,00 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 42 | рп Черемушки, д. 3 | 1974 | 1974 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1497,20 | 5240,60 | 5240,60 | 244 | 2714990,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2714990,25 | 1813,38 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 43 | рп Черемушки, д. 13 | 1975 | 1975 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 1017,40 | 3386,40 | 3085,60 | 177 | 1941485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1941485,00 | 1908,28 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 44 | рп Черемушки, д. 24 | 1976 | 1976 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1126,00 | 3894,40 | 3894,40 | 193 | 2111583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2111583,00 | 1875,30 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 45 | рп Черемушки, д. 37 | 1976 | 1976 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1497,20 | 5257,40 | 5257,40 | 226 | 2706712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2706712,00 | 1807,85 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 46 | рп Черемушки, д. 38 | 1975 | 1975 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 751,80 | 2646,70 | 2646,70 | 127 | 1637546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1637546,00 | 2178,17 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 47 | рп Черемушки, д. 39 | 1976 | 1976 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 751,80 | 2630,10 | 2630,10 | 119 | 1522683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1522683,00 | 2025,38 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 48 | мкр Енисейский, д. 10 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 2917,70 | 2893,40 | 2619,40 | 124 | 3433169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3433169,00 | 1176,67 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 49 | мкр Енисейский, д. 12 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4320,30 | 3926,40 | 3926,40 | 187 | 5084814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5084814,00 | 1176,96 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 50 | мкр Енисейский, д. 13 | 1969 | 1969 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1141,70 | 3868,00 | 3868,00 | 197 | 2427566,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2427566,48 | 2126,27 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 51 | мкр Енисейский, д. 15 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4400,80 | 3932,50 | 3932,50 | 171 | 5167450,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5167450,50 | 1174,21 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 52 | мкр Енисейский, д. 16 | 1971 | 1971 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1541,10 | 5177,60 | 5177,60 | 226 | 3110542,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3110542,69 | 2018,39 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 53 | мкр Заводской, д. 3 | 1974 | 1974 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4345,20 | 3800,30 | 3800,30 | 182 | 5099295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5099295,00 | 1173,55 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 54 | мкр Заводской, д. 4 | 1972 | 1972 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1138,70 | 3769,60 | 3769,60 | 191 | 2136371,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2136371,56 | 1876,15 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 55 | мкр Заводской, д. 9 | 1972 | 1972 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 892,70 | 3159,20 | 3159,20 | 135 | 1703369,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1703369,35 | 3120,00 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2016 год | Х | Х | 13 | Х | Х | 7106,50 | 4037,90 | 4037,90 | 261 | 16459614,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16459614,35 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 317,90 | 356,40 | 356,40 | 13 | 673461,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673461,50 | 2118,47 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1952 | 1952 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 915,20 | 832,60 | 832,60 | 24 | 2196480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2196480,00 | 2400,00 | 3100,00 | декабрь 2017 г. |
|  |  |  |  | Ремонт кровли **** |  |  | 719,50 |  |  |  | 1482329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1482329,00 | 2060,22 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 28 | 1952 | 1952 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 546,90 | 495,60 | 495,60 | 26 | 1134660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1134660,00 | 2074,71 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт кровли **** |  |  | 439,30 |  |  |  | 918212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918212,00 | 2090,17 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 32 | 1952 | 1952 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 542,60 | 500,40 | 500,40 | 20 | 1172642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1172642,00 | 2161,15 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт кровли **** |  |  | 441,50 |  |  |  | 914720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914720,00 | 2071,85 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 34 | 1960 | 1960 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 845,00 | 824,10 | 824,10 | 23 | 2028000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2028000,00 | 2400,00 | 3100,00 | декабрь 2017 г. |
|  |  |  |  | Ремонт кровли **** |  |  | 720,50 |  |  |  | 1482712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1482712,00 | 2057,89 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 6 | ул. Пионерская, д. 12 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 423,80 | 520,50 | 520,50 | 15 | 851000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851000,00 | 2008,02 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт фасада *** |  |  | 588,40 |  |  |  | 1174936,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1174936,85 | 1996,83 | 3100, 00 | декабрь 2016 г. |
| 7 | ул. Пионерская, д. 16 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 605,90 | 508,30 | 508,30 | 16 | 713144,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713144,30 | 1177,00 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353965,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353965,70 | 353965,70 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт фасада *** |  |  |  |  |  |  | 1363351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1363351,00 | 2250,13 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Черногорск за 2016 год | Х | Х | 62 | Х | Х | 34260,62 | 30706,86 | 30706,86 | 1235 | 65439455,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65439455,15 | Х | Х | Х |
| 1 | п. КСК, д. 3 | 1963 | 1963 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 646,45 | 471,10 | 471,10 | 20 | 1237842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1237842,00 | 1914,83 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | п. МПС, д. 2 | 1927 | 1927 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 532,61 | 444,60 | 444,60 | 18 | 144377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144377,00 | 271,07 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21281,00 | 21281,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 3 | п. МПС, д. 3 | 1942 | 1942 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 477,13 | 373,70 | 373,70 | 19 | 984253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984253,00 | 2062,86 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 4 | п. МПС, д. 5 | 1947 | 1947 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 744,14 | 664,20 | 664,20 | 29 | 1537777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1537777,00 | 2066,52 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 5 | п. МПС, д. 6 | 1949 | 2009 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 482,49 | 408,50 | 408,50 | 19 | 1033629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1033629,00 | 2142,28 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 6 | п. МПС, д. 7 | 1950 | 2009 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 477,73 | 412,90 | 412,90 | 20 | 1096238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1096238,00 | 2294,68 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 7 | п. МПС, д. 8 | 1953 | 2009 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 468,82 | 414,80 | 414,80 | 18 | 1015632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1015632,00 | 2166,36 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 8 | п. МПС, д. 9 | 1955 | 2009 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 477,45 | 420,70 | 420,70 | 19 | 1030952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1030952,00 | 2159,29 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 9 | п. МПС, д. 10 | 1958 | 1958 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 447,50 | 391,90 | 391,90 | 17 | 953089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953089,00 | 2129,81 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 10 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1952 | 2009 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 441,10 | 402,60 | 402,60 | 14 | 955476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955476,00 | 2166,12 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 11 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1952 | 1965 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 434,80 | 391,60 | 391,60 | 18 | 461557,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461557,74 | 1061,54 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250510,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250510,40 | 250510,40 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 12 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1952 | 2009 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 441,51 | 393,00 | 393,00 | 16 | 956358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956358,00 | 2166,11 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 13 | ул. Гастелло, д. 10 | 1950 | 1950 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 246,18 | 218,80 | 218,80 | 11 | 304414,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304414,95 | 1236,55 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367185,60 | 367185,60 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 14 | ул. Дзержинского, д. 13 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 3 | 1460,80 | 1331,70 | 1331,70 | 43 | 1438266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1438266,00 | 984,57 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 15 | ул. Дзержинского, д. 15 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 3 | 1466,10 | 1321,40 | 1321,40 | 44 | 1092521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1092521,00 | 745,19 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 16 | ул. Дзержинского, д. 17 | 1958 | 1958 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 575,20 | 525,00 | 525,00 | 11 | 1225025,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1225025,69 | 2129,74 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 17 | ул. Заводская, д. 1 | 1953 | 1990 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 447,50 | 409,10 | 409,10 | 15 | 481101,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481101,50 | 1075,09 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343532,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343532,50 | 343532,50 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 18 | ул. Заводская, д. 5 | 1953 | 1966 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 442,87 | 406,60 | 406,60 | 28 | 958022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958022,00 | 2163,21 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 19 | ул. Заводская, д. 7 | 1952 | 1969 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 437,70 | 402,90 | 402,90 | 19 | 417153,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417153,30 | 953,06 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419477,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419477,10 | 419477,10 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 20 | ул. Заводская, д. 8 | 1952 | 1952 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 434,80 | 397,10 | 397,10 | 17 | 920635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920635,00 | 2117,38 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 21 | ул. Заводская, д. 10 | 1952 | 1969 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 456,50 | 408,10 | 408,10 | 22 | 972164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972164,00 | 2129,60 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 22 | ул. Заводская, д. 12 | 1952 | 1974 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 436,50 | 403,10 | 403,10 | 22 | 375757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375757,50 | 860,84 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548719,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548719,50 | 548719,50 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 23 | ул. Заводская, д. 14 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 439,70 | 405,20 | 405,20 | 14 | 466451,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466451,49 | 1060,84 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460053,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460053,10 | 460053,10 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 24 | ул. Заводская, д. 16 | 1952 | 1968 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 436,40 | 402,90 | 402,90 | 16 | 429130,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429130,70 | 983,34 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456597,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456597,20 | 456597,20 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 25 | ул. Заводская, д. 17 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 436,50 | 398,20 | 398,20 | 16 | 464601,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464601,58 | 1064,38 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426469,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426469,50 | 426469,50 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 26 | ул. Заводская, д. 19 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 439,60 | 404,90 | 404,90 | 15 | 311816,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311816,20 | 709,32 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549110,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549110,80 | 549110,80 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 27 | ул. Заводская, д. 21 | 1955 | 1974 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 433,60 | 396,10 | 396,10 | 18 | 557364,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557364,04 | 1285,43 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549252,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549252,80 | 549252,80 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 28 | ул. Заводская, д. 23 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 431,60 | 398,00 | 398,00 | 14 | 460500,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460500,91 | 1066,96 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420116,80 | 420116,80 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 29 | ул. Красных Партизан, д. 33 | 1939 | 2009 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 498,60 | 444,10 | 444,10 | 17 | 1232542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1232542,00 | 2472,01 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 30 | ул. Ленина, д. 40 | 1948 | 2009 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 569,50 | 519,70 | 519,70 | 29 | 670301,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670301,50 | 1177,00 | 1530,00 | декабрь 2017 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447648,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447648,50 | 447648,50 | 600000,00 | декабрь 2017 г. |
| 31 | ул. Матросова, д. 2 | 1951 | 1966 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 414,10 | 370,80 | 370,80 | 13 | 568948,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568948,42 | 1373,94 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518134,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518134,30 | 518134,30 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 32 | ул. Матросова, д. 4 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 421,60 | 378,00 | 378,00 | 15 | 441856,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441856,70 | 1048,05 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507096,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507096,80 | 507096,80 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 33 | ул. Матросова, д. 6 | 1951 | 1978 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 409,40 | 366,50 | 366,50 | 20 | 518558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518558,00 | 1266,63 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469240,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469240,50 | 469240,50 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 34 | ул. Матросова, д. 8 | 1951 | 1963 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 347,60 | 374,00 | 374,00 | 16 | 744272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744272,00 | 2141,17 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 35 | ул. Менделеева, д. 19 | 1959 | 1959 | Ремонт фасада *** | 2 | 3 | 895,80 | 816,70 | 816,70 | 40 | 1818825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1818825,00 | 2030,39 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 36 | ул. Октябрьская, д. 30 | 1941 | 1957 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 631,18 | 592,00 | 592,00 | 30 | 1126171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1126171,00 | 1784,23 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 37 | ул. Октябрьская, д. 38 | 1951 | 1951 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 239,60 | 213,70 | 213,70 | 18 | 359391,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359391,44 | 1499,96 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284320,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284320,50 | 284320,50 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 38 | ул. Октябрьская, д. 40 | 1951 | 1966 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 551,60 | 501,60 | 501,60 | 16 | 1194116,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1194116,57 | 2164,82 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 39 | ул. Октябрьская, д. 43 | 1950 | 1950 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 240,30 | 216,36 | 216,36 | 5 | 367659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367659,00 | 1530,00 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245702,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245702,18 | 245702,18 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 40 | ул. Октябрьская, д. 47 | 1956 | 1956 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 362,90 | 329,30 | 329,30 | 16 | 900412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900412,00 | 2481,16 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 41 | ул. Октябрьская, д. 49 | 1950 | 1950 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 251,96 | 219,20 | 219,20 | 10 | 398449,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398449,02 | 1581,40 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284320,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284320,50 | 284320,50 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 42 | ул. Октябрьская, д. 62 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 556,90 | 505,30 | 505,30 | 24 | 705511,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705511,30 | 1266,85 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289879,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289879,70 | 289879,70 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 43 | ул. Орлова, д. 15 | 1950 | 1967 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 241,50 | 219,10 | 219,10 | 7 | 748638,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748638,50 | 3099,95 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 44 | ул. Пушкина, д. 16А | 1958 | 1958 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 559,00 | 510,70 | 510,70 | 12 | 707983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707983,00 | 1266,52 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210689,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210689,22 | 210689,22 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 45 | ул. Пушкина, д. 18 | 1958 | 1958 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 983,50 | 884,20 | 884,20 | 29 | 1148980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1148980,00 | 1168,26 | 1530,00 | декабрь 2017 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2017 г. |
| 46 | ул. Рабочая, д. 136 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 488,10 | 427,20 | 427,20 | 19 | 193871,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193871,50 | 397,20 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 47 | ул. Рабочая, д. 140 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 485,80 | 431,30 | 431,30 | 18 | 743274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743274,00 | 1530,00 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128637,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128637,57 | 128637,57 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 48 | ул. Рабочая, д. 144 | 1953 | 1966 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 480,00 | 436,80 | 436,80 | 20 | 734400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734400,00 | 1530,00 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139214,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139214,87 | 139214,87 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 49 | ул. Седова, д. 2 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 3 | 1494,90 | 1344,20 | 1344,20 | 38 | 1506083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1506083,00 | 1007,48 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 50 | ул. Седова, д. 8 | 1958 | 1958 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 566,20 | 515,60 | 515,60 | 21 | 277475,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277475,52 | 490,07 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246389,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246389,94 | 246389,94 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 51 | ул. Угольная, д. 16А | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 463,20 | 426,30 | 426,30 | 17 | 498405,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498405,90 | 1076,01 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390403,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390403,60 | 390403,60 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 52 | ул. Угольная, д. 18 | 1956 | 1956 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 449,40 | 416,50 | 416,50 | 15 | 340501,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340501,80 | 757,68 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548516,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548516,20 | 548516,20 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 53 | ул. Угольная, д. 20 | 1954 | 1954 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 447,00 | 409,00 | 409,00 | 20 | 460996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460996,00 | 1031,31 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549781,00 | 549781,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 54 | ул. Угольная, д. 22 | 1955 | 1971 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 462,80 | 423,70 | 423,70 | 14 | 983451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983451,70 | 2125,00 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 55 | ул. Хлебозаводская, д. 14 | 1933 | 1933 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 497,60 | 421,40 | 421,40 | 16 | 1516320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1516320,00 | 3047,27 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 56 | ул. Чайковского, д. 8 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 894,60 | 812,90 | 812,90 | 26 | 879101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879101,00 | 982,67 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 57 | ул. Чайковского, д. 10 | 1954 | 1971 | Ремонт фасада *** | 2 | 3 | 1410,40 | 1282,90 | 1282,90 | 46 | 2758150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2758150,00 | 1955,58 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 58 | ул. Чайковского, д. 15Б | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 990,80 | 900,50 | 900,50 | 36 | 994251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994251,00 | 1003,48 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 59 | ул. Чайковского, д. 17 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 538,00 | 490,60 | 490,60 | 15 | 487881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487881,00 | 906,84 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 60 | ул. Чапаева, д. 23 | 1952 | 1971 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 567,70 | 524,10 | 524,10 | 22 | 1207289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1207289,00 | 2126,63 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 61 | ул. Черногорская, д. 117 | 1951 | 1965 | Ремонт фасада *** | 1 | 5 | 391,20 | 319,10 | 319,10 | 12 | 846700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846700,00 | 2164,37 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 62 | ул. Черногорская, д. 117А | 1951 | 1951 | Ремонт фасада *** | 1 | 3 | 364,60 | 244,80 | 244,80 | 11 | 789300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789300,00 | 2164,84 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Белоярский сельсовет за 2016 год | Х | Х | 2 | Х | Х | 1030,10 | 851,65 | 851,65 | 43 | 2054112,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2054112,86 | Х | Х | Х |
| 1 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 2 | 1974 | 2008 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 522,30 | 408,00 | 408,00 | 19 | 1253348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1253348,00 | 2399,67 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5Б | 1971 | 1971 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 507,80 | 443,65 | 443,65 | 24 | 593515,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593515,46 | 1168,80 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207249,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207249,40 | 207249,40 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский сельсовет за 2016 год | Х | Х | 2 | Х | Х | 652,00 | 662,70 | 662,70 | 48 | 1497272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1497272,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Школьная, д. 2 | 1966 | 1966 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 300,20 | 310,90 | 207,00 | 23 | 583600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583600,00 | 1944,04 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. Школьная, д. 4 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 25 | 537183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537183,00 | 1530,00 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376489,00 | 376489,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский поссовет за 2016 год | Х | Х | 2 | Х | Х | 739,40 | 655,10 | 655,10 | 26 | 1574244,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1574244,19 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Вокзальная, д. 11 | 1956 | 1956 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 422,90 | 402,50 | 402,50 | 13 | 1002359,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1002359,57 | 2370,20 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. Октябрьская, д. 1Б | 1966 | 1966 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 316,50 | 252,60 | 252,60 | 13 | 312805,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312805,12 | 988,33 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259079,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259079,50 | 259079,50 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Вершино-Тёйский поссовет за 2016 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 1750,00 | 1273,70 | 1273,70 | 35 | 2490253,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2490253,50 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д. 18 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 | 1750,00 | 1273,70 | 1273,70 | 35 | 1890253,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1890253,50 | 1080,14 | 1530,00 | декабрь 2017 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2017 г. |
| Итого по муниципальному образованию Боградский сельсовет за 2016 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 299,80 | 278,90 | 278,90 | 11 | 712167,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712167,17 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д. 97 | 1960 | 1960 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 299,80 | 278,90 | 278,90 | 11 | 712167,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712167,17 | 2375,47 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Приисковый сельсовет за 2016 год | Х | Х | 3 | Х | Х | 874,70 | 945,74 | 945,74 | 33 | 1515902,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1515902,59 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д. 4 | 1976 | 1976 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 323,90 | 360,70 | 360,70 | 14 | 643527,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643527,94 | 1986,81 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. Советская, д. 21 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 303,00 | 292,74 | 292,74 | 6 | 314062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314062,00 | 1036,51 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28679,00 | 28679,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 3 | ул. Советская, д. 23 | 1969 | 1969 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 247,80 | 292,30 | 292,30 | 13 | 529633,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529633,65 | 2137,34 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Таштыпский сельсовет за 2016 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 535,40 | 498,90 | 498,90 | 47 | 1186521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1186521,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д. 144А | 1972 | 1972 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 535,40 | 498,90 | 498,90 | 47 | 686666,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686666,80 | 1282,53 | 1530,00 | декабрь 2017 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499854,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499854,20 | 499854,20 | 600000,00 | декабрь 2017 г. |
| Итого по муниципальному образованию Расцветовский сельсовет за 2016 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 705,08 | 651,17 | 651,17 | 21 | 1290879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1290879,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Космонавтов, д. 1 | 1966 | 1966 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 705,08 | 651,17 | 651,17 | 21 | 690879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690879,00 | 979,86 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Усть-Абаканский поссовет за 2016 год | Х | Х | 7 | Х | Х | 3325,10 | 3173,50 | 3173,50 | 158 | 4856031,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4856031,74 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Гидролизная, д. 42 | 1950 | 2008 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 582,20 | 485,50 | 485,50 | 21 | 133427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133427,00 | 229,18 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19362,50 | 19362,50 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. Карла Маркса, д. 1 | 1932 | 1991 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 448,40 | 448,40 | 448,40 | 21 | 574964,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574964,30 | 1282,26 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416183,20 | 416183,20 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 3 | ул. Карла Маркса, д. 2 | 1931 | 1951 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 412,80 | 412,80 | 412,80 | 30 | 1088021,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1088021,74 | 2635,71 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 4 | ул. Октябрьская, д. 11 | 1932 | 2012 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 455,30 | 396,90 | 396,90 | 23 | 918713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918713,00 | 2017,82 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 5 | ул. Рабочая, д. 7 | 1954 | 2009 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 732,00 | 668,00 | 668,00 | 37 | 355747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355747,00 | 485,99 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33728,00 | 33728,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 6 | ул. Садовая, д. 4 | 1954 | 2012 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 328,60 | 396,10 | 396,10 | 18 | 468855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468855,00 | 1426,83 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 7 | ул. Урицкого, д. 6 | 1960 | 2012 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 365,80 | 365,80 | 365,80 | 8 | 847030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847030,00 | 2315,55 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Коммунаровский сельсовет за 2016 год | Х | Х | 2 | Х | Х | 492,00 | 547,30 | 547,30 | 13 | 897772,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897772,04 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Подлунная, д. 8 | 1940 | 1940 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 278,00 | 295,20 | 295,20 | 8 | 474536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474536,00 | 1706,96 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. Пролетарская, д. 75 | 1936 | 1970 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 214,00 | 252,10 | 252,10 | 5 | 423236,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423236,04 | 1977,74 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Туимский сельсовет за 2016 год | Х | Х | 4 | Х | Х | 1184,50 | 1336,90 | 1336,90 | 58 | 2326836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2326836,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Первомайская, д. 13 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 297,00 | 333,70 | 333,70 | 19 | 606760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606760,00 | 2042,96 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. Первомайская, д. 14 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 295,80 | 332,30 | 332,30 | 13 | 569292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569292,00 | 1924,58 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 3 | ул. Первомайская, д. 15 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 294,30 | 328,20 | 328,20 | 14 | 578671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578671,00 | 1966,26 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 4 | ул. Первомайская, д. 17 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 297,40 | 342,70 | 342,70 | 12 | 572113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572113,00 | 1923,71 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Ширинский сельсовет за 2016 год | Х | Х | 3 | Х | Х | 888,30 | 952,70 | 952,70 | 58 | 1557792,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1557792,35 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Моисейченко, д. 7 | 1919 | 1919 | Ремонт инженерных систем ** | 1 | 1 | 191,30 | 151,30 | 151,30 | 15 | 112482,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112482,18 | 587,99 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23246,50 | 23246,50 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. Моисейченко, д. 16 | 1935 | 1935 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 354,00 | 399,90 | 399,90 | 23 | 703523,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703523,90 | 1987,36 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 3 | ул. Моисейченко, д. 17 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 343,00 | 401,50 | 401,50 | 20 | 718539,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718539,77 | 2317,19 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |

* Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт.

** Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных

помещений, установка коллективных (общедомовых) приборов учета.

*** Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента.

**** Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю.».

Глава Республики Хакасия – Председатель

Правительства Республики Хакасия                                                                                                                                              В. Зимин