Информация о реализации государственной программы

| Наименование ГП: «Жилище (2016 – 2020 годы)» |
| --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт | % исполнения | Фактически выполненные мероприятия – 669 303,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность – 85 209,0 тыс. рублей, неисполненные обязательства перед муниципальными образованиями по предоставлению субсидий – 4 030,0 тыс. рублей. Процент выполнения с учетом кредиторской задолженности и неисполненных обязательств -72,0% |
|  | 929 818,0 | 580 064,0 | 62,4% |  |
| Цель: обеспечение жителей Республики Хакасия доступным и безопасным жильем, комфортной городской средой и объектами жизнеобеспечения |
| Показатель 1 «Общее количество семей граждан, улучшивших жилищные условия», единиц Базовое значение – 25 | 25 | 19 | - |  |
| ИТОГО: | 25 | 19 | - |  |
| Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей» |
| Задача 1. повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт | % исполнения/ оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Содействие в обеспеченности жилыми помещениями молодых семей», в т.ч.: федеральный бюджет республиканский бюджет Республики Хакасия | 7 645,0 4 144,0 3 501,0 | 6 854,0 3 713,0 3 141,0 | 89,6% 89,6% 89,6% | Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия бюджетных средств в размере 791,0 тыс. руб. возникла в связи с тем, что размер социальной выплаты на момент выдачи молодым семьям сократился относительно заявленного в связи с уменьшением суммы остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом |
| ИТОГО: | 7 645,0 | 6 854,0 | 89,6% |  |
| Показатель 1.1: Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (в год) Базовое значение – 14 | 14 | 14 | + |  |
| Показатель 1.2: Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату (в год) Базовое значение – 1 | 1 | 1 | + |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  | + |  |
| Подпрограмма 2: «Свой дом» |
| Задача 1. формирование нового сегмента жилья экономкласса, отвечающего требованиям ценовой доступности, в том числе развитие малоэтажного жилищного строительства |
| Наименование мероприятий/показателей | План | Факт | % исполнения/ оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство» | 5 000,0 | 0 | 0% | Фактически мероприятие выполнено в объеме – 4 030,0 тыс. рублей. Неисполненные обязательства перед муниципальными образованиями по предоставлению субсидий – 4 030,0 тыс. рублей |
| ИТОГО: | 5 000,0 | 0 | 0% |  |
| Показатель 2.1: Доля малоэтажного индивидуального строительства в общем объеме жилищного строительства, % Базовое значение – 62 | 62 | 29,2 | - | Показатель не достигнут ввиду того, что в связи с продлением сроков оформления прав собственности в упрощенном порядке сократилось количество желающих оформить документы на объекты индивидуального строительства |
| Показатель 2.2: Годовой объем ввода малоэтажного жилья, общей площади, тыс. кв. м. Базовое значение – 187,2 | 187,2 | 55,6 | - | Показатель не достигнут ввиду того, что в связи с продлением сроков оформления прав собственности в упрощенном порядке сократилось количество желающих оформить документы на объекты индивидуального строительства |
| Показатель 2.3: Количество земельных участков, в том числе предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства, обеспеченных проектно-сметной документацией на инженерную инфраструктуру (в год), участков Базовое значение – 400 | 400 | 400 | + |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  | - |  |
| Подпрограмма 3: «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» |
| Задача 1. оказание содействия в обеспечении благоустроенным жильем граждан, проживающих в помещениях, не отвечающих установленным требованиям для жилых помещений |
| Наименование мероприятий/показателей | План | Факт | % исполнения/ оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности) |
| Основное мероприятие 3.1 «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда», в т.ч.: средства Фонда содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства республиканский бюджет Республики Хакасия | 416 283 217 163 199 120 | 415 463 216 410 199 053 | 99,8 99,7 100,0 | Мероприятие выполнено в объеме 415 463,0 тыс. руб., финансирование производилось по фактически выполненным работам |
| ИТОГО: | 416 283 | 415 463 | 99,8 |  |
| Показатель: 3.1. Ликвидированная площадь аварийного жилищного фонда (в год), тыс. м2 Базовое значение – 8,72 | 8,72 | 10,62 | + |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  | + |  |
| Подпрограмма 4: «Доступное жилье» |
| Задача 1. повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Республики Хакасия |
| Наименование мероприятий/показателей | План | Факт | % исполнения/ оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности) |
| Основное мероприятие 4.1 «Предоставление компенсаций затрат на уплату процентов и предоставление социальных выплат, связанных с приобретением и строительством жилья» | 27 224,0 | 24 423,0 | 89,7% | Финансирование производилось по фактически поступившим заявкам |
|  | 27 224,0 | 24 423,0 | 89,7% |  |
| Показатель 4.1: Снижение нагрузки на население Республики Хакасия в части уплаты процентов по ипотечным кредитам в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.07.2009 N 327 "О реализации мероприятий по государственной поддержке развития системы ипотечного кредитования жилищного строительства в Республике Хакасия, % Базовое значение – 7,94 | 7,94 | 7,94 | + |  |
| Показатель 4.2: Снижение нагрузки на население Республики Хакасия в части уплаты процентов по ипотечным кредитам в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Республики Хакасия от 27.09.2011 N 630 "О предоставлении социальных выплат на оплату первоначального взноса при приобретении физическими лицами жилых помещений на территории Республики Хакасия за счет привлечения ипотечных кредитов (займов)"), % Базовое значение – 7,95 | 7,95 | 7,95 | + |  |
| Показатель 4.3: Снижение расходов при приобретении жилья получателями социальной выплаты,% Базовое значение – 10 | 10 | 10 | + |  |
| Показатель 4.4: Количество получателей, обеспеченных жильем с привлечением средств социальной выплаты, человек Базовое значение – 10 | 10 | 5 | - | Показатель не достигнут в связи с сокращением бюджетных ассигнований на предоставление социальной выплаты |
| ИТОГО достижение результата |  |  | - |  |
| Подпрограмма 5: «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Хакасия» |
| Задача 1. оказание содействия в обеспечении благоустроенным жильем граждан, проживающих в помещениях, не отвечающих установленным требованиям для жилых помещений |
| Наименование мероприятий/показателей | План | Факт | % исполнения/ оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности) |
| Основное мероприятие 5.1 «Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны» | 366 365,0 | 37 157,0 | 10,1% | Фактически мероприятие выполнено в объеме – 114 209,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность – 77052,0 тыс. руб. Оплата производилась по факту предоставления документов на поставку оборудования по объекту «Лечебный корпус № 2 ГБУЗ РХ Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской в г. Абакане». |
| ИТОГО: | 366 365,0 | 37 157,0 | 10,1% |  |
| Показатель 5.1: Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений (в год), % Базовое значение – 7,7 | 7,7 | 7,7 | + |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  | + |  |
| Подпрограмма 6: «Обеспечение реализации государственной программы» |
| Задача 1. исполнение государственных функций и услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства повышение уровня доступности жилья, создание комфортной городской среды и обеспечение граждан Республики Хакасия качественным жильем |
| Наименование мероприятий/показателей | План | Факт | % исполнения/ оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности) |
| Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение развития отрасли строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | 71 747,0 | 62 572,0 | 87,2% | Фактически мероприятие выполнено в объеме – 69847,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 7275,0 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 6.2 «Содействие в обеспечении сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан» | 35 554,0 | 33 595,0 | 94,5% | Фактически мероприятие выполнено в объеме – 34 477,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 882 тыс. руб. |
| ИТОГО: | 107 301,0 | 96 167,0 | 89,6% |  |
| Показатель 6.1: Доля должностей государственной гражданской службы, на которые создан кадровый резерв, % | 100 | 100 | + |  |
| Показатель 6.2: Обеспечение своевременного, полного исполнения соответствующей части республиканского бюджета Республики Хакасия и формирования бюджетной отчетности, % | 100 | 100 | + |  |
| Показатель 6.3: Соблюдение сроков формирования и предоставления бюджетной отчетности, % | 100 | 100 | + |  |
| Показатель 6.4: Своевременное формирование, ведение бюджетной росписи в соответствии с приказами Министерства финансов Республики Хакасия, % | 100 | 100 | + |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  | + |  |